.

แบบ ผด.02

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2565

เทศบาลตำบลเขาชุมทอง

1.  ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนิน การ | หน่วย งานรับผิด ชอบหลัก | พ.ศ. 2564 |  |  | พ.ศ. 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะพร้อมพาดสายดับ ถนนสายห้วยจิกหมู่ที่ 3 ตำบลควนเกย | ก่อสร้างขยายเขตและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะโดยการพาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 25 มม. จำนวน 1 เส้น ระยะทาง 800 เมตร พร้อมโฟโต้สวิสซ์จำนวน 1 ชุด และติดตั้งโคมไฟสาธารณะ ขนาด 2 x 36 วัตต์จำนวน 11 ชุด รายละเอียดเป็นไปตามประมาณการค่าใช้จ่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอร่อนพิบูลย์ | 94,470 | หมู่ที่ 3 ต.ควนเกย | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-8-

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2565

เทศบาลตำบลเขาชุมทอง

1.  ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนิน การ | หน่วย งานรับผิด ชอบหลัก | พ.ศ. 2564 |  |  | พ.ศ. 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนางกระจาย - ซอยเรด้าร์ หมู่ที่ 4 ตำบลควนเกย | ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ระยะทาง 1,375 ม. โดยทำการถางป่าขุดตอ แล้วรองชั้นพื้นทางด้วยวัสดุลูกรังพร้อมเกรดบดอัดแน่น ความหนา 0.15 ม. แล้วถมด้วยวัสดุหินคลุกพร้อมเกรดบดอัดแน่น หนา0.10 ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ชั่วคราวและป้ายถาวรรายละเอียดเป็นไปตามประมาณราคาและแบบแปลนของเทศบาลฯเลขที่ 2/2565 | 1,095,000 | สายบ้านนางกระจาย -ซอยเรด้าร์ ม.4 ต.ควนเกย | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินบริเวณสะพาน 40 หมูที่ 2 ตำบลควนเกย | ขนาดสูง 2.75 เมตร ยาว 33.50 เมตร ด้วยเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง I ขนาด 0.22 x0.22 x 6 เมตร และวางแผ่นพื้นคอนกรีตอัดแรง ขนาดกว้าง 35 ซม. หนา 5 ซม. รายละเอียดเป็นไปตามเทศบาลแบบแปลนเทศบาลตำบลเขาชุมทอง ที่ 1/2565 | 149,000 | หมู่ที่ 2 ต.ควนเกย | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-9-

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2565

เทศบาลตำบลเขาชุมทอง

1.  ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนิน การ | หน่วย งานรับผิด ชอบหลัก | พ.ศ. 2564 |  |  | พ.ศ. 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3 | โครงการจ้างเหมาบุคคลปรับปรุงภูมิทัศน์ และตัดแต่งกิ่งไม้ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเขาชุมทอง | ปรับปรุงภูมิทัศน์และตัดแต่งกิ่งไม้ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเขาชุมทอง โดยจ้างเหมาบริการให้เอกชนปฏิบัติงานตามที่กำหนดในสัญญาจ้างตามกฎหมายและระเบียบว่าด้วยการพัสดุที่ อปท.ถือปฏิบัติ | 432,000 | แนวถนนสายต่าง ๆ ในพื้นที่ หมู่ที่ 1-6 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอน กรีตรหัสสาย ทาง นศ.ถ.150-006 สายสวนทุเรียน ม.2 | ปรับปรุงซ่อมแซมถนนช่วง กม.0+000 ถึง กม.1+755 ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 1,755 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,530 ตารางเมตร | 3,921,000 (อุดหนุนเฉพาะกิจ) | หมู่ที่ 2 ตำบลควนเกย | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-10-

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2565

เทศบาลตำบลเขาชุมทอง

1.  ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.3  แผนงานการพาณิชย์

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนิน การ | หน่วย งานรับผิด ชอบหลัก | พ.ศ. 2564 |  |  | พ.ศ. 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการจ้างเหมาบุคคลดูแลรักษาระบบประปาของเทศบาลตำบลเขาชุมทอง | โครงการจ้างเหมาบุคคลดูแลรักษาระบบประปาของเทศบาลตำบลเขาชุมทอง โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าจ้างเหมาบริการให้เอกชนปฏิบัติงานตามที่กำหนดในสัญญาจ้าง ตามกฎหมายและระเบียบว่าด้วยการพัสดุที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติ | 540,000 | ระบบประปา หมู่ที่ 1-6 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-11-

แบบ ผด.02/1

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น