แบบ ผด.02

โครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2565

เทศบาลตำบลเขาชุมทอง

6.  ยุทธศาสตร์ที่  6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว

6.๑  แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรม และนันทนาการ

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนิน การ | หน่วย งานรับผิด ชอบหลัก | พ.ศ. 2564 |  |  | พ.ศ. 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ | จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ และประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว โดยการศึกษาเส้นทางการท่องเที่ยวควบคู่กับการอนุรักษ์ป่าไม้ไว้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและการศึกษาธรรมชาติ จำนวน 1 แห่ง | 10,000 | หมู่ที่ 1 ตำบล ควนเกย | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำบ้านควนเกย | โดยการปรับปรุงภูมิทัศน์วางท่อระบายน้ำ คสล.เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 ม. พร้อมบ่อพัก 6 จุด ปูบล็อกทางเท้า 286 ตร.ม. ก่อสร้างดาดคอนกรีตพื้นที่ไม่น้อยกว่า 286 ตร.ม.และก่อสร้างรางระบายน้ำ ขนาดปากกว้าง 1.50 ม. ยาว 78 ม. | 1,664,000 (อุดหนุนเฉพาะกิจ) | หมู่ที่ 1 ตำบล ควนเกย | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-44-