รายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลเขาชุมทอง

อำเภอร่อนพิบูลย์  จังหวัดนครศรีธรรมราช

คํานํา

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ขอ 29 กำหนดใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา ทองถิ่นพรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปิดเผย ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ผู้บริหารทองถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกลาว และตองปดประกาศ โดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป

ดังนั้น  เทศบาลตำบลเขาชุมทอง  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ตำบลเขาชุมทอง จึงจัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 ทั้งนี้  ผลจากการรวบรวมขอมูลการติดตามและประเมินผลที่ได  สามารถใชเปนขอมูลเพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาเทศบาลตำบลเขาชุมทอง ตอไป

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

เทศบาลตำบลเขาชุมทอง

ธันวาคม  2565

สารบัญ

สวนที่ ๑ บทนำ 									        หนา

1.1 ความหมายของการติดตามและประเมินผล 					1

1.2 วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผล 					2

1.3 ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล 					2

1.4 ประโยชนของการติดตามและประเมินผล 					2-3

1.5 ขั้นตอนของของการติดตามและประเมินผล 					3-4

1.6 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 				4-5

1.7 ระเบียบ วิธีการที่ใชในการติดตามและประเมินผล 				5

1.8 การกำหนดหนวยงานรับผิดชอบ 						5-6

1.9 สรุปผลการติดตามและประเมินผล  						6

สวนที่ ๒ วิสัยทัศน ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตำบลเขาชุมทอง

2.1 วิสัยทัศนการพัฒนาเทศบาลตำบลเขาชุมทอง 					7

2.2 ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตำบลเขาชุมทอง 				7

2.3 เปาประสงค 								7

2.4 ตัวชี้วัด 									7-8

2.5 ค่าเป้าหมาย									8

2.6 กลยุทธ์การพัฒนา 								8

2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์							8

สวนที่ 3 สรุปการติดตามผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

3.1 สรุปผลการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 			9

3.2 สรุปผลการจัดทำงบประมาณ ปพ.ศ. 2565 					10

3.3 สรุปผลการติดตามและประเมินผล 						11-13

3.4 ปญหาและอุปสรรค 								14

3.5 ขอเสนอแนะและแนวทางแก้ไข						14-15

สวนที่ 4 บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

4.1 บัญชีโครงการยุทธศาสตรดานโครงสร้างพื้นฐาน					16

4.2 บัญชีโครงการยุทธศาสตรด้านการพัฒนาคนและสังคม 				22

4.3 บัญชีโครงการยุทธศาสตรดานเศษรฐกิจ 					33

4.4 บัญชีโครงการยุทธศาสตรดานการเมืองการปกครองและการบริหารจัดการ		34

เทศบาลภายใต้หลักธรรมาภิบาล

4.5 บัญชีโครงการยุทธศาสตรดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		36

4.6 บัญชีโครงการยุทธศาสตรดานการท่องเที่ยว 					39

4.7 บัญชีครุภัณฑ 								40

ภาคผนวก

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของเทศบาล 			42

สวนที่ ๑

บทนำ

การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  ของเทศบาลตำบลเขาชุมทอง  ไดดำเนินการตาม  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548

แกไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  โดยผูบริหารเทศบาลตำบลเขาชุทอง ไดแตงตั้งคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการพัฒนา  เพื่อทำหนาที่ในการกำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลการ ดำเนินงานของเทศบาลตำบลเขาชุมทอง เพื่อใหทุกสวนราชการถือปฏิบัติและจัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลโดยมีงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ทำหนาที่รวบรวมและจัดทำรายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา และรายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานประจำปเสนอตอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นตอผูบริหารเทศบาล สภาเทศบาล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล พร้อมทั้งประกาศใหประชาชนใน ทองถิ่นทราบโดยทั่วกัน อยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป

ดังนั้น  เพื่อการปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ขอ 29 (3) เทศบาลตำบลเขาชุมทองจึงได้จัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยไดสรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา ทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพื่อเปนการประเมินผลการ ปฏิบัติงานของปที่ผานมาวามีความสอดคลองกับแผนงานที่ไดวางเอาไวหรือไม การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลเพียงใด และสามารถใช

เปนขอมูลยอนกลับเพื่อนำไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงและตัดสินใจในการกำหนดแนวทางการพัฒนาทองถิ่นในปตอไป

1.1 ความหมายของการติดตามและประเมินผล

1.1.1 การติดตาม เปนขั้นตอนในการตรวจสอบผลการดําเนินการของแผนงานโครงการ          ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น วาไดปฏิบัติตามขั้นตอนกิจกรรมที่กำหนดไวในแผนงานโครงการหรือไม่  มีการใชทรัพยากร อยางมีประสิทธิภาพหรือไมและอยูในระยะเวลา งบประมาณที่ใชในการดำเนินการตามที่กำหนดไวหรือไม เพื่อเปน   ขอมูลยอนกลับใหตนเอง ผูบังคับบัญชา ตลอดจนผูรับผิดชอบแผนงานโครงการทุกระดับ เพื่อใหคําแนะนํา ชวยเหลือ แกไข อํานวยความสะดวก ทั้งนี้  เพื่อใหการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ บรรลุเปาหมายที่กําหนดไวอยางมี ประสิทธิภาพ

1.1.2 การประเมินผล เปนขั้นตอนการตรวจสอบความกาวหนาของแผนงานโครงการ ตลอดจนการพิจารณาผลสัมฤทธิ์ ของแผนงานโครงการวามีมากนอยเพียงใด เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑที่กําหนดขึ้น                การประเมินผลจึงเปน กระบวนการบงชี้ถึงคุณคาของแผนงานโครงการ วาไดผลตามวัตถุประสงคของแผนงานโครงการนั้นหรือไม เพียงใด

- 2 -

1.2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผลแผน

1.2.1 เพื่อให้การติดตามและการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถตอบสนองความต้องการ และปัญหาของประชาชนได้

1.2.2 เพื่อให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะนำไปสู่การปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

1.2.3 เพื่อให้ทราบสัมฤทธิ์ผลโดยรวมของแผนพัฒนาเทศบาล และนำข้อมูลที่ได้ไปเป็นข้อชี้แนะแก่ผู้บริหารในการจัดทำแผนพัฒนาปีต่อไป

1.3. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผน

1.3.1 ความสำคัญของการติดตาม

การติดตามเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่ หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่าย โครงการสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงาน เสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ ในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้วจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (Cost–effective) ดำเนินงานต่างๆ ยกตัวอย่างเช่นการระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอแนวทางแก้ปัญหาการติดตามความ สามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย          การติดตามประสิทธิภาพในการดำเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการและการเสนอวิธีการปรับปรุงการดำเนินงาน

1.3.2 ความสำคัญของการประเมินผล

การประเมินผลนั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการ เช่นเดียวกับการติดตามเพราะผล

ที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดำเนินการ ซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ ได้มีการ ปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้น ให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบ ว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผล ถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (Feedback)       ที่สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้ การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบมีความเที่ยงตรง เชื่อถือได้

1.4 ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

๑) ทำให้การนำนโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารเพื่อให้การปรับปรุงการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพมากขึ้น

๒) ทำให้ทราบจุดสำคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระทำให้เสร็จ ซึ่งจะทำให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๓) ทำให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหน การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง อาทิ เช่น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการนำโครงการไปปฏิบัติ เป็นต้น

๔) ทำให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร้องดังกล่าวเกิดจากสาเหตุอะไร เพื่อนำมาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น

- 3 -

๕) ทำให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของแผนงานให้มีความกระจ่างชัด เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป

๖) ทำให้ทราบว่าแผนงานที่นำไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (stregths) และจุดอ่อน (weaknesses) อะไรบ้าง และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร เมื่อได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการวิเคราะห์จะนำไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

7) การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ได้ผลเพียงใด และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง

8) การประเมินจะทำให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่นำไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยายโครงการให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง หรือในกรณีที่มีโครงการทีมีลักษณะแข่งขันกันการประเมินผลจะทำให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้ดำเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความสำเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย

ขั้นตอนที่ ๑ แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ ๒๘ ดังนี้

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน

๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน

๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ

กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้

ขั้นตอนที่ ๒ คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ ๒๙ (๑)

ขั้นตอนที่ ๓ คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมนผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ ๒๙ (๒)

ขั้นตอนที่ ๔ คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 29 (๓)

- 4 –

ขั้นตอนที่ ๕ ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า

สามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 พ.ศ.๒๕๕9 ข้อ 29 (3)

1.6 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเขาชุมทอง ได้กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลเขาชุมทอง โดยอาศัยหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดังนี้

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

- คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือดังกล่าวคณะกรรมการจึงได้กำหนดกรอบและแนวทางในหารติดตามและประเมินผล ดังนี้

(๑) กรอบเวลา (time & timeframe)

การดำเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงานหรือไม่ และเป็นห้วงเวลาที่ดำเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม่ มีความล่าช้าเกิดขึ้นหรือไม่

(๒) ความสอดคล้อง (relevance)

มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ค่านิยมหลักของคนไทย นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนชุมชน แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา แนวทางการการพัฒนา นโยบายผู้บริหาร รวมทั้งปัญหา ความต้องการของประชาคมและชุมชน

(๓) ความพอเพียง

การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจำเป็นต่อประชาชนในชุมชน สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่น โดยคำนึงถึงงบประมาณของท้องถิ่น

(๔) ความก้าวหน้า

พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น โดยพิจารณา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (การพัฒนาด้านการคมนาคม โครงสร้างพื้นฐาน

สาธารณูปโภค สาธารณูปการ การใช้กฎหมายควบคุมอาคาร การวางผังเมือง)

- 5 -

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม (การพัฒนาคุณภาพการศึกษา สุขภาวะของประชาชน

การรณรงค์และ ป้องกันยาเสพติด การกีฬาและการออกกำลังกาย การส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุ การส่งเคราะห์และส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส การสร้างชุมชนเข้มแข็ง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ (สนับสนุน ส่งเสริมการเกษตรแบบพอเพียงการพัฒนาอาชีพที่สอดคลองกับสภาพ ความต้องการของตลาดและชุมชน ส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ ตามวิถีชุมชนและภูมิปัญญาชาวบ้าน การส่งเสริมการลงทุน การพาณิชย์ การพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ (การฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่า และระบบนิเวศ การบริหารจัดการพื้นที่ลุ่มน้ำ การควบคุมดูแลการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติในชุมชน การบริหารจัดการขยะ การกำจัดและบำบัดมลพิษ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การปกครองและการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบ

ธรรมาภิบาล (ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ การมีส่วนร่วม การบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใส การตอบสนองความต้องการของประชาชน การจัดระเบียบชุมชนและสังคม การพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว  (การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ,การสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ทางธรรมชาติ การส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการท่องเที่ยว ฯ )

(๕) ประสิทธิภาพ

ติดตามและประเมินโครงการที่ดำเนินการว่าสามารถดำเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ มีผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่ การดำเนินโครงการสามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนได้หรือไม่ งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า ทรัพย์สินของ เช่น วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่า มีการบำรุงรักษาและซ่อมแซม มีการปรับปรุงหรือไม่

(๖) ประสิทธิผล

ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการแก้ไขหรือไม่ มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่

(๗) ผลลัพธ์และผลผลิต

ประชาชน ชุมชน ได้รับอะไรจากการดำเนินโครงการของเทศบาล ซึ่งส่งผลไปถึงการพัฒนาอำเภอจังหวัด ภูมิภาคและระดับประเทศ

1.7 ระเบียบ วิธีการที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

1. ระเบียบที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีองค์ประกอบที่ใช้ในการติดตามดังนี้

(๑) แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลเขาชุมทอง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ ๒๘ โดยมี ภาคประซาซนเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการฯ

๒. วิธีการในการติดตามและประเมินผล

วิธีการในการติดตามและประเมินผล มีวิธีการดังนี้

(๑) ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)

(๒) ห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลดังนี้

รอบเดือนตุลาคม 2565 – กันยายน 2566

(๓) ดำเนินการตรวจสอบในระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริง ทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ หรือไม่

(๔) สรุปผลการดำเนินโครงการในแผนพัฒนา

(5) เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามแลประเมินผล

- 6 -

1.8. การกำหนดหน่วยงานรับผิดชอบ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 หมวด ๖ ข้อ ๒๘ กำหนดให้ ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาล ตำบลเขาชุมทอง  ประกอบด้วย

1.  นายสุรินทร์  นาถาวร			ประธานกรรมการ

2.  นายสายันต์  แก้วกับเพชร			กรรมการ

3.  นายอำพล  พรหมวิหาร			กรรมการ

4.  ด.ต.สุชาติ  วัฒนไพบูลย์			กรรมการ

5.  นายจรินทร์  ทองทิพย์			กรรมการ

6.  นายสวัสดิ์  พิณสุวรรณ์			กรรมการ

7.  นายวิชัยรัตน์  ทองทิพย์			กรรมการ

8.  นายปรีชา  อินศิริ				กรรมการ

9.  นายรัชภูมิ  ไตรเมศวร์				กรรมการ

10. นางวรรณนิภา  บรรจงการ			กรรมการ

11. นายวิชาญ  สุขฤกษ์				เลขานุการ

อำนาจหน้าที่ของ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลฯ

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) 1รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

1.9 การสรุปผลการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการรวบรวมผลการดำเนินงานพร้อมทั้งจำนวนงบประมาณที่ใช้จริง นำมาสรุปผลและนำเสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเขาชุมทอง เพื่อพิจารณาตรวจสอบ เสนอความเห็น ให้คำแนะนำ และได้นำความคิดเห็นข้อเสนอแนะและคำแนะนำของคณะกรรมการติดตามประเมินผลฯ แจ้งผู้บริหาร หน่วยงานต่างๆ ทราบและใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงการดำเนินงานโครงการต่างๆ ให้สำเร็จลุล่วงไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- 7 -

ส่วนที่  2

วิสัยทัศน์  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลเขาชุมทอง

1.  วิสัยทัศน์

“เขาชุมทองเศรษฐกิจก้าวหน้า ประชาใฝ่เรียนรู้ ชุมชนน่าอยู่ เคียงคู่คุณธรรม

น้อมนำประเพณี ประชาชีอยู่ดีมีสุข”

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม

๓.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

# ๔.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหารจัดการเทศบาลภายใต้หลักธรรมมาภิบาล

๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๖.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว

3. เป้าประสงค์

1. ขยายเส้นทางคมนาคมและปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมและมีมาตรฐาน

2. ประชาชนและเยาวชนมีความรู้และการศึกษาดีขึ้น มีระบบรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีระบบการบริการด้านสาธารณสุข มีศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้กับชุมชน

3. สร้างงาน สร้างอาชีพและส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน มุ่งเน้นการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

4. ประชาชนได้รับการบริการด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นรวมทั้งมีการพัฒนาศักยภาพของนักการเมืองและผู้ปฏิบัติงาน

5. วางแผน ปรับปรุงพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่ อย่างยั่งยืน

6. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีศักยภาพและยั่งยืน

4. ตัวชี้วัด

(1)  มีเส้นทางที่เป็นมาตรฐานเพิ่มขึ้น

(2)  เส้นทางคมนาคมได้รับการบำรุงรักษา

(3)  มีไฟฟ้าสาธารณะเพิ่มขึ้น

(4)  ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเพิ่มขึ้น

(5)  สระน้ำ/แหล่งน้ำสาธารณะได้รับการบำรุงรักษา

(6)  มีน้ำเพียงพอในการอุปโภคบริโภค

(7)  เด็กเล็กได้มีความรู้ และมีทักษะเพิ่มขึ้น

(8)  มีการวางท่อระบายน้ำเพิ่มขึ้น

(9)  มีฝายทดน้ำ/ฝายน้ำล้น

(10)  ผังเมืองรวมชุมชนและการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น

(11)  มีการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการของคนในชุมชน

- 8 -

(12)  มีการจัดกิจกรรมด้านการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

(13)  ประชาชนได้รับการส่งเสริมการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต

(14)  การพัฒนา การปรับปรุง อาคาร สถานที่ อุปกรณ์ในองค์กร บุคลาการได้รับการพัฒนา

(15)  มีการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(16)  ครัวเรือนได้รับการจัดการขยะมูลฝอย

(17)  การศึกษา วิจัยแหล่งท่องเที่ยว

5.  ค่าเป้าหมาย

(1)  มีแหล่งน้ำพอเพียงต่อการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร

(๒)  การศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน และเกิดการเรียนรู้ต่อเนื่อง

(3)  ประชาชนมีทักษะในการประกอบอาชีพด้านเกษตร

(4)  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

(5)  ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุข มีสุขภาพแข็งแรง

(6)  ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่มีมาตรฐาน ปลอดภัย

(7)  ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม การท่องเที่ยวกีฬา และนันทนาการ

ของท้องถิ่น

(8)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาธรรมาภิบาลดีขึ้น

(9)  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

(10)  สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติได้รับการฟื้นฟูและอนุรักษ์

6.  กลยุทธ์

1. ด้านการได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว

2. ประชาชนมีความรู้และรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น

3. ประชาชนมีรายได้ที่เพียงพอสามารถพึ่งตนเองได้

4. การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

5. มลภาวะสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษทำให้ชุมชนน่าอยู่

6. มีการสำรวจ วิจัยและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

7. จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (positioning) ของเทศบาลตำบลเขาชุมทอง

เทศบาลตำบลเขาชุมทอง มีจุดการพัฒนา  ดังนี้

๑. พัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกชุมชนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๒. สร้างงาน  สร้างรายได้ ส่งเสริมอาชีพให้กับสมาชิกชุมชน

๓. การสร้างเสริมสุขภาพที่ดีให้กับสมาชิกชุมชน

๔. พัฒนาการศึกษา ให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ

-9-

ส่วนที่ 3

สรุปการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เทศบาลตำบลเขาชุมทองได้ดำเนินการเพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 โดยเก็บข้อมูลการดำเนินงานตามโครงการต่าง ๆ ของทุกส่วนราชการ ทั้งข้อมูลในเซิงปริมาณและเอกสารการรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหาร และนำมาสรุปการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเขาชุมทอง ประจำปี พ.ศ.2565  ดังนี้

3.1 สรุปผลการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตำบลเขาชุมทองได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชนเช่นการจัดเวทีประชาคม การประชุมคณะกรรมการชุมชนเพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ดังนี้

-9-

- 10 -

3.2 สรุปผลการจัดทำงบประมาณปี พ.ศ. 2565

ผู้บริหารเทศบาลตำบลเขาชุมทองได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564 ตลอดถึงงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่มีการขออนุมัติโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ หรืออื่น ๆ รวมโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ทั้งสิ้น 66 โครงการ  งบประมาณ 11,369,570  บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนาได้  ดังนี้

| ยุทธศาสตร์การพัฒนา | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) |
| --- | --- | --- |
| ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 7 | 6,394,470 |
| ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม | 40 | 3,774,700 |
| ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 1 | 86,400 |
| # ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการ # บริหารจัดการเทศบาลภายใต้หลักธรรมมาภิบาล | 7 | 628,000 |
| ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 10 | 476,000 |
| ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว | 1 | 10,000 |
| รวม | 66 | 11,369,570 |
| ครุภัณฑ์ | 10 | 116,000 |

# ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2565

-10-

สรุปผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่น (เฉพาะปี 2565) ไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย

| ยุทธศาสตร์การพัฒนา | โครงการตามแผนพัฒนา (เฉพาะปี 2565) |  | โครงการที่อนุมัติงบประมาณ ในปี 2565 |  | ร้อยละของโครงการในแผนปี 2565 ที่ดำเนินการ (แต่ละยุทธศาสตร์) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) |
| ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 38 | 37,382,000 | 7 | 6,394,470 | 18.42 | 17.11 |
| ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม | 55 | 8765200 | 40 | 3,774,700 | 72.73 | 43.06 |
| ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 4 | 6,156,400 | 1 | 86,400 | 25.00 | 1.40 |
| # ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการ # บริหารจัดการเทศบาลภายใต้หลักธรรมมาภิบาล | 13 | 1,288,000 | 7 | 628,000 | 53.85 | 48.76 |
| ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 13 | 616,000 | 10 | 476,000 | 76.92 | 77.27 |
| ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว | 1 | 10,000 | 1 | 10,000 | 100.00 | 100.00 |
| รวมทั้งสิ้น | 124 | 54,217,600 | 66 | 11,369,570 | 52.23 | 21.47 |

- 11 -

สรุปผลการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565

| ยุทธศาสตร์การพัฒนา | งบประมาณ |  |  | ผลการดำเนินงาน (จำนวนโครงการ) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ตั้งไว้ | เบิกจ่ายแล้ว | ร้อยละ | ทั้งหมด | แล้วเสร็จ | ร้อยละ | กำลังดำเนินการ | ร้อยละ | ไม่ได้ดำเนินการ | ร้อยละ |
| ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 6,394,470 | 4,198,370 | 65.65 | 7 | 4 | 57.14 | 3 | 42.85 | 0 | 0.00 |
| ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม | 3,774,700 | 3,136,494 | 83.09 | 40 | 17 | 42.50 | 0 | 0 | 23 | 57.50 |
| ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 86,400 | 86,400 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| # ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการ บริหารจัดการเทศบาลภายใต้หลักธรรมมาภิบาล | 628,000 | 344,550 | 54.86 | 7 | 3 | 42.86 | 0 | 0 | 4 | 57.14 |
| ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 476,000 | 356,847 | 74.96 | 10 | 5 | 28.57 | 0 | 0 | 5 | 71.43 |
| ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
| รวมทั้งสิ้น | 11,369,570 | 8,122,661 | 71.44 | 66 | 30 | 42.85 | 3 | 4.76 | 33 | 52.38 |

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จำนวนโครงการทั้งหมดตามแผน  ฯ  เฉพาะปี 2565	จำนวน    124  โครงการ

จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ			จำนวน      30  โครงการ

จำนวนโครงการที่กำลังดำเนินการ			จำนวน        3  โครงการ

จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ			จำนวน      91  โครงการ

ร้อยละของโครงการที่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นจำประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เท่ากับ       จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ + โครงการที่กำลังดำเนินการ   X  100

จำนวนโครงการทั้งหมด

เท่ากับ      ร้อยละ  26.61

- 12 -

- 13 -

3.4 ปัญหาและอุปสรรค

สรุปปัญหา อุปสรรคในภาพรวมของจากผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเขาชุมทอง ประจำปี ๒๕65

ปัญหา , อุปสรรค

1.  ข้อจำกัดด้านอำนาจหน้าที่ของเทศบาลทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ทุกปัญหา

2.  เทศบาลไม่สามารถดำเนินโครงการที่เกี่ยวกับการจัดฝึกอบรม  หรือโครงการที่มีเป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมากได้เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019(Covid-19)  ทำให้โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณและกำหนดแผนงานโครงการที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไว้ไม่สามารถดำเนินการได้

3.  การจัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยส่วนใหญ่จะได้รับการจัดสรรในช่วงปลายไตรมาส 2 ในส่วนของไตรมาส 4 เงินจัดสรรจะเข้ามาในช่วงของปลายไตรมาสส่วนหนึ่งซึ่งจะส่งผลต่อแนวทางการปฏิบัติและการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดความล่าช้า ไม่สามารถดำเนินการได้ตามห้วงเวลา  ซึ่งอาจต้องใช้วิธีการขออนุมัติเบิกเหลื่อมปี ในบางรายการ ทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการช้าไป

4.  เทศบาลมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้ทั้งหมด

5.  ปัญหาโครงการ/แผนงาน ที่จัดทำมีปริมาณมากเกินกว่างบประมาณที่ตั้งไว้และได้รับการจัดทำหรือเสนอโครงการ/กิจกรรม มีจำนวนมากเกินไป ไม่สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในแต่ละปี จึงควรมีการวิเคราะห์และประเมินโครงการ/กิจกรรมที่เร่งด่วนและมีความสำคัญ ต่อการพัฒนาและสามารถแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นได้ ซึ่งจะทำให้แผนพัฒนาเทศบาล ฯ ประสบผลสำเร็จและตรงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ รวมถึงการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง

6.  ปัญหาการขาดความต่อเนื่องในการติดตามและประเมินผลการขาดความต่อเนื่องในการดำเนินงานทำให้ขาดข้อมูลในการพิจารณาความสอดคล้องของโครงการ/กิจกรรม ในเชิงบูรณาการและไม่มีข้อสรุปปัญหาในโครงการต่าง ๆ เพื่อนำไปปรับปรุง ควรมีการนำเครื่องมือที่มีเกณฑ์มาตรฐานมาเป็นตัวชี้วัดและประเมินผลสำเร็จของงาน และการเพิ่มความถี่ในการประเมินและประชาสัมพันธ์ผลการประเมิน รวมทั้งจัดประชุมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันวิเคราะห์ผลก่อนและหลังการดำเนินงานจัดทำโครงการ

7.  การดำเนินโครงการ โดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐาน  บางครั้งอาจไม่สามารถทำให้แผนพัฒนาสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้  เนื่องจากประเด็นในเรื่องของการอุทิศที่ดิน หรือทรัพย์สินของประชาชน เช่น ปัญหาการในพื้นที่ หมู่ที่ 3 ที่ไม่สามารถระบายน้ำได้อย่างรวดเร็วในช่วงฤดูฝนส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังพื้นที่เกษตรของประชาชนหลายวัน

ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข

1.  สำหรับโครงการ / กิจกรรมที่ไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของเทศบาล  อาจมีการประสาน แจ้ง หรือขอความร่วมมือในการดำเนินการไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบ  เช่น  ไฟฟ้าครัวเรือน  ซึ่งยังมีครัวเรือนบางพื้นที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ในครัวเรือนโดยตรง ซึ่งปัจจุบันต้องพ่วงไฟจากบ้านอื่น ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเป็นภารกิจหน้าที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโดยตรง เทศบาลก็อาจจะจัดทำหนังสือสอบถาม  ตลอดจนติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

- 14 -

2.  กรณีโครงการที่มีลักษณะของการฝึกอบรม ซึ่งมีเป้าหมายของการรวมคนจำนวนมากนั้น  ในสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)  ให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานได้พิจารณาดำเนินกิจกรรมภายใต้มาตรการของการป้องกันอย่างรัดกุม เช่น การเลือกสถานที่ในการดำเนิน

โครงการ การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับการอบรม การตรวจคัดกรองก่อนการอบรม การปรับเปลี่ยนขั้นตอนและวิธีการดำเนินกิจกรรมการฝึกอบรมให้แต่ยังคงอยู่ภายใต้วัตถุประสงค์ เป้าหมายโครงการ เป็นต้น ซึ่งคาดว่าหากดำเนินการภายใต้มาตรการอย่างรัดกุมและเคร่งครัด  โครงการก็จะสามารถดำเนินการได้ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว

3. ควรมีการวิเคราะห์และกำหนดระยะเวลาดำเนินการของแต่ละโครงการ ให้สอดคล้องกับงบประมาณที่มี หรืองบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในแต่ละช่วง  ซึ่งมีห้วงเวลาที่ประมาณการณ์ได้จากการจัดสรรในช่วงปีที่ผ่านมา  เพื่อนำแผนงานโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณไปปฏิบัติและมีการดำเนินงาน  โดยให้ความสำคัญในการวิเคราะห์การจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี  และแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ให้มีความเหมาะสม โดยอาจจะมีการการจัดลำดับความสำคัญของการดำเนินโครงการโดยการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณ  ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถจัดบริการสาธารณะ  แก้ไขปัญหา

4. จัดทำโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นควรจะสอดคล้องกับงบประมาณที่มีรับรวมไปถึงงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากส่วนกลาง หน่วยงานต่าง ๆ และโครงการ/กิจกรรมที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรสามารถนำไปสู่การดำเนินการ โครงการในแผนแต่ละปีงบประมาณ ได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70

5.  คณะกรรมการคิดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเขาชุมทองได้เสนอแนะให้เทศบาลดำเนินการจัดทำประชาคมเพื่อรับทราบปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชนในหมู่บ้านก่อนดำเนินโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานเนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนในขณะดำเนินโครงการ และเมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จให้ประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ความคุ้มค่า และความพึงพอใจของประชาชนด้วย

โดยการที่จะกำหนดจัดทำแผนงาน / โครงการ  โดยเฉพาะโครงการขนาดใหญ่ ที่อาจส่งผลกระทบทั้งทางบวก และทางลบ ต่อประชาชนโดยรวม หรือโครงการที่ต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก จะต้องมีการศึกษาแนวทางและผลกระทบที่รัดกุม  เพื่อให้แผนงาน / โครงการสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และความคุ้มค่าของโครงการอย่างเหมาะสม เช่น โครงการที่อาจกระทบต่อสิทธิ ทรัพย์สินของประชาชน หรือการขออนุญาตการใช้ประโยชน์จากที่ดินของหน่วยงานรัฐอื่น เช่น กรมป่าไม้ , กรมที่ดิน , การรถไฟ ฯลฯ

6.  แนวทางในการแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะในเรื่องของการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน เช่น การก่อสร้างถนนมาตรฐาน หรือการบุกเบิกเส้นทางคมนาคม ซึ่งอาจต้องมีการขยายผิวจราจร หรือสร้างเส้นทางใหม่ ประเด็นสำคัญคืออาจไปกระทบต่อที่ดิน หรือทรัพย์สินของประชาชน ดังนั้น แนวทางสำคัญ คือ ก่อนที่จะมีการกำหนดแผนงานโครงการควรที่จะมีการศึกษาพื้นที่ และทำความเข้าใจข้อตกลงเป็นกรณีไป เช่น การยินยอมอุทิศที่ดิน หรืออนุญาตกรณีทรัพย์สินที่ได้รับผลกระทบของประชาชน ก่อนมีการอนุมัติงบประมาณ หรือการประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการลดปัญหาการนำแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ

สำหรับกรณี ปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่หมู่ที่ 3 ซึ่งคณะกรรมการติดตามประเมินผล ฯ ได้มีข้อเสนอว่า ในเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่มีความเชื่อมโยงระหว่างตำบลและอำเภอ คือ ตำบลควนหนองคว้า และตำบลทุ่งโพธิ์ของ อำเภอจุฬาภรณ์ และตำบลควนเกย อำเภอร่อนพิบูลย์  จึงเห็นว่าเทศบาลน่าจะประสานและหารือกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมหาทางออกในการแก้ไขต่อไป

- 15 -

ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

1.  จากการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลเขาชุมทอง (พ.ศ. 2561-2565)  ซึ่งได้แปลงแผนพัฒนานำไปสู่การปฏิบัติ  ในส่วนของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕65 ซึ่งเป็นการดำเนินการตามโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕61 – ๒๕๖5) เฉพาะปีงบ

ประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งการจัดทำแผนพัฒนาทั้งสองระดับเป็นไปตามนโยบายที่กำหนดขึ้นภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ของจังหวัดนครศรีธรรมราช นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลและผู้บริหารเทศบาล

จากการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ของเทศบาลตำบลเขาชุมทอง พบว่ามีปัญหาและอุปสรรคหลายประการ โดยเฉพาะเรื่องงบประมาณไม่เพียงพอต่อการนำมาจัดทำงบประมาณโครงการ/กิจกรรม พัฒนาเทศบาล รวมไปถึงความล่าช้าในการจัดสรรงบประมาณประจำปีทำให้การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ปัญหาข้อกฎหมาย การประสานงาน กลุ่มเป้าหมายและความสอดคล้องของระยะเวลาดำเนินโครงการ ซึ่งสามารถสรุปเป็นปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะได้ดังนี้

2.  จากสรุปประเด็นการเสนอข้อเสนอแนะของประชาชนจากการสำรวจความพึงพอใจประจำปี พ.ศ. 2565 ประชาชนได้เสนอข้อคิดเห็นในเรื่องให้เทศบาลได้พิจารณาในการดำเนินงาน“การแก้ไขปัญหายาเสพติด” เป็นสำคัญ โดยเฉพาะมาตรการการป้องกัน ในกลุ่มเสี่ยงและเยาวชนเพื่อป้องกันไม่ให้กลุ่มเหล่านี้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับ   ยาเสพติด โดยกำหนดให้มีกิจกรรม หรือโครงการที่จะเป็นการส่งเสริมการใช้เวลาว่างที่เป็นประโยชน์

3.  การจัดประชุมหรือประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  ควรมีการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าหลายวัน  และต้องสร้างความเข้าใจ ให้ประชาชนได้ตระหนักและให้ความสำคัญของการจัดทำประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  ทั้งนี้  เพื่อให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น

4.  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้ดำเนินการตั้งแต่การประชาคมหมู่บ้านแต่ละหมู่โดยให้ที่ประชุมได้มีการคัดเลือกและเรียงลำดับความสำคัญของโครงการในแต่ละหมู่บ้าน  จากนั้นนำข้อมูลดังกล่าวมาจัดประชุมประชาคมตำบลเพื่อเรียงลำดับความสำคัญของปัญหาอีกครั้งหนึ่ง

ประการสำคัญ  ในแต่ละเวทีการประชุมให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยตรง เข้าร่วมประชุมให้ครอบคลุมในแต่ละด้าน ทั้งนี้  เมื่อประชาชนมีการเสนอปัญหา หรือความต้องการ จะสามารถให้ตอบข้อซักถาม หรือข้อจำกัดในอำนาจหน้าที่ หรือแนวทางปฏิบัติราชการของเทศบาล ต่าง ๆ ได้โดยทันที เช่น หากประชาชนเสนอปัญหา หรือโครงการที่ไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ หรือเกินศักยภาพของเทศบาลก็จะสามารถตอบและทำความเข้าใจในเวทีประชุม เป็นต้น

5.  จากสรุปประเด็นการเสนอข้อเสนอแนะของประชาชนจากการสำรวจความพึงพอใจประจำปี พ.ศ. 2565 ประชาชนได้เสนอข้อคิดเห็นในเรื่องให้เทศบาลได้พิจารณาในเรื่องของ  การบริหารจัดการขยะให้มีการส่งเสริม  และสร้างความตระหนักในการคัดแยกขยะจากต้นทางอย่างต่อเนื่อง

6.  การจัดทำแผนในด้านยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว ซึ่งในพื้นที่มีแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของในพื้นที่ คือ รางน้ำควนเกย เห็นควรให้เทศบาลได้พิจารณาจัดทำโครงการเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว เช่น การปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งน้ำควนเกย , การจัดทำจุดชมวิว , การท่องเที่ยวและศึกษาแหล่งท่องเที่ยวรางน้ำควนเกย เป็นแหล่งศึกษาต้นน้ำธรรมชาติ เป็นต้น

7.  แนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการบริหารจัดการ การบริหารโครงการ และงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ  จึงขอความร่วมมือให้ผู้บริหารท้องถิ่นได้โปรดพิจารณาสั่งการให้ส่วนราชการ (สำนัก,กอง) ได้จัดทำและรายงานผลการดำเนินโครงการต่าง ๆ ภายใน สามสิบวันนับจากวันดำเนินโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นใช้ในการรวบรวมข้อมูลประกอบการจัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี

-16-

ส่วนที่  4

บัญชีโครงการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  1  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเขาชุมทอง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2565

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | งบประมาณ (บาท) |  | เบิกจ่าย (บาท) | โอนงบ (+,-) | แล้วเสร็จ (ไตรมาส) |  |  |  | กำลังดำเนิน การ | ไม่ได้ดำเนิน การ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ๑ | ๒ | ๓ | ๔ |  |  |  |
|  |  |  |  | ตามแผน | อนุมัติ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น บริเวณวัดบ้านใต้ หมู่ที่ 1 | ก่อสร้างฝายน้ำล้น สะพานไม้แกน ตามแบบ ม.ข. 27 | กองช่าง | 500,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 2 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนซอยช่องควน หมู่ที่ 2 | ขยายผิวจราจรขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 630 เมตร | กองช่าง | 530,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 3 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนซอยเรด้าห์ หมู่ที่ 4 | ซ่อมแซมถนนขนาดกว้าง4 เมตร ยาว 1,800 เมตร | กองช่าง | 2,880,000 | 1,095,000 | 633,900 | - | - | - | - | - |  |  |  |
| 4 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนซอยช่องเขา 2 หมู่ที่ 4 | ซ่อมแซมถนนขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 800 เมตร | กองช่าง | 1,900,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 5 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนควนออก หมู่ที่ 4 | ซ่อมแซมถนนขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร | กองช่าง | 400,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 6 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนซอยห้วยจิก หมู่ที่ 3 | ซ่อมแซมถนน ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 1,675 เมตร | กองช่าง | 1,900,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 7 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสวนทุเรียน หมู่ที่ 2 | ซ่อมแซมถนน ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 2,250 เมตร | กองช่าง | 5,400,000. | 3,921,000 | 2,190,000 | - |  |  | - | - | - |  |  |

-16-

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | งบประมาณ (บาท) |  | เบิกจ่าย (บาท) | โอนงบ (+,-) | แล้วเสร็จ (ไตรมาส) |  |  |  | กำลังดำเนิน การ | ไม่ได้ดำเนิน การ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ๑ | ๒ | ๓ | ๔ |  |  |  |
|  |  |  |  | ตามแผน | อนุมัติ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนตลาดเขาชุมทอง หมู่ที่ 4 | ปรับปรุงบริเวณสถานที่จอดรถ -ปรับปรุงห้องน้ำ -ปรับปรุงทางเท้า ฯลฯ | กองช่าง | 640,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 9 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยคลองตีน หมู่ที่ 2 | ก่อสร้างถนนขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 2,300 เมตร | กองช่าง | 5,060,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 10 | โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านควนเกยในใส - เหมืองหน้าบ้าน หมู่ที่ 1 | บุกเบิกถนนขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 220 เมตร | กองช่าง | 462,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 11 | โครงการบุกเบิกถนนตัดผ่านทางรถไฟ หมู่ที่ 5 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 4 | บุกเบิกถนนขนาดขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 80 เมตร | กองช่าง | 265,500 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 12 | โครงการบุกเบิกถนนหน้าบ้านนายพัน - ทุ่งนาหนองบ่อ หมู่ที่ 3 | บุกเบิกถนนขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๘๘ เมตร | กองช่าง | 685,500 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 13 | โครงการบุกเบิกถนน จากที่นา นายประสิทธิ์ เชื่อมต่อถนนหนองส้มแป้น หมู่ที่ 3 | บุกเบิกถนนขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 400 เมตร | กองช่าง | 500,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 14 | โครงการบุกเบิกถนน หน้าเขาชุมทอง หมู่ที่ 4 | บุกเบิกถนนขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 350 เมตร | กองช่าง | 525,000 | -- | - | - | - | - | - | - | - |  |  |

-17-

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | งบประมาณ (บาท) |  | เบิกจ่าย (บาท) | โอนงบ (+,-) | แล้วเสร็จ (ไตรมาส) |  |  |  | กำลังดำเนิน การ | ไม่ได้ดำเนิน การ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ๑ | ๒ | ๓ | ๔ |  |  |  |
|  |  |  |  | ตามแผน | อนุมัติ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | โครงการบุกเบิกถนนพร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำแบบรางวีซอยทุ่งหลาย หมู่ที่ 6 | บุกเบิกถนนขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 500 เมตร | กองช่าง | 700,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 16 | โครงการบุกเบิกถนนเลียบเขาชุมทอง หมู่ที่ 4 | บุกเบิกถนนขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 300 เมตร | กองช่าง | 370,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 17 | โครงการบุกเบิกถนนควนเกยไสเลียบ-ห้วยคันไถ หมู่ที่ 6 | บุกเบิกถนนขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 500 เมตร | กองช่าง | 620,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 18 | โครงการบุกเบิกถนน 4018-ที่ดินอารีย์ภักดีไทย หมู่ที่ 5 | บุกเบิกถนนขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร | กองช่าง | 200,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 19 | โครงการขุดลอกเหมืองน้ำหนองส้มแป้น – ถนนควนเกยไสเลียบ หมู่ที่ 3 | ขุดลอกเหมืองขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 1,500 เมตร | กองช่าง | 250,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 20 | โครงการขุดลอกเหมืองน้ำจากบ้านนายเลี่ยม-บ้านบ่อทราย หมู่ที่ 6 | ขุดลอกเหมืองขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 750 เมตร | กองช่าง | 120,000 | - | -- | - | - | - |  | - | - |  |  |
| 21 | โครงการก่อสร้างท่อบล็อกข้ามถนนคลองตีน หมู่ที่ 2 | เพื่อระบายน้ำไม่ให้ท่วมขัง | กองช่าง | 150,000 | -- | -- | - | - | - |  | - | - |  |  |

-18-

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | งบประมาณ (บาท) |  | เบิกจ่าย (บาท) | โอนงบ (+,-) | แล้วเสร็จ (ไตรมาส) |  |  |  | กำลังดำเนิน การ | ไม่ได้ดำเนิน การ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ๑ | ๒ | ๓ | ๔ |  |  |  |
|  |  |  |  | ตามแผน | อนุมัติ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | โครงการปรับปรุงป้ายซอยต่าง ๆ ในเขตเทศบาล | ปรับปรุงป้ายซอยต่างๆ ทั้ง35ซอยภายในเขตเทศบาล | กองช่าง | 190,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 23 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และตัดแต่งกิ่งไม้ในเขตเทศบาลตำบลเขาชุมทอง | ปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทางให้มีความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย | กองช่าง | 190,000 | 432,000 | 432,000 | - |  |  |  |  | - | - |  |
| 24 | โครงการจัดตั้งโรงน้ำดื่มชุมชน หมู่ที่ 1 | ขนาดโรงน้ำดื่ม กว้าง 8 เมตร ยาว 26 เมตร | กองช่าง | 1,200,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 25 | โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 6 | เครื่องออกกำลังกายจำนวน 2๔ ชุด | กองช่าง | 1,200,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 26 | โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อดูแลรักษาระบบประปา | จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อดูแลระบบประปาเทศบาลตำบลเขาชุมทอง | กองช่าง | 1,080,000 | 540,000 | 540,000 | - |  |  |  |  | - | - |  |
| 27 | โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะบริเวณสระน้ำ หมู่ที่ 4 | ขนาดกว้าง 30 เมตร ยาว 55 เมตร | กองช่าง | 1,800,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 28 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนซอยโรงน้ำแข็ง - ควนออก หมู่ที่ 4 | ซ่อมแซมถนน ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 680 เมตร | กองช่าง | 1,088,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |

-19-

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | งบประมาณ (บาท) |  | เบิกจ่าย (บาท) | โอนงบ (+,-) | แล้วเสร็จ (ไตรมาส) |  |  |  | กำลังดำเนิน การ | ไม่ได้ดำเนิน การ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ๑ | ๒ | ๓ | ๔ |  |  |  |
|  |  |  |  | ตามแผน | อนุมัติ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 5 | ก่อสร้างอาคารขนาดกว้าง 5.00 ม.ยาว 15 เมตร | กองช่าง | 500,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 30 | โครงการซ่อมแซมถนน ซอยควนฝ้าย หมู่ที่ 5 | ซ่อมแซมถนน ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 240 เมตร | กองช่าง | 390,000 | - | - |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 31 | โครงการซ่อมแซมคอสะพานถนนควนฝ้าย หมู่ที่ 5 | ซ่อมแซมคอสะพานถนนควนฝ้าย จากกล่องเคเบี้ยน ความยาว 20 เมตร | กองช่าง | 500,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 32 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะที่ชำรุด หมู่ที่ 1-หมู่ที่ 6 | ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อให้แสงสว่างแก่ประชาชน | กองช่าง | 200,000 | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
| 33 | อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 6 | ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อให้แสงสว่างแก่ประชาชน | กองช่าง | 2,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |

-20-

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | งบประมาณ (บาท) |  | เบิกจ่าย (บาท) | โอนงบ (+,-) | แล้วเสร็จ (ไตรมาส) |  |  |  | กำลังดำเนิน การ | ไม่ได้ดำเนิน การ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ๑ | ๒ | ๓ | ๔ |  |  |  |
|  |  |  |  | ตามแผน | อนุมัติ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | โครงการก่อสร้างเสาไฟไฮเมต ลานกีฬา หมู่ที่ 3 | ก่อสร้างเสาไฟไฮเมต สูง ๒๐ เมตร | กองช่าง | 650,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 35 | อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าและพาดสายดับและติดตั้งระบบจำหน่ายไฟฟ้า หมู่ที่ 3 , หมู่ที่ 5 , หมู่ที่ 6 | ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 3 ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 5 ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 6 | กองช่าง | 1,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 36 | โครงการบุกเบิกถนนสายสามแยกบ้านผู้ใหญ่พจน์-ซอยวัดใต้ หมู่ที่ 1 ต.ควนเกย | บุกเบิกถนนสายสามแยกบ้านผู้ใหญ่พจน์-ซอยวัดใต้ หมู่ที่ 1 ต.ควนเกย | กองช่าง | 300,000 | 163,000 | 161,000 | - | - | - |  | - | - | - |  |
| 37 | โครงการก่อสร้างขยายเขตและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ถนนสายห้วยจิก หมู่ที่ 3 ต.ควนเกย | ขยายเขตและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ถนนสายห้วยจิก หมู่ที่ 3 ต.ควนเกย | กองช่าง | 736,000 | 94,470 | 94,470 | - | - | - | - | - |  | - |  |
| 38 | โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินบริเวณสะพาน 40 หมู่ที่ 2 ต.ควนเกย | ก่อสร้างกำแพงกันดินบริเวณสะพาน 40 หมู่ที่ 2 ต.ควนเกย | กองช่าง | 300,000 | 149,000 | 147,000 | - | - | - | - | - |  | - |  |

- 21 -

บัญชีโครงการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  2  ด้านการพัฒนาคนและสังคม

แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเขาชุมทอง  ประจำปี  2565

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  2  ด้านการพัฒนาคนและสังคม

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | งบประมาณ (บาท) |  | เบิกจ่าย (บาท) | โอนงบ (+,-) | แล้วเสร็จ (ไตรมาส) |  |  |  | กำลังดำเนิน การ | ไม่ได้ดำเนิน การ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ๑ | ๒ | ๓ | ๔ |  |  |  |
|  |  |  |  | ตามแผน | อนุมัติ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยต่างๆ | ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนกรณีได้รับความเดือนร้อนจากสาธารณภัยต่าง ๆ | สำนักปลัดเทศบาล | 30,000 | - | - | - |  | - | - | - | - |  |  |
| 2 | โครงการฝึกอบรม ทบทวน และศึกษาดูงาน อปพร. | ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนกรณีได้รับความเดือนร้อนจากสาธารณภัยต่าง ๆ | สำนักปลัดเทศบาล | 30,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 3 | โครงการฝึกซ้อมแผนต่างๆ ด้านงานป้องกันและแผนบรรเทาสาธารณภัย | ฝึกซ้อมการดับเพลิงเบื้องต้น | สำนักปลัดเทศบาล | 30,000 | 10,000 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 4 | โครงการอบรมให้ความรู้ ด้านกฎจราจรและรณรงค์สวมหมวกนิรภัยส่งเสริมความปลอดภัยบนท้องถนน | อบรมให้ความรู้หรือรณรงค์ให้ความรู้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเขาชุมทอง | สำนักปลัดเทศบาล | 30,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 5 | โครงการอบรมความรู้ ด้านอัคคีภัยแก่ประชาชนหรือนักเรียน | ดำเนินการฝึกอบรมแก่ประชาชนหรือนักเรียน จำนวน 50 คน | สำนักปลัดเทศบาล | 38,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |

-22-

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | งบประมาณ (บาท) |  | เบิกจ่าย (บาท) | โอนงบ (+,-) | แล้วเสร็จ (ไตรมาส) |  |  |  | กำลังดำเนิน การ | ไม่ได้ดำเนิน การ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ๑ | ๒ | ๓ | ๔ |  |  |  |
|  |  |  |  | ตามแผน | อนุมัติ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการงานปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และงานกู้ชีพกู้ภัย | บริการการแพทย์ฉุกเฉินแก่ประชาชน และงานกู้ภัย | สำนักปลัดเทศบาล | 870,000 | 756,000 | 756,000 | - |  |  |  |  | - | - |  |
| 7 | โครงการเสริมสร้างความรู้ ด้านกฎจราจร | จัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน 15 ปีขึ้นไป ในเขตเทศบาลตำบลเขาชุมทอง | สำนักปลัดเทศบาล | 20,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 8 | โครงการอบรมกฎวินัยจราจรร่วมกับโครงการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ | อบรมให้ความรู้หรือรณรงค์ให้ความรู้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเขาชุมทอง | สำนักปลัดเทศบาล | 20,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 9 | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ | ตั้งจุดตรวจร่วมกับ สภ.ร่อนฯ บริเวณสามแยกต้นยาง | สำนักปลัดเทศบาล | 25,000 | 10,000 | 8,470 | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 10 | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ | ตั้งจุดตรวจร่วมกับ สภ.ร่อนฯ บริเวณสามแยกต้นยาง | สำนักปลัดเทศบาล | 25,000 | 10,000 | 9,120 | - | - | - |  | - | - | - |  |
| 11 | โครงการฝึกอบรม ทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) | อปพร.เทศบาลตำบลเขาชุมชุมทอง จำนวน 115 นาย | สำนักปลัดเทศบาล | 60,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 12 | สนับสนุนอาหารกลางวันให้กับเด็กเล็ก - ประถมศึกษาปีที่ 6 สำหรับโรงเรียนในเขตเทศบาล | สนับสนุนอาหารกลางวัน ให้กับนักเรียน ในเขตเทศบาลตำบลเขาชุมทอง | กองการศึกษา | 1,050,000 | 756,000 | 688,800 | - |  |  |  |  | - | - |  |

-23-

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | งบประมาณ (บาท) |  | เบิกจ่าย (บาท) | โอนงบ (+,-) | แล้วเสร็จ (ไตรมาส) |  |  |  | กำลังดำเนิน การ | ไม่ได้ดำเนิน การ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ๑ | ๒ | ๓ | ๔ |  |  |  |
|  |  |  |  | ตามแผน | อนุมัติ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | อาหารเสริม (นม)โรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลควนเกยและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล เขาชุมทอง | สนับสนุนอาหารเสริม (นม) ให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 ในเขตเทศบาลตำบลเขาชุมทอง | กองการศึกษา | 650,000 | 637,737 | 737,737 | - |  |  |  |  | - | - |  |
| 14 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | 1.จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาชุมทอง 2.ค่าวัสดุการศึกษา 3.ค่าพาหนะนำส่งเด็กไปสถาน พยาบาล | กองการศึกษา | 635,000 | 319,000 | 260,592 | - |  |  |  |  | - | - |  |
| 15 | อุดหนุนโครงการประเพณีบุญสารทเดือนสิบ อำเภอร่อนพิบูลย์ | อุดหนุนโครงการประเพณีบุญสารทเดือนสิบ อำเภอร่อนพิบูลย์ | กองการศึกษา | 20,000 | - | 20,000 | - | - | - | - |  | - | - |  |
| 16 | อุดหนุนโครงการประเพณีลากพระ อำเภอร่อนพิบูลย์ | อุดหนุนโครงการประเพณีลากพระ อำเภอร่อนพิบูลย์ | กองการศึกษา | 30,000 | 30,000 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 17 | โครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชนตรวจสุขภาพขั้นพื้นฐานคัดกรองเบาหวาน ความดัน | ประชาชน 15 ปีขึ้นไป ในเขตเทศบาลตำบลเขาชุมทอง | กองสาธารณสุข ฯ | 30,000 |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 18 | โครงการป้องกันไข้เลือดออกและกำจัดยุงลาย | จัดอบรมให้ความรู้ประชาชนจัดซื้อวัสดุ เคมีภัณฑ์ต่างๆในการกำจัดยุง | กองสาธารณสุข ฯ | 50,000 |  | - | - | - | - | - | - | - |  | โครงการป้องกันไข้เลือดออกและกำจัดยุงลาย |

-24-

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | งบประมาณ (บาท) |  | เบิกจ่าย (บาท) | โอนงบ (+,-) | แล้วเสร็จ (ไตรมาส) |  |  |  | กำลังดำเนิน การ | ไม่ได้ดำเนิน การ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ๑ | ๒ | ๓ | ๔ |  |  |  |
|  |  |  |  | ตามแผน | อนุมัติ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | โครงการขยับกายตอนเย็น ลดอ้วนลดพุง | ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเขาชุมทองมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง | กองสาธารณสุข ฯ | 50,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 20 | โครงการน้ำดื่มปลอดภัย | อบรมให้ความรู้การบริโภคน้ำดื่มที่ปลอดภัยสำหรับครัวเรือน | กองสาธารณสุข ฯ | 10,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 21 | โครงการอบรมสุขาภิบาลอาหารและผู้จำหน่ายอาหาร | อบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบอาชีพจำหน่ายอาหาร ผู้ผลิตอาหาร | กองสาธารณสุข ฯ | 10,000 | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |
| 22 | โครงการอบรมกิจการอันตรายต่อสุขภาพ | อบรมให้ความรู้ผู้ประกอบกิจการอันตราย | กองสาธารณสุข ฯ | 10,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 23 | โครงการตลาดปลอดสารพิษ | อบรมให้ความรู้พ่อค้าแม่ค้าและประชาชนที่มาจับจ่ายในตลาด | กองสาธารณสุข ฯ | 10,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 24 | โครงการทำหมัน คุมกำเนิดและป้องกันโรคติดต่อ จากสัตว์เลี้ยงและสัตว์จรจัด | สัตว์เลี้ยงและสัตว์จรจัด 400 ตัว | กองสาธารณสุข ฯ | 30,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 25 | โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุวันดอกลำดวนบาน | จัดกิจกรรมผู้สูงอายุในตำบลควนเกยจำนวน 50 คน | กองสาธารณสุข ฯ | 25,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 26 | โครงการปั่นรักษ์โลก ปั่นรักสุขภาพ | จัดกิจกรรมการปั่นจักรยาน รณรงค์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ | กองสาธารณสุข ฯ | 50,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |

-25-

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | งบประมาณ (บาท) |  | เบิกจ่าย (บาท) | โอนงบ (+,-) | แล้วเสร็จ (ไตรมาส) |  |  |  | กำลังดำเนิน การ | ไม่ได้ดำเนิน การ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ๑ | ๒ | ๓ | ๔ |  |  |  |
|  |  |  |  | ตามแผน | อนุมัติ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค | จัดกิจกรรมแก่เด็กเพื่อส่งเสริมให้เด็กรู้จักการดูแลและป้องกันโรคภัยต่าง ๆ ด้วยตนเอง | กองสาธารณสุข ฯ | 30,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 28 | โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว ในพื้นที่ตำบลควนเกย รวม 6 หมู่บ้าน จำนวน 400 ตัว | กองสาธารณสุข ฯ | 20,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 29 | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | จัดทำโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข อย่างน้อย 3 โครงการตามความเหมาะสมกับปัญหาและบริบทของพื้นที่/หมู่บ้าน/ชุมชน ทั้ง 11 ชุมชน | กองสาธารณสุข ฯ | 220,000 | 220,000 | - | - 220,000 | - | - | - | - | - |  |  |
| 30 | โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be Number one ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี | เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป จำนวน 40 คน จำนวน 11 ชุมชน | กองสาธารณสุข ฯ | - | 40,000 | 18,430 | +40,000 | - | - | - |  | - | - |  |
| 31 | โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า | สุนัขและแมวได้รับการสำรวจและขึ้นทะเบียน | กองสาธารณสุข ฯ | 30,000 | 10,000 | 6,726 | - | - |  |  |  | - | - |  |

-26-

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | งบประมาณ (บาท) |  | เบิกจ่าย (บาท) | โอนงบ (+,-) | แล้วเสร็จ (ไตรมาส) |  |  |  | กำลังดำเนิน การ | ไม่ได้ดำเนิน การ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ๑ | ๒ | ๓ | ๔ |  |  |  |
|  |  |  |  | ตามแผน | อนุมัติ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | โครงการควบคุมโรคติดต่อในท้องถิ่น | ควบคุมโรคติดต่อในท้องถิ่นทั้ง 11 ชุมชน ในเขตเทศบาลตำบลเขาชุมทอง | กองสาธารณสุข ฯ | 30,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 33 | โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการร้านอาหารและแผงลอย | อบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการร้านอาหารและแผงลอยในเขตเทศบาล | กองสาธารณสุข ฯ | 20,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 34 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยแก่ผู้ด้อยโอกาส | สร้างที่อยู่อาศัยให้ประชาชน อย่างน้อย 1 หลัง | สำนักปลัดเทศบาล | 50,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 35 | โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ | ผู้สูงอายุในเขตจัดกิจกรรมไหว้พระสัญจรจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมสัญจร | สำนักปลัดเทศบาล | 50,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 36 | โครงการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ป่วยเรื้อรังที่บ้าน | จัดระบบบริการ อสบ.ไปทำการดูแลผู้ป่วยติดเตียงที่บ้าน | กองสาธารณสุขสำนักปลัดเทศบาล | 10,000 | 120,000 | - | - |  |  |  |  | - | - |  |

-27-

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | งบประมาณ (บาท) |  | เบิกจ่าย (บาท) | โอนงบ (+,-) | แล้วเสร็จ (ไตรมาส) |  |  |  | กำลังดำเนิน การ | ไม่ได้ดำเนิน การ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ๑ | ๒ | ๓ | ๔ |  |  |  |
|  |  |  |  | ตามแผน | อนุมัติ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | โครงการจัดอบรมแกนนำเยาวชนต้านยาเสพติด | จัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ หรือจัดอบรมเอง 1 ครั้ง | กองสาธารณสุข | 50,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 38 | โครงการติดตั้งกล้อง CCTV ภายในเขตเทศบาลตำบล เขาชุมทอง | หมู่ที่ 1- 6 ในพื้นที่เทศบาลตำบลเขาชุมทอง ได้รับการติดตั้งกล้อง CCTV ตามจุดทางแยกต่าง ๆ | สำนักปลัดเทศบาล | 1,500,000 | 3,017,100 | - | - | - | - | - | - |  | - |  |
| 39 | โครงการส่งเสริม สนับสนุนคุณภาพชีวิตของผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส | คนพิการ 84 คนมีกิจกรรมทำ | สำนักปลัดเทศบาล | 40,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 40 | โครงการส่งเสริม สนับสนุนคุณภาพชีวิตของผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส | คนพิการ 84 คนมีกิจกรรมทำ | สำนักปลัดเทศบาล | 40,000 |  | 150,800 | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 41 | โครงการระดมความคิดเห็นในการจัดทำโครงการต่างๆของเทศบาล | จัดกิจกรรม ประชุม ทำประชาคม ทำประชาพิจารณ์ต่างๆโครงการต่างๆ | สำนักปลัดเทศบาล | 30,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 42 | โครงการอบรมและฝึกอาชีพให้กับประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเขาชุมทอง | ฝึกอบรมกลุ่มแม่บ้าน สตรี ผู้ว่างงาน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เยาวชนและประชาชนทั่วไป | สำนักปลัดเทศบาล | 30,000 | 15,000 | 13,736 | - | - | - | - |  | - | - |  |

-28-

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | งบประมาณ (บาท) |  | เบิกจ่าย (บาท) | โอนงบ (+,-) | แล้วเสร็จ (ไตรมาส) |  |  |  | กำลังดำเนิน การ | ไม่ได้ดำเนิน การ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ๑ | ๒ | ๓ | ๔ |  |  |  |
|  |  |  |  | ตามแผน | อนุมัติ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี | กองการศึกษา | 50,000 | 20,000 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 44 | โครงการจัดการแข่งขันกีฬา นักเรียนเยาวชนและประชาชน | ร่วมแข่งขันกีฬากับอำเภอร่อนพิบูลย์ แข่งขันกีฬาเทศบาล ชุมชน โรงเรียนฯลฯ | กองการศึกษา | 100,000 | 130,000 | 122,720 | +130,000 | - | - | - |  | - | - |  |
| 45 | โครงการสนับสนุนกิจกรรมด้านวัฒนธรรมต่าง ๆ เช่นการทำขวัญข้าว ลอยกระทง ก่อเจดีย์ทรายฯลฯ | อุดหนุนองค์กรประชาชนในการจัดกิจกรรมด้านวัฒนธรรมของพื้นที่ | กองการศึกษา | 50,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 46 | โครงการแข่งขันฟุตบอลเทศบาลตำบลเขาชุมทอง | จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลประจำปี 1 ครั้ง | กองการศึกษา | 100,000 | 40,000 | - | -40,000 | - | - | - | - | - |  |  |
| 47 | โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต่างๆ | ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต่างๆ ได้แก่ กีฬา อบจ. กีฬาอำเภอ | กองการศึกษา | 100,000 | 50,000 | - | -50,000 | - | - | - | - | - |  |  |
| 48 | โครงการฝึกทักษะกีฬาแก่เด็กและเยาวชน | จัดกิจกรรมการฝึกทักษะด้านกีฬา เช่น ฟุตบอล วอลเลย์บอล ฯ แก่เยาวชน | กองการศึกษา | 100,000 | 20,000 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 49 | โครงการมหกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพ 3 วัย สานสัมพันธ์ชุมชนเข้มแข็ง | จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา เด็กและเยาวชน ประชาชน และผู้สูงอายุ | กองการศึกษา | 50,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |

-29-

-30-

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | งบประมาณ (บาท) |  | เบิกจ่าย (บาท) | โอนงบ (+,-) | แล้วเสร็จ (ไตรมาส) |  |  |  | กำลังดำเนิน การ | ไม่ได้ดำเนิน การ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ๑ | ๒ | ๓ | ๔ |  |  |  |
|  |  |  |  | ตามแผน | อนุมัติ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | โครงการจัดกิจกรรมงานประเพณีท้องถิ่น | จัดกิจกรรมเกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรมและวันสำคัญของชาติและศาสนา | กองการศึกษา | 50,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 51 | โครงการจัดงานวันกตัญญู | จัดกิจกรรมการรดน้ำ ขอพรผู้สูงอายุ ในพื้นที่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ | กองการศึกษา | 50,000 | 13,000 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 52 | โครงการสืบสานวันสำคัญทางศาสนา | กิจกรรมวันสำคัญต่างๆ เช่น กิจกรรมแห่ผ้าขึ้นธาตุกิจกรรมแห่เทียนวันเข้าพรรษากิจกรรมทอดกฐิน ฯลฯ | กองการศึกษา | 15,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 53 | โครงการเยียวยาช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณภัย | เยียวยาช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณภัย | สำนักปลัด | 20,000 | 20,000 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 54 | โครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลเขาชุมทอง | ฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลเขาชุมทอง | สำนักปลัด | 10,000 | 10,000 | 8,600 | - | - | - |  | - | - | - |  |
| 55 | โครงการจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาชุมทอง | จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาชุมทอง | กองการศึกษา | 108,000 | 108,000 | 108,000 | - |  |  |  |  | - | - |  |

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | งบประมาณ (บาท) |  | เบิกจ่าย (บาท) | โอนงบ (+,-) | แล้วเสร็จ (ไตรมาส) |  |  |  | กำลังดำเนิน การ | ไม่ได้ดำเนิน การ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ๑ | ๒ | ๓ | ๔ |  |  |  |
|  |  |  |  | ตามแผน | อนุมัติ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมใจในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมใจในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | สำนักปลัด | 25,000 | 25,000 | 25,000 | - | - | - |  | - | - | - |  |
| 56 | อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองมากตามโครงการอาหารกลางวัน | อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองมากตามโครงการอาหารกลางวัน | กองการศึกษา | 105,000 | 105,000 | 105,000 | - |  |  |  |  | - | - |  |
| 57 | อุดหนุนโรงเรียนวัดควนเกยตามโครงการอาหารกลางวัน | อุดหนุนโรงเรียนวัดควนเกยตามโครงการอาหารกลางวัน | กองการศึกษา | 588,200 | 588,200 | 537,600 | - |  |  |  |  | - | - |  |
| 58 | อุดหนุนโรงเรียนวัดเทพมงคลโครงการอาหารกลางวัน | อุดหนุนโรงเรียนวัดเทพมงคลโครงการอาหารกลางวัน | กองการศึกษา | 756,000 | 756,000 | 688,800 | - |  |  |  |  | - | - |  |
| 59 | โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ประจำปีงบประมาณ 2565 | จัดตั้งศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชนเทศบาลตำบลเขาชุมทอง | กองสาธารณสุข ฯ | 40,000 | 40,000 | 18,430 | - | - | - | - |  | - | - |  |

- 31 -

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | งบประมาณ (บาท) |  | เบิกจ่าย (บาท) | โอนงบ (+,-) | แล้วเสร็จ (ไตรมาส) |  |  |  | กำลังดำเนิน การ | ไม่ได้ดำเนิน การ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ๑ | ๒ | ๓ | ๔ |  |  |  |
|  |  |  |  | ตามแผน | อนุมัติ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนาวี ในพื้นที่เทศบาลตำบล เขาชุมทอง | ตรวจสุขภาพประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลเขาชุมทอง | กองสาธารณสุข ฯ | 150,000 | 150,000 | 144,350 | -- | - | - | - |  | - | - |  |
| 61 | โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม ปีงบประมาณ 2565 | ตรวจความผิดปกติของเซลล์มะเร็งเต้านมของสตรีกลุ่มเป้าหมาย | กองสาธารณสุข ฯ | 30,000 | 30,000 | 13,950 | -- | - | - | - |  | - | - |  |
| 62 | โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 | เฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 | กองสาธารณสุข ฯ | 100,000 | 100,000 | -- - | - -- 70,000 | - | - | - | - | - |  |  |
| 63 | โครงการฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ทต.เขาชุมทอง | อบรมจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ทต.เขาชุมทอง | สำนักปลัด | 150,000 | 150,000 | -- - | -- | - | - | - | - | - |  |  |
| 64 | โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต | ช่วยเหลือประชาชนด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต | สำนักปลัด | 10,000 | 10,000 | -- - | -- | - | - | - | - | - |  |  |
| 65 | โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี | ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี | สำนักปลัด | 20,000 | 20,000 | -- - | -- | - | - | - | - | - |  |  |

- 32 -

บัญชีโครงการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  3  ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเขาชุมทอง  ประจำปี  2565

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  3  ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | งบประมาณ (บาท) |  | เบิกจ่าย (บาท) | โอนงบ (+,-) | แล้วเสร็จ (ไตรมาส) |  |  |  | กำลังดำเนิน การ | ไม่ได้ดำเนิน การ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ๑ | ๒ | ๓ | ๔ |  |  |  |
|  |  |  |  | ตามแผน | อนุมัติ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | โครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพให้เข้มแข็งและยั่งยืน | เพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับกลุ่มอาชีพในเขตเทศบาลตำบลเขาชุมทอง | สำนักปลัดเทศบาล | 50,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 2 | โครงการส่งเสริมการทำกลุ่มปุ๋ยหมัก | ส่งเสริมประชาชนลดการใช้ปุ๋ยเคมีและสามารถทำให้พืชมีความเจริญเติบโตได้ดียิ่งขึ้น | สำนักปลัดเทศบาล | 20,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 3 | โครงการจ้างเหมาบุคคลทำความสะอาดตลาดสดและห้องน้ำเทศบาลตำบลเขาชุมทอง | ทำความสะอาดตลาดสดและห้องน้ำเทศบาลตำบลเขาชุมทองให้มีความสะอาดและเป็นระเบียบ | กองคลัง | 86,400 | 86,400 | 86,400 | - |  |  |  |  | - | - |  |
| 4 | โครงการปรับปรุงพื้นที่ตลาดสดเทศบาลตำบลเขาชุมทอง | ปรับปรุงบริเวณสถานที่จอดรถ -ปรับปรุงห้องน้ำ -ปรับปรุงทางเท้า ฯลฯ | กองช่าง | 6,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |

-33-

บัญชีโครงการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  4  ด้านการพัฒนาการเมืองการปกครองและการบริหารจัดการเทศบาลภายใต้หลักธรรมาภิบาล

แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเขาชุมทอง  ประจำปี  2565

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  4  ด้านการพัฒนาการเมืองการปกครองและการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | งบประมาณ (บาท) |  | เบิกจ่าย (บาท) | โอนงบ (+,-) | แล้วเสร็จ (ไตรมาส) |  |  |  | กำลังดำเนิน การ | ไม่ได้ดำเนิน การ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ๑ | ๒ | ๓ | ๔ |  |  |  |
|  |  |  |  | ตามแผน | อนุมัติ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | โครงการบริการจัดเก็บภาษี นอกสถานที่ | ออกให้บริการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม ต่าง ๆให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ปีละ 1 ครั้ง ม.1 - ม.6 ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง / ปี | กองคลัง | 10,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 2 | โครงการจัดงานวันเทศบาล | จัดกิจกรรมต่างๆ เช่น 5 ส ทำบุญสำนักงาน วันที่ 24 เมษายน ทุกปี | สำนักปลัดเทศบาล | 10,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 3 | โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | ปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีเพิ่มรายได้ให้กับเทศบาลและมีความถูกต้องเป็นธรรมในการจัดเก็บรายได้ | กองคลัง | 300,000 | 40,000 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 4 | โครงการรณรงค์การเลือกตั้ง ทุกระดับ | ประชาชนมีจิตสำนึกในการมาใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. ส.อบจ. ส.ท.ฯลฯ | สำนักปลัดเทศบาล | 20,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 5 | โครงการสนับสนุนการจัดการเลือกตั้งต่าง ๆ | ประชาสัมพันธ์ และสร้างวามตระหนักการเลือกตั้งทุกระดับ เช่น ส.ส. , ส.ว. , อบจ., ส.ท.,ผู้ใหญ่บ้านตัวแทนเกษตรกร และอื่นๆ | สำนักปลัดเทศบาล | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 6 | โครงการจัดกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติ | จัดกิจกรรมเพื่อประชาชนร่วมแสดงออกถึงความรักความสามัคคีและถวายความจงรักภักดี 3 ครั้ง/ปี | สำนักปลัดเทศบาล | 50,000 | 5,000 | 9,000 | + 10,000 | - | - | - |  | - | - | - |

-34-

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | งบประมาณ (บาท) |  | เบิกจ่าย (บาท) | โอนงบ (+,-) | แล้วเสร็จ (ไตรมาส) |  |  |  | กำลังดำเนิน การ | ไม่ได้ดำเนิน การ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ๑ | ๒ | ๓ | ๔ |  |  |  |
|  |  |  |  | ตามแผน | อนุมัติ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการจัดกิจกรรมงานรัฐพิธีประเพณีท้องถิ่นและวันสำคัญทางศาสนา | จัดกิจกรรมงานรัฐพิธีประเพณีท้องถิ่นและวันสำคัญทางศาสนา | สำนักปลัดเทศบาล | 40,000 | 40,000 | 67,832 | +30,000 |  | - |  |  | - | - | - 13 ต.ค.64 - 23 ต.ค.64 - 5 ธ.ค. 64 - 3 มิ.ย. 65 - 28 ก.ค.65 |
| 8 | โครงการฝึกอบรมและการศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาล ผู้นำชุมชน อสม. ฯลฯ | คณะผู้บริหารสมาชิกเทศบาลลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง จำนวน 1 คณะ | สำนักปลัดเทศบาล | 300,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 9 | โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาล ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล | จัดอบรมแก่กลุ่มเป้าหมายได้แก่ผู้บริหารคณะผู้บริหารพนักงานสมาชิกสภา | สำนักปลัดเทศบาล | 50,000. | 50,000 | 135,150- | 120,000 | - | - | - |  | - | - |  |
| 10 | โครงการจ้างเหมาสำรวจและจัดเก็บข้อมูลสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | สำรวจและจัดเก็บข้อมูลสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | สำนักปลัด | 108,000 | 108,000 | 89,400 | - |  |  |  |  | - | - |  |
| 11 | โครงการจ้างเหมาบุคคลทำความสะอาดสำนักงานเทศบาลตำบลเขาชุมทอง | จ้างเหมาบุคคลทำความสะอาดสำนักงานเทศบาลตำบลเขาชุมทอง | กองคลัง | 240,000 | 240,000 | 120,000 | - |  |  |  |  | - | - |  |
| 12 | โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนและชุมชน | ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนและชุมชน | สำนักปลัด | 50,000 | 50,000 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 13 | โครงการจัดทำประชาคมท้องถิ่น | จัดทำประชาคมท้องถิ่น | สำนักปลัด | 10,000 | 10,000 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |

-35-

บัญชีโครงการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  5  ด้านการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม

แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเขาชุมทอง  ประจำปี  2565

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  5  ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | งบประมาณ (บาท) |  | เบิกจ่าย (บาท) | โอนงบ (+,-) | แล้วเสร็จ (ไตรมาส) |  |  |  | กำลังดำเนิน การ | ไม่ได้ดำเนิน การ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ๑ | ๒ | ๓ | ๔ |  |  |  |
|  |  |  |  | ตามแผน | อนุมัติ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | โครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและใช้พลังงานทดแทน | 1.กิจกรรมอบรมให้ความรู้ 2.กิจกรรมรณรงค์ลดการใช้พลังงาน 3.กิจกรรมปลูกต้นไม้ตามแนวพระราชดำริหลักเศรษฐกิจพอเพียง | กองสาธารณสุข ฯ | 30,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 2 | โครงการจัดกิจกรรมรณรงค์คัดแยกขยะก่อนทิ้งและนำกลับมาใช้ใหม่ | จัดกิจกรรมเพื่อประโยชน์ขบวนการรีไซเคิลลดจำนวนขยะ ขยะที่มีประโยชน์สามารถเปลี่ยนเป็นเงิน | กองสาธารณสุข ฯ | 10,000 | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
| 3 | โครงการปรับปรุงบ่อขยะเทศบาลตำบลเขาชุมทอง หมู่ที่ 4 ต.ควนเกย อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช | ปรับปรุงบ่อเก็บขยะโดยการขุดฝังกลบพร้อมปรับปรุงงานถนนภายในบ่อขยะเทศบาลตำบลเขาชุมทอง | กองสาธารณสุข ฯ | 100,000 | -- | -- | ---- |  | - | - | - | - |  |  |

-36-

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | งบประมาณ (บาท) |  | เบิกจ่าย (บาท) | โอนงบ (+,-) | แล้วเสร็จ (ไตรมาส) |  |  |  | กำลังดำเนิน การ | ไม่ได้ดำเนิน การ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ๑ | ๒ | ๓ | ๔ |  |  |  |
|  |  |  |  | ตามแผน | อนุมัติ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการเยาวชนร่วมใจอนุรักษ์พลังงาน | สร้างความรู้ให้นักเรียนเรื่องพลังงาน | กองสาธารณสุข ฯ | 5,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 5 | โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในการบริหารจัดการขยะของเทศบาลตำบลเขาชุมทอง | จ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานประจำรถขยะ และกวาดขยะในพื้นที่ตลาดและชุมชน | กองสาธารณสุข ฯ | 216,000 | 216,000 | 170,177 | - |  |  |  |  | - | - |  |
| 6 | โครงการเยาวชนปลูกป่า | เด็กและเยาวชนปลูกต้นไม้ | กองสาธารณสุข ฯ | 5,000 | 5,000 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 7 | โครงการรณรงค์หนูน้อยอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ | ให้ความรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ | กองสาธารณสุข ฯ | 5,000 | 5,000 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 8 | โครงการร่วมใจลดใช้พลังงานเทศบาลตำบลเขาชุมทอง | อบรมให้ความรู้แก่พนักงานเทศบาล | กองสาธารณสุข ฯ | 5,000 | 5,000 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 9 | โครงการบริหารจัดการขยะเพื่อสิ่งแวดล้อม | สาธิตการทำห่วงตาข่ายใส่ขยะรีไซเคิล | กองสาธารณสุข ฯ | 10,000 | 10,000 | 9,940 | --- | - | - | - |  | - | - |  |
| 10 | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ | อนุรักษ์พันธุกรรมพืช | สำนักปลัด | 10,000 | -- | -- | -- | - | - | - | - | - |  |  |

- 37 -

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | งบประมาณ (บาท) |  | เบิกจ่าย (บาท) | โอนงบ (+,-) | แล้วเสร็จ (ไตรมาส) |  |  |  | กำลังดำเนิน การ | ไม่ได้ดำเนิน การ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ๑ | ๒ | ๓ | ๔ |  |  |  |
|  |  |  |  | ตามแผน | อนุมัติ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ประจำปีงบประมาณ 2565 | จัดตั้งศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชนเทศบาลตำบลเขาชุมทอง | กองสาธารณสุข ฯ | 40,000 | 40,000 | 18,430 | - | - | - | - |  | - | - |  |
| 12 | โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนาวี ในพื้นที่เทศบาลตำบลเขาชุมทอง | ตรวจสุขภาพประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลเขาชุมทอง | กองสาธารณสุข ฯ | 150,000 | 150,000 | 144,350 | - | - | - | - |  | - | - |  |
| 13 | โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม ปีงบประมาณ 2565 | ตรวจความผิดปกติของเซลล์มะเร็งเต้านมของสตรีกลุ่มเป้าหมาย | กองสาธารณสุข ฯ | 30,000 | 30,000 | 13,950 | - | - | - | - |  | - | - |  |

- 38 -

บัญชีโครงการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  6  ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว

แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเขาชุมทอง  ประจำปี  2565

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  6  ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | งบประมาณ (บาท) |  | เบิกจ่าย (บาท) | โอนงบ (+,-) | แล้วเสร็จ (ไตรมาส) |  |  |  | กำลังดำเนิน การ | ไม่ได้ดำเนิน การ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ๑ | ๒ | ๓ | ๔ |  |  |  |
|  |  |  |  | ตามแผน | อนุมัติ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ | จัดจ้างสำรวจผลกระทบจากโครงการ | กองการศึกษา | - | 10,000 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |

- 39 -

บัญชีครุภัณฑ์

สรุปบัญชีครุภัณฑ์  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565

| ลำดับที่ | งาน | ประเภท | รายการครุภัณฑ์ | งบประมาณอนุมัติ (บาท) | ผูกพัน (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | งานบริหารทั่วไป | ครุภัณฑ์สำนักงาน | เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแขวนขนาด 18000 บีทียู | โอนมาตั้งจ่ายรายการใหม่ 27,200 | - | 27,000 | 200 |  |
| 2 | งานบริหารทั่วไป | ครุภัณฑ์สำนักงาน | จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 1 ตู้ | 5,900 | - | 5,650 | 250 |  |
| 3 | งานบริหารงานคลัง | ครุภัณฑ์สำนักงาน | จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 3 ตัว | 10,500 | - | 10,500 | - |  |
| 4 | งานบริหารงานคลัง | ครุภัณฑ์สำนักงาน | จัดซื้อโต๊ะทำงานจำนวน 1 ตัว | 7,500 | - | 7,290 | 210 |  |
| 5 | งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา | ครุภัณฑ์สำนักงาน | จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน | 5,900 | - | 5,650- | 250 |  |
| 6 | งานบริหารทั่วไป | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | เครื่องคอมพิวเตอร์ All In one | โอนมาตั้งจ่ายรายการใหม่ 23,000 | - | 22,900 | 100 |  |

- 40 -

| ลำดับที่ | งาน | ประเภท | รายการครุภัณฑ์ | งบประมาณอนุมัติ (บาท) | ผูกพัน (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | งานบริหารทั่วไป | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA | โอนมาตั้งจ่ายรายการใหม่ 10,000 | - | 9,560 | 440 |  |
| 8 | งานบริหารทั่วไป | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) | 7,500 | - | 7,500 | - |  |
| 9 | งานบริหารงานคลัง | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) | 7,500 | - | 7,500 | - |  |
| 10 | งานการรักษาความสงบภายใน | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA | โอนมาตั้งจ่ายรายการใหม่ 11,000 | - | 9,900 | 1,100 |  |
| รวม |  |  |  | 116,000 |  | 113,450 | 2,550 |  |

-41-

ภาคผนวก

- 42 -

ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเขาชุมทอง

อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี พ.ศ. 2565

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  มีจำนวนร้อยละ

เพศ		ชาย			ร้อยละ	43

หญิง 			ร้อยละ	57

อายุ               ต่ำกว่า  20 ปี 		ร้อยละ	11

20 -30 ปี		ร้อยละ	20

31 - 40 ปี 		ร้อยละ	9

41 -50  ปี		ร้อยละ	13

51 -60 ปี		ร้อยละ	19

60 ขึ้นไป		ร้อยละ	28

การศึกษา 	ไม่ได้ศึกษา		ร้อยละ 10

ประถมศึกษา		ร้อยละ	27

มัธยมศึกษาตอนต้น	ร้อยละ	20

มัธยมศึกษาตอนปลาย	ร้อยละ  21

อนุปริญญา		ร้อยละ	16

ปริญญาตรี 		ร้อยละ	6

สูงกว่าปริญญาตรี 	ร้อยละ	 0

อื่นๆ 			ร้อยละ	 0

อาชีพหลัก	รับราชการ    		ร้อยละ	12

เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  	ร้อยละ	3

นักเรียน/นักศึกษา	ร้อยละ	24

ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว	ร้อยละ	8

เกษตรกร  		ร้อยละ	12

อื่นๆ (ระบุ) ...... 		ร้อยละ	41

-43-

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลในภาพรวม คิดเป็นจำนวนร้อยละ

| ประเด็น |  | ระดับความพึงพอใจ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | มากที่สุด |  | มาก |  | ปานกลาง | น้อย | น้อยที่สุด | ค่าเฉลี่ย | ความหมาย |
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนของเทศบาล |  | 50 |  | 30 |  | 20 |  |  | 50 | มากที่สุด |
| 1.2 การก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษา ท่อระบายน้ำ รางระบายน้ำ |  | 30 |  | 44 |  | 20 | 6 |  | 44 | มาก |
| 1.3 การขุดคลอกคูคลอง เพื่อการระบายน้ำ |  | 28 |  | 39 |  | 33 |  |  | 39 | มาก |
| 1.4 ไฟฟ้ามีความสะดวกและทั่วถึง |  | 23 |  | 39 |  | 29 | 9 |  | 39 | มาก |
| 1.5 น้ำประปามีความสะดวกและทั่วถึง และมาตรฐานคุณภาพน้ำประปา |  | 17 |  | 24 |  | 16 | 43 |  | 24 | มาก |
| 1.6 การจัดสวนสาธารณะสวนหย่อมสวยงามเป็นระเบียบ |  | 28 |  | 37 |  | 35 |  |  | 37 | มาก |
| 1.7 การจัดการด้านควบคุมอาคารและการตรวจสอบอาคาร |  | 26 |  | 31 |  | 43 |  |  | 43 | ปานกลาง |
| 1.8 ภาพการดำเนินงานของเทศบาลด้านโครงสร้างพื้นฐาน |  | 25 |  | 40 |  | 35 |  |  | 40 | มาก |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนและสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชนด้านน้ำท่วม |  | 29 |  | 38 |  | 28 | 5 |  | 38 | มาก |
| 2.2 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชนด้านภัยแล้ง |  | 23 |  | 41 |  | 32 | 4 |  | 41 | มาก |
| 2.3 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชนด้านอัคคีภัย |  | 36 |  | 50 |  | 14 |  |  | 50 | มาก |
| 2.4 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชนด้านอุบัติเหตุ |  | 35 |  | 45 |  | 17 | 3 |  | 45 | มาก |
| 2.5 การมีส่วนร่วมของประชาชน กิจกรรมจิตอาสาและ อปพร. |  | 29 |  | 42 |  | 28 | 1 |  | 42 | มาก |
| 2.6 ภาพรวมการดำเนินงานของเทศบาลด้านการแก้ไขปัญหาสาธารณภัยในชุมชน |  | 34 |  | 38 |  | 27 | 1 |  | 38 | มาก |
| 3. ด้านการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 การจัดการเรียนการสอนใน ศพด. |  | 29 |  | 49 |  | 21 | 1 |  | 49 | มาก |
| - 44 - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ประเด็น | ระดับความพึงพอใจ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | มากที่สุด |  | มาก |  | ปานกลาง |  | น้อย | น้อยที่สุด | ค่าเฉลี่ย | ความหมาย |
| 3.2 การให้ความรู้และจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่เด็กและเยาวชน |  | 22 |  | 43 |  | 32 | 3 |  | 43 | มาก |
| 3.3 การสนับสนุนการศึกษาในโรงเรียนและการเรียนรู้ของประชาชน/ชุมชน เช่น มีหอสมุด |  | 31 |  | 39 |  | 22 | 8 |  | 39 | มาก |
| 3.4 การป้องกันการเป็นโรคหรือโรคติดต่อของนักเรียน |  | 36 |  | 38 |  | 22 | 4 |  | 38 | มาก |
| 3.5 การจัดอาหารเสริมนม ศพด. และโรงเรียน |  | 34 |  | 43 |  | 19 | 4 |  | 43 | มาก |
| 3.6 ภาพรวมการดำเนินงานของเทศบาลด้านการศึกษา |  | 28 |  | 48 |  | 24 |  |  | 48 | มาก |
| 4. ด้านสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 การให้บริการด้านการป้องกันและควบคุมโรค |  | 23 |  | 35 |  | 34 | 8 |  | 35 | มาก |
| 4.2 การให้บริการด้านส่งเสริมสุขภาพ การส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนออกกำลังกาย |  | 21 |  | 42 |  | 34 | 3 |  | 42 | มาก |
| 4.3 การบริการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง/ผู้พิการ |  | 27 |  | 41 |  | 31 | 1 |  | 41 | มาก |
| 4.4 การให้บริการด้านสาธารณสุขมูลฐาน การส่งเสริม พัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน ป้องกัน เฝ้าระวัง และรณรงค์ให้เกิดสุขภาพที่ดีแก่ประชาชน |  | 28 |  | 32 |  | 38 | 2 |  | 38 | ปานกลาง |
| 4.5 การให้บริการด้านระบบการแพทย์ฉุกเฉิน |  | 36 |  | 32 |  | 29 | 3 |  | 36 | มากที่สุด |
| 4.6 การรณรงค์และป้องกัน เฝ้าระวังเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกัน ปัญหายาเสพติด และลดอัตราการติดยาเสพติดในเยาวชนและประชาชนทั่วไป |  | 24 |  | 31 |  | 30 | 14 | 1 | 31 | มาก |
| 4.7 การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการดำเนินการเยียวยาผู้ป่วย ผู้ที่หายป่วย |  | 30 |  | 30 |  | 37 | 3 |  | 37 | ปานกลาง |
| 4.8 ภาพรวมการดำเนินงานของเทศบาลด้านสาธารณสุข |  | 30 |  | 38 |  | 28 | 4 |  | 38 | มาก |
| - 45 - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ประเด็น | ระดับความพึงพอใจ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | มากที่สุด |  | มาก |  | ปานกลาง |  | น้อย | น้อยที่สุด | ค่าเฉลี่ย | ความหมาย |
| 5. ด้านสังคมสงเคราะห์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ |  | 36 |  | 36 |  | 25 | 3 |  | 36 | มากที่สุด |
| 5.2 การช่วยเหลือด้านคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุแบบบูรณาการ |  | 27 |  | 43 |  | 26 | 4 |  | 43 | มาก |
| 5.3 การฝึกอาชีพให้ประชาชนในเขตพื้นที่ |  | 26 |  | 28 |  | 43 | 3 |  | 43 | ปานกลาง |
| 5.4 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี |  | 26 |  | 37 |  | 35 | 2 |  | 37 | มาก |
| 5.5 การพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน |  | 20 |  | 37 |  | 40 | 3 |  | 40 | ปานกลาง |
| 5.6 การจัดกิจกรรม ส่งเสริมการออกกำลังกาย กิจกรรมนันทนาการ/ลานกีฬาชุมชน ให้แก่ประชาชนในทุกกลุ่มอายุ |  | 30 |  | 38 |  | 30 | 2 |  | 38 | มาก |
| 5.7 ภาพรวมด้านสังคมสงเคราะห์ การช่วยเหลือประชาชน |  | 28 |  | 37 |  | 32 | 3 |  | 37 | มาก |
| 6. ด้านศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 การจัดกิจกรรมสืบสานวันสำคัญทางศาสนา ศาสนพิธี ประเพณีท้องถิ่น |  | 29 |  | 39 |  | 29 | 3 |  | 39 | มาก |
| 6.2 การจัดกิจกรรม กีฬา การส่งเสริมการแข่งขันกีฬาต่าง ๆ |  | 27 |  | 36 |  | 29 | 7 | 1 | 36 | มาก |
| 6.3 การจัดโครงการ/กิจกรรม เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรม ศิลปะการแสดง และประเพณีหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น |  | 23 |  | 32 |  | 44 | 1 |  | 44 | ปานกลาง |
| 6.4 ภาพรวมด้านศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ |  | 12 |  | 29 |  | 58 | 1 |  | 58 | ปานกลาง |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. ด้านเศรษฐกิจ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 การให้บริการตลาดสดเทศบาล รวมไปถึงการรักษาความสะอาด การปรับภูมิทัศน์ ตลาดสด |  | 36 |  | 28 |  | 34 | 2 |  | 36 | มากที่สุด |
| 7.2 การจัดเก็บรายได้ และการจัดเก็บภาษี แผนที่ภาษี |  | 27 |  | 43 |  | 28 | 2 |  | 43 | มาก |
| 7.3 การส่งเสริมอาชีพและการช่วยเหลือเกษตร |  | 26 |  | 30 |  | 31 | 13 |  | 31 | ปานกลาง |
| 7.4 การส่งเสริมแนววิถีชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง |  | 26 |  | 30 |  | 40 | 4 |  | 40 | ปานกลาง |
| 7.5 ภาพรวมเศรษฐกิจ การส่งเสริมเศรษฐกิจ |  | 22 |  | 27 |  | 46 | 5 |  | 46 | ปานกลาง |
| - 46 - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการเมืองการปกครองและการบริหารจัดการเทศบาลภายใต้หลักธรรมาภิบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. ด้านการบริหารจัดการเทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 การประชาสัมพันธ์ข่าวสารของเทศบาลทางสื่อช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค รถประชาสัมพันธ์ |  | 35 |  | 41 |  | 21 | 3 |  | 41 | มาก |
| 8.2 การส่งเสริมกระบวยการการมีส่วนร่วมของประชาชน |  | 32 |  | 42 |  | 18 | 8 |  | 42 | มาก |
| 8.3 ประชาชนได้รับประโยชน์จากผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมอันนำไปสู่การแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้ |  | 25 |  | 34 |  | 28 | 13 |  | 34 | มาก |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. ด้านบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 การดำเนินงานของเทศบาลด้านการบริหารจัดการขยะ |  | 39 |  | 33 |  | 25 | 3 |  | 39 | มากที่สุด |
| 9.2 การส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ป่าไม้ พลังงาน สัตว์ พืช |  | 24 |  | 39 |  | 34 | 3 |  | 39 | มาก |
| 9.3 ภาพรวมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |  | 33 |  | 31 |  | 34 | 2 |  | 34 | ปานกลาง |
| ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการท่องเที่ยว |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. การท่องเที่ยว |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว |  | 30 |  | 29 |  | 38 | 3 |  | 38 | ปานกลาง |
| 10.2 การส่งเสริมการท่องเที่ยวรางน้ำควนเกย |  | 16 |  | 48 |  | 33 | 3 |  | 48 | มาก |
| 10.3 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ |  | 23 |  | 41 |  | 32 | 4 |  | 41 | มาก |
| 10.4 ภาพรวมการดำเนินงานด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว |  | 26 |  | 35 |  | 34 | 5 |  | 35 | มาก |

กล่าวโดยสรุปแล้ว  จากผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนของประชาชนต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเขาชุมทองในภาพรวม  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ระดับ  “มาก”  ต่อผลการดำเนินงานในภาพรวม  ทั้งนี้ในด้านของการสำรวจความคิดเห็นทั่วไป  ข้อเสนอแนะ  หรือความต้องการที่ให้เทศบาลตำบลเขาชุมทองดำเนินการเป็นสำคัญในด้านต่าง ๆ

- 47 -

ส่วนที่ 3 ความต้องการที่ให้เทศบาลดำเนินการเป็นเรื่องเร่งด่วนระดับประชาชน ความคิดเห็นทั่วไปและข้อเสนอแนะ

3.1 ไฟตามถนนซอย

3.2 น้ำให้สะอาด

3.3 ถนนเป็นหลุม

จากข้อเสนอแนะของประชาชนที่ได้จากการสำรวจ  ประชาชนได้สะท้อนความคิดเห็นตลอดจนข้อเสนอแนะต่าง ๆ โดยสรุป  ดังนี้

1)  ขยายผิวจราจรถนนสายที่มีการสัญจรหนาแน่นให้กว้างกว่าเดิม

2)  ให้ดูแลแสงสว่างมากกว่าเดิมเพื่อเป็นการลดอุบัติเหตุในตอนกลางคืน  เช่น  ไฟฟ้าสาธารณะซอยปากสระ ม.3 , ถนนสายหลังวัดควนเกย , ถนนสายห้วยคันไถ เป็นต้น

3)  ระบบประปา  ได้มีการเสนอให้ลดค่าน้ำประปาต่อหน่วย  รวมถึงปรับปรุงคุณภาพของน้ำประปาเนื่องจากบางช่วงจะมีลักษณะของน้ำขุ่น  ตลอดจนทำให้ระบบประปาสามารถให้บริการในช่วงฤดูแล้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4)  อยากให้ติดกล้องวงจรปิดตามจุดต่างๆ เช่น บริเวณทางแยก

5)  พัฒนาระบบการระบายน้ำตามแนวถนนสายต่าง ๆ เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง