รายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลเขาชุมทอง

อำเภอร่อนพิบูลย์  จังหวัดนครศรีธรรมราช

คํานํา

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ขอ 29 กำหนดใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา ทองถิ่นพรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผย ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ผูบริหารทองถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกลาว และตองปดประกาศ โดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป

ดังนั้น  เทศบาลตำบลเขาชุมทอง  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ตำบลเขาชุมทอง จึงจัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 ทั้งนี้  ผลจากการรวบรวมขอมูลการติดตามและประเมินผลที่ได  สามารถใชเปนขอมูลเพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาเทศบาลตำบลเขาชุมทอง  ตอไป

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

เทศบาลตำบลเขาชุมทอง

ธันวาคม  2564

สารบัญ

หนา

สวนที่ ๑ บทนำ

1.1 ความหมายของการติดตามและประเมินผล 					1

1.2 วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผล 					2

1.3 ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล 					2

1.4 ประโยชนของการติดตามและประเมินผล 					2-3

1.5 ขั้นตอนของของการติดตามและประเมินผล 					3-4

1.6 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 				4-5

1.7 ระเบียบ วิธีการที่ใชในการติดตามและประเมินผล 				5

1.8 การกำหนดหนวยงานรับผิดชอบ 						5-6

1.9 สรุปผลการติดตามและประเมินผล  						6

สวนที่ ๒ วิสัยทัศน ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตำบลเขาชุมทอง

2.1 วิสัยทัศนการพัฒนาเทศบาลตำบลเขาชุมทอง 					7

2.2 ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตำบลเขาชุมทอง 				7

2.3 เปาประสงค 								7

2.4 ตัวชี้วัด 									7-8

2.5 กลยุทธ์การพัฒนา 								8

สวนที่ 3 สรุปการติดตามผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

3.1 สรุปผลการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 			9

3.2 สรุปผลการจัดทำงบประมาณ ปพ.ศ. 2564 					10

3.3 สรุปผลการติดตามและประเมินผล 						11-13

3.4 ปญหาและอุปสรรค 								14

3.5 ขอเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา		14-15

สวนที่ 4 บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

4.1 บัญชีโครงการยุทธศาสตรดานโครงสร้างพื้นฐาน					17-29

4.2 บัญชีโครงการยุทธศาสตรด้านการพัฒนาคนและสังคม 				30-42

4.3 บัญชีโครงการยุทธศาสตรดานเศษรฐกิจ 					43

4.4 บัญชีโครงการยุทธศาสตรดานการเมืองการปกครองและการบริหารจัดการ		44-45

เทศบาลภายใต้หลักธรรมาภิบาล

4.5 บัญชีโครงการยุทธศาสตรดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		46-48

4.6 บัญชีโครงการยุทธศาสตรดานการท่องเที่ยว 					49

4.7 บัญชีครุภัณฑ 								50-54

ภาคผนวก

ผนวก  1  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของเทศบาล 		55-60

ประจำปี 2564

ผนวก  2  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี 2564		61-67

สวนที่ ๑

บทนำ

การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  ของเทศบาลตำบลเขาชุมทอง ไดดำเนินการตาม  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 แกไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  โดยผูบริหารเทศบาลตำบลเขาชุทอง  ไดแตงตั้งคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการพัฒนา  เพื่อทำหนาที่ในการกำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลการ ดำเนินงานของเทศบาลตำบลเขาชุมทอง เพื่อใหทุกสวนราชการถือปฏิบัติและจัดทำรายงานการติดตา และประเมินผลโดยมีงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ทำหนาที่รวบรวมและ จัดทำรายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา และรายงานการติดตามและประเมินผลการ ดำเนินงานประจำปเสนอตอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เพื่อพิจารณาและเสนอ ความเห็นตอผูบริหารเทศบาล  สภาเทศบาล คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล พร้อมทั้งประกาศใหประชาชนใน ทองถิ่นทราบโดยทั่วกัน อยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป

ดังนั้น  เพื่อการปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนา องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ขอ 29 (3) เทศบาลตำบลเขาชุมทองจึงได้จัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยไดสรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา ทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพื่อเปนการประเมินผลการ ปฏิบัติงานของปที่ผานมาวามีความสอดคลองกับแผนงานที่ไดวางเอาไวหรือไม การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลเพียงใด และสามารถใช

เปนขอมูลยอนกลับเพื่อนำไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงและตัดสินใจ ในการกำหนดแนวทางการพัฒนาทองถิ่นในปตอไป

1.1 ความหมายของการติดตามและประเมินผล

1.1.1 การติดตาม เปนขั้นตอนในการตรวจสอบผลการดําเนินการของแผนงานโครงการ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  วาไดปฏิบัติตามขั้นตอนกิจกรรมที่กำหนดไวในแผนงานโครงการหรือไม่  มีการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ  หรือไมและอยูในระยะเวลา งบประมาณที่ใชในการดำเนินการตามที่กำหนดไวหรือไม เพื่อเปนขอมูล

ยอนกลับ ใหตนเอง ผูบังคับบัญชา ตลอดจนผูรับผิดชอบแผนงานโครงการทุกระดับ เพื่อใหคําแนะนํา ชวยเหลือ แกไข อํานวยความสะดวก ทั้งนี้  เพื่อใหการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ บรรลุเปาหมายที่กําหนดไวอยางมี ประสิทธิภาพ

1.1.2 การประเมินผล เปนขั้นตอนการตรวจสอบความกาวหนาของแผนงานโครงการ ตลอดจนการพิจารณาผลสัมฤทธิ์ ของแผนงานโครงการวามีมากนอยเพียงใด เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑที่กําหนดขึ้น การประเมินผลจึงเปน กระบวนการบงชี้ถึงคุณคาของแผนงานโครงการ วาไดผลตามวัตถุประสงคของแผนงานโครงการนั้นหรือไม เพียงใด

-1-

1.2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผลแผน

1.2.1 เพื่อให้การติดตามและการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถตอบสนองความต้องการ และปัญหาของประชาชนได้

1.2.2 เพื่อให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะนำไปสู่การปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

1.2.3 เพื่อให้ทราบสัมฤทธิผลโดยรวมของแผนพัฒนาเทศบาล และนำข้อมูลที่ได้ไปเป็นข้อชี้แนะแก่ผู้บริหารในการจัดทำแผนพัฒนาปีต่อไป

1.3. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผน

1.3.1 ความสำคัญของการติดตาม

การติดตามเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่ หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่าย โครงการสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงาน เสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ ในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้วจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (Cost–effective) ดำเนินงานต่างๆ ยกตัวอย่างเช่นการระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอแนวทางแก้ปัญหาการติดตามความ สามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย การติดตามประสิทธิภาพในการดำเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการและการเสนอวิธีการปรับปรุงการดำเนินงาน

1.3.2 ความสำคัญของการประเมินผล

การประเมินผลนั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการ เช่นเดียวกับการติดตามเพราะผล

ที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดำเนินการ ซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ ได้มีการ ปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้น ให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบ ว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผล ถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) ที่สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้ การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบมีความเที่ยงตรง เชื่อถือได้

1.4 ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

๑) ทำให้การนำนโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารเพื่อให้การปรับปรุงการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพมากขึ้น

๒) ทำให้ทราบจุดสำคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระทำให้เสร็จ ซึ่งจะทำให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๓) ทำให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหน การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง อาทิ เช่น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการนำโครงการไปปฏิบัติ เป็นต้น

๔) ทำให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร้องดังกล่าวเกิดจากสาเหตุอะไร เพื่อนำมาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น

-2-

๕) ทำให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของแผนงานให้มีความกระจ่างชัด เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป

๖) ทำให้ทราบว่าแผนงานที่นำไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (stregths) และจุดอ่อน (weaknesses) อะไรบ้าง และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร เมื่อได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการวิเคราะห์จะนำไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

7) การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ได้ผลเพียงใด และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง

8) การประเมินจะทำให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่นำไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยายโครงการให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง หรือในกรณีที่มีโครงการทีมีลักษณะแข่งขันกันการประเมินผลจะทำให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้ดำเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความสำเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย

ขั้นตอนที่ ๑ แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ ๒๘ ดังนี้

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน

๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน

๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ

กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้

ขั้นตอนที่ ๒ คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ ๒๙ (๑)

ขั้นตอนที่ ๓ คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมนผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ ๒๙ (๒)

ขั้นตอนที่ ๔ คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 29 (๓)

ขั้นตอนที่ ๕ ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า

-3-

สามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 พ.ศ.๒๕๕9 ข้อ 29 (3)

1.6 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเขาชุมทอง ได้กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลเขาชุมทอง โดยอาศัยหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดังนี้

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

- คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือดังกล่าวคณะกรรมการจึงได้กำหนดกรอบและแนวทางในหารติดตามและประเมินผล ดังนี้

(๑) กรอบเวลา (time & timeframe)

การดำเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงานหรือไม่ และเป็นห้วงเวลาที่ดำเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม่ มีความล่าช้าเกิดขึ้นหรือไม่

(๒) ความสอดคล้อง (relevance)

มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ค่านิยมหลักของคนไทย นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนชุมชน แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา แนวทางการการพัฒนา นโยบายผู้บริหาร รวมทั้งปัญหา ความต้องการของประชาคมและชุมชน

(๓) ความพอเพียง

การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจำเป็นต่อประชาชนในชุมชน สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่น โดยคำนึงถึงงบประมาณของท้องถิ่น

(๔) ความก้าวหน้า

พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น โดยพิจารณา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (การพัฒนาด้านการคมนาคม โครงสร้างพื้นฐาน

สาธารณูปโภค สาธารณูปการ การใช้กฎหมายควบคุมอาคาร การวางผังเมือง)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม (การพัฒนาคุณภาพการศึกษา สุขภาวะของประชาชน

การรณรงค์และ ป้องกันยาเสพติด การกีฬาและการออกกำลังกาย การส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุ การส่งเคราะห์และส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส การสร้างชุมชนเข้มแข็ง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ (สนับสนุน ส่งเสริมการเกษตรแบบพอเพียงการพัฒนาอาชีพที่สอดคลองกับสภาพ ความต้องการของตลาดและชุมชน ส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ ตามวิถีชุมชนและภูมิปัญญาชาวบ้าน การส่งเสริมการลงทุน การพาณิชย์ การพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว)

-4-

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ (การฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่า และระบบนิเวศ การบริหารจัดการพื้นที่ลุ่มน้ำ การควบคุมดูแลการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติในชุมชน การบริหารจัดการขยะ การกำจัดและบำบัดมลพิษ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การปกครองและการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบ

ธรรมาภิบาล (ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ การมีส่วนร่วม การบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใส การตอบสนองความต้องการของประชาชน การจัดระเบียบชุมชนและสังคม การพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว  (การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ,การสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ทางธรรมชาติ การส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการท่องเที่ยว ฯ )

(๕) ประสิทธิภาพ

ติดตามและประเมินโครงการที่ดำเนินการว่าสามารถดำเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ มีผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่ การดำเนินโครงการสามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนได้หรือไม่ งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า ทรัพย์สินของ เช่น วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่า มีการบำรุงรักษาและซ่อมแซม มีการปรับปรุงหรือไม่

(๖) ประสิทธิผล

ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการแก้ไขหรือไม่ มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม

(๗) ผลลัพธ์และผลผลิต

ประชาชน ชุมชน ได้รับอะไรจากการดำเนินโครงการของเทศบาล ซึ่งส่งผลไปถึงการพัฒนาอำเภอจังหวัด ภูมิภาคและระดับประเทศ

1.7 ระเบียบ วิธีการที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

1. ระเบียบที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีองค์ประกอบที่ใช้ในการติดตามดังนี้

(๑) แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลเขาชุมทอง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ ๒๘ โดยมี ภาคประซาซนเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการฯ

๒. วิธีการในการติดตามและประเมินผล

วิธีการในการติดตามและประเมินผล มีวิธีการดังนี้

(๑) ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)

(๒) ห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลดังนี้

รอบเดือนตุลาคม 2563 – กันยายน 2564

(๓) ดำเนินการตรวจสอบในระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริง ทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ หรือไม่

(๔) สรุปผลการดำเนินโครงการในแผนพัฒนา

(5) เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามแลประเมินผล

1.8. การกำหนดหน่วยงานรับผิดชอบ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 หมวด ๖ ข้อ ๒๘ กำหนดให้ ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาล ตำบลเขาชุมทอง  ประกอบด้วย

-5-

1.  นายประสิทธิ์  เหมาะเจริญ			ประธานกรรมการ

2.  นายสุรินทร์  นาถาวร				กรรมการ

3.  นายสายันต์  แก้วกับเพชร			กรรมการ

4.  นายวิชาญ  สุขฤกษ์				กรรมการ

5.  ด.ต.สุชาติ  วัฒนไพบูลย์			กรรมการ

6.  นายจรินทร์  ทองทิพย์			กรรมการ

7.  นายสวัสดิ์  พิณสุวรรณ์			กรรมการ

8.  นายวิชัยรัตน์  ทองทิพย์			กรรมการ

9.  นายปรีชา  อินศิริ				กรรมการ

10.  นายรัชภูมิ  ไตรเมศวร์			กรรมการ

11. นางวรรณิภา  บรรจงการ			กรรมการ

อำนาจหน้าที่ของ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลฯ

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) 1รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

1.9 การสรุปผลการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการรวบรวมผลการดำเนินงานพร้อมทั้งจำนวนงบประมาณที่ใช้จริง นำมาสรุปผลและนำเสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเขาชุมทอง เพื่อพิจารณาตรวจสอบ เสนอความเห็น ให้คำแนะนำ และได้นำความคิดเห็นข้อเสนอแนะและคำแนะนำของคณะกรรมการติดตามประเมินผลฯ แจ้งผู้บริหาร หน่วยงานต่างๆ ทราบและใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงการดำเนินงานโครงการต่างๆ ให้สำเร็จลุล่วงไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

-6-

ส่วนที่  2

วิสัยทัศน์  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลเขาชุมทอง

1.  วิสัยทัศน์

“เขาชุมทองเศรษฐกิจก้าวหน้า ประชาใฝ่เรียนรู้ ชุมชนน่าอยู่ เคียงคู่คุณธรรม

น้อมนำประเพณี ประชาชีอยู่ดีมีสุข”

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม

๓.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

# ๔.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหารจัดการเทศบาลภายใต้หลักธรรมมาภิบาล

๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๖.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว

3. เป้าประสงค์

1. ขยายเส้นทางคมนาคมและปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมและมีมาตรฐาน

2. ประชาชนและเยาวชนมีความรู้และการศึกษาดีขึ้น มีระบบรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีระบบการบริการด้านสาธารณสุข มีศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้กับชุมชน

3. สร้างงาน สร้างอาชีพและส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน มุ่งเน้นการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

4. ประชาชนได้รับการบริการด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นรวมทั้งมีการพัฒนาศักยภาพของนักการเมืองและผู้ปฏิบัติงาน

5. วางแผน ปรับปรุงพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่ อย่างยั่งยืน

6. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีศักยภาพและยั่งยืน

4. ตัวชี้วัด

(1)  มีเส้นทางที่เป็นมาตรฐานเพิ่มขึ้น

(2)  เส้นทางคมนาคมได้รับการบำรุงรักษา

(3)  มีไฟฟ้าสาธารณะเพิ่มขึ้น

(4)  ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเพิ่มขึ้น

(5)  สระน้ำ/แหล่งน้ำสาธารณะได้รับการบำรุงรักษา

(6)  มีน้ำเพียงพอในการอุปโภคบริโภค

(7)  เด็กเล็กได้มีความรู้ และมีทักษะเพิ่มขึ้น

(8)  มีการวางท่อระบายน้ำเพิ่มขึ้น

(9)  มีฝายทดน้ำ/ฝายน้ำล้น

(10)  ผังเมืองรวมชุมชนและการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น

(11)  มีการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการของคนในชุมชน

-7-

(12)  มีการจัดกิจกรรมด้านการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

(13)  ประชาชนได้รับการส่งเสริมการนำหลักปรัชญาเศรษญกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต

(14)  การพัฒนา การปรับปรุง อาคาร สถานที่ อุปกรณ์ในองค์กร บุคลาการได้รับการพัฒนา

(15)  มีการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(16)  ครัวเรือนได้รับการจัดการขยะมูลฝอย

(17)  การศึกษา วิจัยแกล่งท่องเที่ยว

5.  ค่าเป้าหมาย

(1)  มีแหล่งน้ำพอเพียงต่อการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร

(๒)  การศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน และเกิดการเรียนรู้ต่อเนื่อง

(3)  ประชาชนมีทักษะในการประกอบอาชีพด้านเกษตร

(4)  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

(5)  ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุข มีสุขภาพแข็งแรง

(6)  ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่มีมาตรฐาน ปลอดภัย

(7)  ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม การท่องเที่ยวกีฬา และนันทนาการ

ของท้องถิ่น

(8)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาธรรมาภิบาลดีขึ้น

(9)  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

(10)  สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติได้รับการฟื้นฟูและอนุรักษ์

6.  กลยุทธ์

1. ด้านการได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว

2. ประชาชนมีความรู้และรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น

3. ประชาชนมีรายได้ที่เพียงพอสามารถพึ่งตนเองได้

4. การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

5. มลภาวะสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษทำให้ชุมชนน่าอยู่

6. มีการสำรวจ วิจัยและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

7. จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (positioning) ของเทศบาลตำบลเขาชุมทอง

เทศบาลตำบลเขาชุมทอง มีจุดการพัฒนา  ดังนี้

๑. พัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกชุมชนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๒. สร้างงาน  สร้างรายได้ ส่งเสริมอาชีพให้กับสมาชิกชุมชน

๓. การสร้างเสริมสุขภาพที่ดีให้กับสมาชิกชุมชน

๔. พัฒนาการศึกษา ให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ

-8-

ส่วนที่ 3

สรุปการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลตำบลเขาชุมทองได้ดำเนินการเพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 โดยเก็บข้อมูลการดำเนินงานตามโครงการต่าง ๆ ของทุกส่วนราชการ ทั้งข้อมูลในเซิงปริมาณและเอกสารการรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหาร และนำมาสรุปการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเขาชุมทอง ประจำปี พ.ศ.2563  ดังนี้

3.1 สรุปผลการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตำบลเขาชุมทองได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชนเช่นการจัดเวทีประชาคม การประชุมคณะกรรมการชุมชนเพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ดังนี้

-9-

3.2 สรุปผลการจัดทำงบประมาณปี พ.ศ. 2564

ผู้บริหารเทศบาลตำบลเขาชุมทองได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 ตลอดถึงงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่มีการขออนุมัติโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ หรืออื่น ๆ รวมโครงการในปีงบประมาณพ.ศ. 2564  ทั้งสิ้น 66 โครงการ  งบประมาณ 28,839,791  บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนาได้  ดังนี้

| ยุทธศาสตร์การพัฒนา | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) |
| --- | --- | --- |
| ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 17 | 22,317,000 |
| ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม | 34 | 5,450,476 |
| ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 2 | 101,400 |
| # ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการ # บริหารจัดการเทศบาลภายใต้หลักธรรมมาภิบาล | 9 | 751,915 |
| ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 4 | 219,000 |
| ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว | - | - |
| รวม | 66 | 28,839,791 |
| ครุภัณฑ์ | 25 | 2,003,080 |

# ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2564

-10-

สรุปผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่น (เฉพาะปี 2564) ไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย

| ยุทธศาสตร์การพัฒนา | โครงการตามแผนพัฒนา (เฉพาะปี 2564) |  | โครงการที่อนุมัติงบประมาณ ในปี 2564 |  | ร้อยละของโครงการในแผนปี 2564 ที่ดำเนินการ (แต่ละยุทธศาสตร์) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) |
| ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 79 | 184,030,500 | 17 | 22,317,000 | 21.52 | 12.13 |
| ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม | 72 | 8,253,000 | 34 | 5,450,476 | 66.04 | 66.04 |
| ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 6 | 6,276,400 | 2 | 101,400 | 33.33 | 01.62 |
| # ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการ # บริหารจัดการเทศบาลภายใต้หลักธรรมมาภิบาล | 12 | 1,015,500 | 9 | 751,915 | 74.04 | 74.04 |
| ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 14 | 1,057,000 | 4 | 219,000 | 28.57 | 20.72 |
| ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว | 1 | 300,000 | - | - | 00.00 | 00.00 |
| รวมทั้งสิ้น | 184 | 200,932,400 | 66 | 28,839,791 | 35.87 | 14.36 |
| ครุภัณฑ์ | 36 | 11,552,910 | 25 | 2,003,080 | 69.44 | 17.34 |

-11-

แผนภูมิแสดงสัดส่วนโครงการที่ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปี 2564

แยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

-12-

3.3  สรุปผลการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

| ยุทธศาสตร์การพัฒนา | งบประมาณ |  |  | ผลการดำเนินงาน (จำนวนโครงการ) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ตั้งไว้ | เบิกจ่ายแล้ว | ร้อยละ | ทั้งหมด | แล้วเสร็จ | ร้อยละ | กำลังดำเนินการ | ร้อยละ | ไม่ได้ดำเนินการ | ร้อยละ |
| ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 22,317,000 | 14,043,000 | 62.93 | 79 | 14 | 17.72 | 3 | 3.80 | 62 | 78.48 |
| ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม | 5,450,476 | 4,603,657 | 84.46 | 72 | 22 | 30.56 | 0 | 0.00 | 50 | 69.44 |
| ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 101,400 | 94,700 | 93.39 | 6 | 2 | 33.33 | 0 | 0.00 | 4 | 66.67 |
| # ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการ บริหารจัดการเทศบาลภายใต้หลักธรรมมาภิบาล | 751,915 | 623,650 | 83.00 | 12 | 6 | 50.00 | 2 | 16.67 | 4 | 33.33 |
| ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 219,000 | 197,428 | 90.15 | 14 | 6 | 42.86 | 0 | 0.00 | 8 | 57.14 |
| ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 100 |
| รวมทั้งสิ้น | 28,839,791 | 19,562,435 | 67.83 | 184 | 50 | 27.17 | 5 | 2.72 | 129 | 70.11 |

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จำนวนโครงการทั้งหมดตามแผน  ฯ  เฉพาะปี 2564	จำนวน   184  โครงการ

จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ			จำนวน    50  โครงการ

จำนวนโครงการที่กำลังดำเนินการ			จำนวน      5  โครงการ

จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ			จำนวน   129  โครงการ

ร้อยละของโครงการที่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นจำประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เท่ากับ       จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ + โครงการที่กำลังดำเนินการ   X  100

จำนวนโครงการทั้งหมด

เท่ากับ      ร้อยละ  29.89

-13-

3.4 ปัญหาและอุปสรรค

สรุปปัญหา อุปสรรคในภาพรวมของจากผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเขาชุมทอง ประจำปี ๒๕64

ปัญหา , อุปสรรค

1.  ข้อจำกัดด้านอำนาจหน้าที่ของเทศบาลทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ทุกปัญหา

2.  เทศบาลไม่สามารถดำเนินโครงการที่เกี่ยวกับการจัดฝึกอบรม  หรือโครงการที่มีเป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมากได้เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019(Covid-19)  ทำให้โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณและกำหนดแผนงานโครงการที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไว้ไม่สามารถดำเนินการได้

3.  การจัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยส่วนใหญ่จะได้รับการจัดสรรในช่วงปลายไตรมาส 2 ในส่วนของไตรมาส 4 เงินจัดสรรจะเข้ามาในช่วงของปลายไตรมาสส่วนหนึ่งซึ่งจะส่งผลต่อแนวทางการปฏิบัติและการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดความล่าช้า ไม่สามารถดำเนินการได้ตามห้วงเวลา  ซึ่งอาจต้องใช้วิธีการขออนุมัติเบิกเหลื่อมปี ในบางรายการ ทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการช้าไป

4.  เทศบาลมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้ทั้งหมด

5.  ปัญหาโครงการ/แผนงาน ที่จัดทำมีปริมาณมากเกินกว่างบประมาณที่ตั้งไว้และได้รับการจัดทำหรือเสนอโครงการ/กิจกรรม มีจำนวนมากเกินไป ไม่สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในแต่ละปี จึงควรมีการวิเคราะห์และประเมินโครงการ/กิจกรรมที่เร่งด่วนและมีความสำคัญ ต่อการพัฒนาและสามารถแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นได้ ซึ่งจะทำให้แผนพัฒนาเทศบาล ฯ ประสบผลสำเร็จและตรงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ รวมถึงการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง

6.  ปัญหาการขาดความต่อเนื่องในการติดตามและประเมินผลการขาดความต่อเนื่องในการดำเนินงานทำให้ขาดข้อมูลในการพิจารณาความสอดคล้องของโครงการ/กิจกรรม ในเชิงบูรณาการและไม่มีข้อสรุปปัญหาในโครงการต่าง ๆ เพื่อนำไปปรับปรุง ควรมีการนำเครื่องมือที่มีเกณฑ์มาตรฐานมาเป็นตัวชี้วัดและประเมินผลสำเร็จของงาน และการเพิ่มความถี่ในการประเมินและประชาสัมพันธ์ผลการประเมิน รวมทั้งจัดประชุมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันวิเคราะห์ผลก่อนและหลังการดำเนินงานจัดทำโครงการ

7.  การดำเนินโครงการ โดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐาน  บางครั้งอาจไม่สามารถทำให้แผนพัฒนาสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้  เนื่องจากประเด็นในเรื่องของการอุทิศที่ดิน หรือทรัพสินย์ของประชาชน เช่น ปัญหาการในพื้นที่ หมู่ที่ 3 ที่ไม่สามารถระบายน้ำได้อย่างรวดเร็วในช่วงฤดูฝนส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังพื้นที่เกษตรของประชาชนหลายวัน

ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข

1.  สำหรับโครงการ / กิจกรรมที่ไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของเทศบาล  อาจมีการประสาน แจ้ง หรือขอความร่วมมือในการดำเนินการไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบ  เช่น  ไฟฟ้าครัวเรือน  ซึ่งยังมีครัวเรือนบางพื้นที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ในครัวเรือนโดยตรง ซึ่งปัจจุบันต้องพ่วงไฟจากบ้านอื่น ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเป็นภารกิจหน้าที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโดยตรง เทศบาลก็อาจจะจัดทำหนังสือสอบถาม  ตลอดจนติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

2.  กรณีโครงการที่มีลักษณะของการฝึกอบรม ซึ่งมีเป้าหมายของการรวมคนจำนวนมากนั้น  ในสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)  ให้ฝ่ายที่

-14-

เกี่ยวข้องซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานได้พิจารณาดำเนินกิจกรรมภายใต้มาตรการของการป้องกันอย่างรัดกุม เช่น การเลือกสถานที่ในการดำเนินโครงการ การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับการอบรม การตรวจคัดกรองก่อนการอบรม การปรับเปลี่ยนขั้นตอนและวิธีการดำเนินกิจกรรมการฝึกอบรมให้แต่ยังคงอยู่ภายใต้วัตถุประสงค์ เป้าหมายโครงการ เป็นต้น ซึ่งคาดว่าหากดำเนินการภายใต้มาตรการอย่างรัดกุมและเคร่งครัด  โครงการก็จะสามารถดำเนินการได้ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว

3. ควรมีการวิเคราะห์และกำหนดระยะเวลาดำเนินการของแต่ละโครงการ ให้สอดคล้องกับงบประมาณที่มี หรืองบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในแต่ละช่วง  ซึ่งมีห้วงเวลาที่ประมาณการณ์ได้จากการจัดสรรในช่วงปีที่ผ่านมา  เพื่อนำแผนงานโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณไปปฏิบัติและมีการดำเนินงาน  โดยให้ความสำคัญในการวิเคราะห์การจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี  และแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ให้มีความเหมาะสม โดยอาจจะมีการการจัดลำดับความสำคัญของการดำเนินโครงการโดยการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณ  ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถจัดบริการสาธารณะ  แก้ไขปัญหา		4. จัดทำโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นควรจะสอดคล้องกับงบประมาณที่มี  รับรวมไปถึงงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากส่วนกลาง หน่วยงานต่าง ๆ และโครงการ/กิจกรรมที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรสามารถนำไปสู่การดำเนินการ โครงการในแผนแต่ละปีงบประมาณ ได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70

5.  คณะกรรมการคิดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเขาชุมทองได้เสนอแนะให้เทศบาลดำเนินการจัดทำประชาคมเพื่อรับทราบปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชนในหมู่บ้านก่อนดำเนินโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานเนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนในขณะดำเนินโครงการ และเมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จให้ประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ความคุ้มค่า และความพึงพอใจของประชาชนด้วย

โดยการที่จะกำหนดจัดทำแผนงาน / โครงการ  โดยเฉพาะโครงการขนาดใหญ่ ที่อาจส่งผลกระทบทั้งทางบวก และทางลบ ต่อประชาชนโดยรวม หรือโครงการที่ต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก จะต้องมีการศึกษาแนวทางและผลกระทบที่รัดกุม  เพื่อให้แผนงาน / โครงการสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และความคุ้มค่าของโครงการอย่างเหมาะสม เช่น โครงการที่อาจกระทบต่อสิทธิ ทรัพย์สินของประชาชน หรือการขออนุญาตการใช้ประโยชน์จากที่ดินของหน่วยงานรัฐอื่น เช่น กรมป่าไม้ , กรมที่ดิน , การรถไฟ ฯลฯ

6.  แนวทางในการแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะในเรื่องของการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน เช่น การก่อสร้างถนนมาตรฐาน หรือการบุกเบิกเส้นทางคมนาคม ซึ่งอาจต้องมีการขยายผิวจราจร หรือสร้างเส้นทางใหม่ ประเด็นสำคัญคืออาจไปกระทบต่อที่ดิน หรือทรัพสินย์ของประชาชน ดังนั้น แนวทางสำคัญ คือ ก่อนที่จะมีการกำหนดแผนงานโครงการควรที่จะมีการศึกษาพื้นที่ และทำความเข้าใจข้อตกลงเป็นกรณีไป เช่น การยินยอมอุทิศที่ดิน หรืออนุญาตกรณีทรัพสินย์ที่ได้รับผลกระทบของประชาชน ก่อนมีการอนุมัติงบประมาณ หรือการประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการลดปัญหาการนำแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ

สำหรับกรณี ปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่หมู่ที่ 3 ซึ่งคณะกรรมการติดตามประเมินผล ฯ ได้มีข้อเสนอว่า ในเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่มีความเชื่อมโยงระหว่างตำบลและอำเภอ คือ ตำบลควนหนองคว้า และตำบลทุ่งโพธิ์ของ อำเภอจุฬาภรณ์ และตำบลควนเกย อำเภอร่อนพิบูลย์  จึงเห็นว่าเทศบาลน่าจะประสานและหารือกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมหาทางออกในการแก้ไขต่อไป

ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

1.  จากการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลเขาชุมทอง (พ.ศ. 2561-2565)  ซึ่งได้แปลงแผนพัฒนานำไปสู่การปฏิบัติ  ในส่วนของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕64 ซึ่งเป็นการดำเนินการตามโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕61 – ๒๕๖5) เฉพาะปีงบ

-15-

ประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งการจัดทำแผนพัฒนาทั้งสองระดับเป็นไปตามนโยบายที่กำหนดขึ้นภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ของจังหวัดนครศรีธรรมราช นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลและผู้บริหารเทศบาล

จากการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ของเทศบาลตำบลเขาชุมทอง พบว่ามีปัญหาและอุปสรรคหลายประการ โดยเฉพาะเรื่องงบประมาณไม่เพียงพอต่อการนำมาจัดทำงบประมาณโครงการ/กิจกรรม พัฒนาเทศบาล รวมไปถึงความล่าช้าในการจัดสรรงบประมาณประจำปีทำให้การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ปัญหาข้อกฎหมาย การประสานงาน กลุ่มเป้าหมายและความสอดคล้องของระยะเวลาดำเนินโครงการ ซึ่งสามารถสรุปเป็นปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะได้ดังนี้

2.  จากสรุปประเด็นการเสนอข้อเสนอแนะของประชาชนจากการสำรวจความพึงพอใจประจำปี พ.ศ. 2564 ประชาชนได้เสนอข้อคิดเห็นในเรื่องให้เทศบาลได้พิจารณาในการดำเนินงาน  “การแก้ไขปัญหายาเสพติด” เป็นสำคัญ โดยเฉพาะมาตรการการป้องกัน ในกลุ่มเสี่ยงและเยาวชนเพื่อป้องกันไม่ให้กลุ่มเหล่านี้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด โดยกำหนดให้มีกิจกรรม หรือโครงการที่จะเป็นการส่งเสริมการใช้เวลาว่างที่เป็นประโยชน์  พร้อมนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ฯ ได้มีการเสนอให้เทศบาลได้พิจารณาจัดทำโครงการ  “ล้อมรักให้ครอบครัว  ล้อมรั้วให้ชุมชน” ซึ่งเป็นโครงการที่เทศบาลเคยได้ดำเนินการอยู่แล้ว  ให้ดำเนินโครงการดังกล่าวต่อไปอย่างต่อเนื่อง

3.  การจัดประชุมหรือประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  ควรมีการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าหลายวัน  และต้องสร้างความเข้าใจ ให้ประชาชนได้ตระหนักและให้ความสำคัญของการจัดทำประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  ทั้งนี้  เพื่อให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น

4.  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้ดำเนินการตั้งแต่การประชาคมหมู่บ้านแต่ละหมู่โดยให้ที่ประชุมได้มีการคัดเลือกและเรียงลำดับความสำคัญของโครงการในแต่ละหมู่บ้าน  จากนั้นนำข้อมูลดังกล่าวมาจัดประชุมประชาคมตำบลเพื่อเรียงลำดับความสำคัญของปัญหาอีกครั้งหนึ่ง

ประการสำคัญ  ในแต่ละเวทีการประชุมให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยตรง เข้าร่วมประชุมให้ครอบคลุมในแต่ละด้าน ทั้งนี้  เมื่อประชาชนมีการเสนอปัญหา หรือความต้องการ จะสามารถให้ตอบข้อซักถาม หรือข้อจำกัดในอำนาจหน้าที่ หรือแนวทางปฏิบัติราชการของเทศบาล ต่าง ๆ ได้โดยทันที เช่น หากประชาชนเสนอปัญหา หรือโครงการที่ไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ หรือเกินศักยภาพของเทศบาลก็จะสามารถตอบและทำความเข้าใจในเวทีประชุม เป็นต้น

5.  จากสรุปประเด็นการเสนอข้อเสนอแนะของประชาชนจากการสำรวจความพึงพอใจประจำปี พ.ศ. 2564 ประชาชนได้เสนอข้อคิดเห็นในเรื่องให้เทศบาลได้พิจารณาในเรื่องของ  การบริหารจัดการขยะให้มีการส่งเสริม  และสร้างความตระหนักในการคัดแยกขยะจากต้นทางอย่างต่อเนื่อง

6.  การจัดทำแผนในด้านยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว ซึ่งในพื้นที่มีแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของในพื้นที่ คือ รางน้ำควนเกย เห็นควรให้เทศบาลได้พิจารณาจัดทำโครงการเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว เช่น การปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งน้ำควนเกย , การจัดทำจุดชมวิว , การท่องเที่ยวและศึกษาแหล่งท่องเที่ยวรางน้ำควนเกย เป็นแหล่งศึกษาต้นน้ำธรรมชาติ เป็นต้น

7.  แนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการบริหารจัดการ การบริหารโครงการ และงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ  จึงขอความร่วมมือให้ผู้บริหารท้องถิ่นได้โปรดพิจารณาสั่งการให้ส่วนราชการ (สำนัก,กอง) ได้จัดทำและรายงานผลการดำเนินโครงการต่าง ๆ ภายใน สามสิบวันนับจากวันดำเนินโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นใช้ในการรวบรวมข้อมูลประกอบการจัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี

-16-

ส่วนที่  4

บัญชีโครงการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  1  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเขาชุมทอง  ประจำปี  2564

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | งบประมาณ (บาท) |  | เบิกจ่าย (บาท) | โอนงบ (+,-) | แล้วเสร็จ (ไตรมาส) |  |  |  | กำลังดำเนิน การ | ไม่ได้ดำเนิน การ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ๑ | ๒ | ๓ | ๔ |  |  |  |
|  |  |  |  | ตามแผน | อนุมัติ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ 6 | ก่อสร้างฝายน้ำล้น สะพานไม้แกน ตามแบบ ม.ข. 27 | กองช่าง | 500,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 2 | โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นบริเวณเหมืองหนองส้มแป้น หมู่ที่ 3 | ก่อสร้างฝายน้ำล้น สะพานไม้แกน ตามแบบ ม.ข. 27 | กองช่าง | 500,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 3 | โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นบริเวณบ้านควนฝ้าย หมู่ที่ 5 | ก่อสร้างฝายน้ำล้น สะพานไม้แกน ตามแบบ ม.ข. 27 | กองช่าง | 500,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 4 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหน้าวัดควนเกย หมู่ที่ 1 | ซ่อมแซมถนน ลาดยาง ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 580 เมตร | กองช่าง | 1,850,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 5 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนซอยพ่อท่านเกลี้ยง หมู่ที่ 5 | ปรับปรุงซ่อมแซมขยายผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่การก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,800 ตาราง | กองช่าง | 1,728,000 | 978,000 | - | - | - | - | - | - |  | - | ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง |
| 6 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนซอยชายเขา 2 หมู่ที่ 4 | ซ่อมแซมถนน ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 800 เมตร | กองช่าง | 1,900,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 7 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนซอยห้วยจิก หมู่ที่ 3 | ซ่อมแซมถนน ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 1,675 เมตร | กองช่าง | 2,680,000. | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |

-17-

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | งบประมาณ (บาท) |  | เบิกจ่าย (บาท) | โอนงบ (+,-) | แล้วเสร็จ (ไตรมาส) |  |  |  | กำลังดำเนิน การ | ไม่ได้ดำเนิน การ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ๑ | ๒ | ๓ | ๔ |  |  |  |
|  |  |  |  | ตามแผน | อนุมัติ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสวนทุเรียน หมู่ที่ 2 | ซ่อมแซมถนน ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 2,250 เมตร | กองช่าง | 5,400,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 65 |
| 9 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนตลาดเขาชุมทอง หมู่ที่ 4 | ปรับปรุงบริเวณสถานที่จอดรถ -ปรับปรุงห้องน้ำ -ปรับปรุงทางเท้า ฯลฯ | กองช่าง | 640,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 10 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยคลองวังตะเคียน หมู่ที่ 2 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจำนวน 2 ช่วง พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 3,516 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร | กองช่าง | 2,728,000 | 2,195,000 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | 1,200,000 | - | - | - |  | - | - |  |  |
| 11 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านทุ่งหลาย หมู่ที่ 6 | ก่อสร้างถนนขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร | กองช่าง | 1,250,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 12 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยคลองตีน หมู่ที่ 2 | ก่อสร้างถนนขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 2,300 เมตร | กองช่าง | 5,060,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 13 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยทางช้าง หมู่ที่ 4 | ก่อสร้างถนนขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 1,050 เมตร | กองช่าง | 2,310,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 14 | โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านควนเกยในใส - เหมืองหน้าบ้าน หมู่ที่ 1 | บุกเบิกถนนขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 220 เมตร | กองช่าง | 462,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |

-18-

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | งบประมาณ (บาท) |  | เบิกจ่าย (บาท) | โอนงบ (+,-) | แล้วเสร็จ (ไตรมาส) |  |  |  | กำลังดำเนิน การ | ไม่ได้ดำเนิน การ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ๑ | ๒ | ๓ | ๔ |  |  |  |
|  |  |  |  | ตามแผน | อนุมัติ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | โครงการบุกเบิกถนนสายสามแยกบ้านผู้ใหญ่สุพจน์ - ซอยบ้านใต้ หมู่ที่ 1 | บุกเบิกถนนขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 225 เมตร | กองช่าง | 300,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 16 | โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนางกระจาย ยอดระบำ - ซอยเรด้าร์ หมู่ที่ 4 | บุกเบิกถนนขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๒๕๐ เมตร | กองช่าง | 1,872,500 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 17 | โครงการบุกเบิกถนนหน้าบ้านนายพัน - ทุ่งนาหนองบ่อ หมู่ที่ 3 | บุกเบิกถนนขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๘๘ เมตร | กองช่าง | 685,500 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 18 | โครงการบุกเบิกถนน จากที่นา นายประสิทธิ์ เชื่อมต่อถนนหนองส้มแป้น หมู่ที่ 3 | บุกเบิกถนนขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 400 เมตร | กองช่าง | 500,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 19 | โครงการบุกเบิกถนน หน้าเขาชุมทอง หมู่ที่ 4 | บุกเบิกถนนขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 350 เมตร | กองช่าง | 525,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 20 | โครงการบุกเบิกถนนสายบ้าน นางภา ทองทิพย์เชื่อมต่อถนนหนองส้มแป้น หมู่ที่ 3 | บุกเบิกถนนขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 700 เมตร | กองช่าง | 800,000 | 500,000 | 498,000 | - | - | - |  | - | - | - | ดำเนินการแล้วปี 2562 |
| 21 | โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายเกตุ-ถนนห้วยจิก หมู่ที่ 1 | บุกเบิกถนนขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 1,500 เมตร | กองช่าง | 1,800,000 | 432,000 | 432,000 | - | - | - |  | - | - | - | ดำเนินการแล้วปี 2562 |

-19-

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | งบประมาณ (บาท) |  | เบิกจ่าย (บาท) | โอนงบ (+,-) | แล้วเสร็จ (ไตรมาส) |  |  |  | กำลังดำเนิน การ | ไม่ได้ดำเนิน การ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ๑ | ๒ | ๓ | ๔ |  |  |  |
|  |  |  |  | ตามแผน | อนุมัติ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | โครงการบุกเบิกถนน สายสามแยกไสเลียบ (บ้านเอียด นุ่นเศษ - บ้านวิชัย พูลวงศ์) หมู่ที่ 3 | บุกเบิกถนนขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 300 เมตร | กองช่าง | 500,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 23 | โครงการบุกเบิกถนนห้วยไม้แกน - ถนนรถไฟพร้อมระบบระบายน้ำ หมู่ที่ 6 | เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว | กองช่าง | 2,000,000 | 472,000 | 472,000 | - | - | - |  | - | - | - | ดำเนินการแล้วในปี 2562 |
| 24 | โครงการบุกเบิกถนน เลียบเขาชุมทอง หมู่ที่ 4 | บุกเบิกถนนขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 300 เมตร | กองช่าง | 370,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 25 | โครงการบุกเบิกถนน ควนเกยไสเลียบ - ห้วยคันไถ หมู่ที่ 6 | บุกเบิกถนนขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 500 เมตร | กองช่าง | 620,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 26 | โครงการบุกเบิกถนน ถนน4018 - ที่ดินอารีย์ ภักดีไทย หมู่ที่ 5 | บุกเบิกถนนขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร | กองช่าง | 200,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 27 | โครงการขุดลอกเหมืองน้ำ พานไม้แกน - บ้านไสเลียบ หมู่ที่ 6 | ขุดลอกเหมืองขนาดกว้าง 3.00 ม.ยาว 750 เมตร | กองช่าง | 120,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 28 | โครงการขุดลอกเหมือง พร้อมวางท่อระบายน้ำ เลียบซอยบ้านห้วยจิก หมู่ที่ 1 , หมู่ที่ 3 | ขุดลอกเหมืองขนาดกว้าง 2.00 ม.ยาว 1,000 เมตร | กองช่าง | 200,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |

-20-

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | งบประมาณ (บาท) |  | เบิกจ่าย (บาท) | โอนงบ (+,-) | แล้วเสร็จ (ไตรมาส) |  |  |  | กำลังดำเนิน การ | ไม่ได้ดำเนิน การ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ๑ | ๒ | ๓ | ๔ |  |  |  |
|  |  |  |  | ตามแผน | อนุมัติ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | โครงการขุดลอกคูระบายน้ำพร้อมวางท่อเลียบถนนควนเกย - ไสเลียบ หมู่ที่ 3 , หมู่ที่ 6 | ขุดลอกเหมืองขนาดกว้าง 2.00 ม.ยาว 1,000 เมตร | กองช่าง | 300,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 30 | โครงการขุดลอกเหมืองน้ำ จากถนน 4018 - ซอยบ้านห้วยจิก หมู่ที่ 1 , หมู่ที่ 3 | ขุดลอกเหมืองขนาดกว้าง 2.00 ม.ยาว 1,500 เมตร | กองช่าง | 320,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 31 | โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 4 | วางท่อระบายน้ำ ซอยชายเขา 2 ขนาดท่อเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร ยาว 100 เมตร พร้อมบ่อพัก | กองช่าง | 250,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 32 | โครงการขุดรางระบายน้ำพร้อมเรียงคันหิน หมู่ที่ 2 | ขุดรางระบายน้ำพร้อมเรียงคันหินหมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 500 เมตร | กองช่าง | 750,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 33 | โครงการปรับปรุงป้ายซอยต่าง ๆ ในเขตเทศบาล | ปรับปรุงป้ายซอยต่างๆ ทั้ง35ซอยภายในเขตเทศบาล | กองช่าง | 50,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |

-21-

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | งบประมาณ (บาท) |  | เบิกจ่าย (บาท) | โอนงบ (+,-) | แล้วเสร็จ (ไตรมาส) |  |  |  | กำลังดำเนิน การ | ไม่ได้ดำเนิน การ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ๑ | ๒ | ๓ | ๔ |  |  |  |
|  |  |  |  | ตามแผน | อนุมัติ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | โครงการก่อสร้างลานกีฬา หมู่ที่ 1 - 6 | หมู่ที่ 1 - 6 ตำบลควนเกย ตามแบบแปลนเทศบาล ขนาด กว้าง 25 เมตร ยาว 25 เมตร | กองช่าง | 1,500,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 35 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และตัดแต่งกิ่งไม้ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเขาชุมทอง | จัดซื้อท่อซีเมนต์และพันธ์ไม้ดอกไม้ประดับปลูกตลอดข้าง ตัดแต่งข้างทางถนน | กองช่าง | 190,000 | 216,000 | 252,000 | + 36,000 |  |  |  |  | - | - |  |
| 36 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสายสามแยกต้นยาง หมู่ที่ 2 | ปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลตำบลเขาชุมทอง | กองช่าง | 800,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 37 | โครงการจัดตั้งโรงน้ำดื่มชุมชน หมู่ที่ 1 | ขนาดโรงน้ำดื่ม กว้าง 8 เมตร ยาว 26 เมตร | กองช่าง | 1,200,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 38 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซม และขยายเขตระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มากในเขตเทศบาลตำบลเขาชุมทอง | ปรับปรุงระบบการผลิตน้ำประปา -ปรับปรุงระบบท่อและอุปกรณ์ต่างๆในการจ่าย น้ำประปา | กองช่าง | 5,000,000 | 4,324,000 อุดหนุนเฉพาะกิจ ฯ | 3,370,000 | - | - | - |  | - | - | - | ดำเนินการแล้วในปี 2563 |
| 39 | โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 6 | เครื่องออกกำลังกายจำนวน 2๔ ชุด | กองช่าง | 1,200,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |

-22-

-23-

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | งบประมาณ (บาท) |  | เบิกจ่าย (บาท) | โอนงบ (+,-) | แล้วเสร็จ (ไตรมาส) |  |  |  | กำลังดำเนิน การ | ไม่ได้ดำเนิน การ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ๑ | ๒ | ๓ | ๔ |  |  |  |
|  |  |  |  | ตามแผน | อนุมัติ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | โครงการปรับปรุงไหล่ทางซอยควนออก หมู่ที่ 4 | ก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมวางท่อระบายน้ำ | กองช่าง | 500,000 | 460,000 | 460,000 | - | - |  | - | - | - | - | ดำเนินการแล้วในปี 2563 |
| 41 | โครงการขยายผิวจราจรด้วยแอสท์ฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยทุ่งนาใน หมู่ที่ 2 | ขายผิวจราจร ขนาดผิวทาง กว้าง 6 เมตร ยาว 1,050 เมตร | กองช่าง | 4,900,000 | 2,458,000 | - | - | - | - | - | - |  | - |  |
| 42 | โครงการปรับปรุง ท่อเมนต์ส่งน้ำประปาภายในเขตเทศบาลตำบลเขาชุมทอง | ซ่อมแซมอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้พร้อมที่จะใช้งาน | กองช่าง | 5,000,000 | 1,150,000 | 1,150,000 | - | - | - |  | - | - | - | ดำเนินการแล้วในปี 2563 |
| 43 | โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อดูแลรักษาระบบประปา | จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อดูแลระบบประปาเทศบาลตำบลเขาชุมทอง | กองช่าง | 1,080,000 | 540,000 | 540,000 | - |  |  |  |  | - | - |  |
| 44 | โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นบริเวณบ้านนายวิชาญ ชูเมือง หมู่ที่ 2 | ก่อสร้างฝายน้ำล้น สะพานไม้แกน ตามแบบ ม.ข. 27 | กองช่าง | 500,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 45 | โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะบริเวณสระน้ำ หมู่ที่ 4 | ขนาดกว้าง 30 เมตร ยาว 55 เมตร | กองช่าง | 1,800,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 46 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนซอยโรงน้ำแข็ง - ควนออก หมู่ที่ 4 | ซ่อมแซมถนน ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 680 เมตร | กองช่าง | 1,088,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | งบประมาณ (บาท) |  | เบิกจ่าย (บาท) | โอนงบ (+,-) | แล้วเสร็จ (ไตรมาส) |  |  |  | กำลังดำเนิน การ | ไม่ได้ดำเนิน การ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ๑ | ๒ | ๓ | ๔ |  |  |  |
|  |  |  |  | ตามแผน | อนุมัติ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | โครงการซ่อมแซมถนน ซอยควนฝ้าย หมู่ที่ 5 | ซ่อมแซมถนน ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 240 เมตร | กองช่าง | 390,000 | 269,000 | 269,000 |  | ม.ค.64 | - | - | - | - | - | ดำเนินการแล้วในปีงบประมาณ2563 |
| 48 | โครงการซ่อมแซมคอสะพานถนนควนฝ้าย หมู่ที่ 5 | ซ่อมแซมคอสะพานถนนควนฝ้าย จากกล่องเคเบี้ยน ความยาว 20 เมตร | กองช่าง | 500,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 49 | โครงการบุกเบิกถนนจากวัดห้วยจิก - บ้านห้วยยุม หมู่ที่ 3 | บุกเบิกถนนขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 800 เมตร | กองช่าง | 800,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 50 | โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเลียบทางรถไฟ หมู่ที่ 5 | ขยายผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร | กองช่าง | 2,000,000 | 2,400,000 | 1,257,000 | - | - | - |  | - | - | - |  |
| 51 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะที่ชำรุด หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 6 | ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะเพิ่มเติมถนนสายหลัก สายสามแยกต้นยาง หมู่ที่ 2 | กองช่าง | 200,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 52 | อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 6 | ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อให้แสงสว่างแก่ประชาชน | กองช่าง | 2,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 53 | โครงการก่อสร้างเสาไฟฟ้าไฮเมต หมู่ที่ 4 | ก่อสร้างเสาไฟฟ้าไฮเมต สูง 20 เมตร | กองช่าง | 650,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |

-24-

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | งบประมาณ (บาท) |  | เบิกจ่าย (บาท) | โอนงบ (+,-) | แล้วเสร็จ (ไตรมาส) |  |  |  | กำลังดำเนิน การ | ไม่ได้ดำเนิน การ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ๑ | ๒ | ๓ | ๔ |  |  |  |
|  |  |  |  | ตามแผน | อนุมัติ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | อุดหนุนโครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าถนนเลียบทางรถไฟ หมู่ที่ 5 | ปรับปรุงไฟฟ้าเพื่อให้แสงสว่างแก่ประชาชนในพื้นที่สาธารณะ | กองช่าง | 400,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 55 | โครงการก่อสร้างเสาไฟไฮเมต ลานกีฬา หมู่ที่ 3 | ก่อสร้างเสาไฟไฮเมต สูง ๒๐ เมตร | กองช่าง | 650,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 56 | อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าและพาดสายดับและติดตั้งระบบจำหน่ายไฟฟ้า หมู่ที่ 3 , หมู่ที่ 5 , หมู่ที่ 6 | ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 3 ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 5 ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 6 | กองช่าง | 1,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 57 | โครงการก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร จากระบบฝายนบทับช้าง ถึงหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 4 | ก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตรจากระบบฝายนบทับช้าง ถึงหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 4 ต.ควนเกย | กองช่าง | 10,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 58 | โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้า แสงสว่างบริเวณถนนสายสามแยกต้นยาง หมู่ที่ 2 | ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะเพิ่มเติมถนนสายหลัก สายสามแยกต้นยาง หมู่ที่ 2 | กองช่าง | 2,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 59 | โครงการขุดลอกคลองเทพมงคล หมู่ที่ 5 | ขุดลอกคลองขนาดกว้าง 25 เมตร ยาว 4,700 เมตร | กองช่าง | 10,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |

-25-

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | งบประมาณ (บาท) |  | เบิกจ่าย (บาท) | โอนงบ (+,-) | แล้วเสร็จ (ไตรมาส) |  |  |  | กำลังดำเนิน การ | ไม่ได้ดำเนิน การ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ๑ | ๒ | ๓ | ๔ |  |  |  |
|  |  |  |  | ตามแผน | อนุมัติ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณคลองวังตะเคียน หมู่ที่ 2 | ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณคลองวังตะเคียน หมู่ที่ 2 | กองช่าง | 12,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 61 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอ่างเก็บน้ำบ้านควนเกย หมู่ที่ 1 | ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอ่างเก็บน้ำหมู่ที่ 1 | กองช่าง | 6,000,000 | 3,155,000 | 2,500,000 | - | - | - | - |  | - | - | ดำเนินการแล้วในปีงบประมาณ2563 |
| 62 | โครงการปรับปรุง ขยายผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนควนเกย - บ้านไสเลียบ (หนองมาก - ห้วยคันไถ) หมู่ที่ 3 ,หมู่ที่ 6 | ขยายผิวจราจรกว้าง 8 เมตร ยาว 1,840 เมตร | กองช่าง | 3,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 63 | โครงการปรับปรุง ผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมระบบระบายน้ำและทางเท้า ถนนหลังสถานีรถไฟ (ร่อนพิบูลย์ - เขาชุมทอง) หมู่ที่ 5 | ผิวจราจรกว้าง 8 เมตร ยาว 228 เมตร | กองช่าง | 3,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 64 | โครงการปรับปรุงระบบท่อประปา หมู่ที่ 1 - 6 | ปรับปรุงท่อส่งน้ำประปา ชนิด พีอี ความยาว 10,950 เมตร | กองช่าง | 5,000,000 | 1,150,000 | 1,150,000 | - | - | - |  | - | - | - | ดำเนินการแล้วในปีงบประมาณ2563 |

-26-

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | งบประมาณ (บาท) |  | เบิกจ่าย (บาท) | โอนงบ (+,-) | แล้วเสร็จ (ไตรมาส) |  |  |  | กำลังดำเนิน การ | ไม่ได้ดำเนิน การ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ๑ | ๒ | ๓ | ๔ |  |  |  |
|  |  |  |  | ตามแผน | อนุมัติ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | โครงการก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะชุมชนครบวงจร | สร้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิงและปุ๋ยอินทรีย์ และสร้างมูลค่าเพิ่มจากขยะ | กองช่าง | 35,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 66 | โครงการบุกเบิกถนนซอยอ่างน้ำ - บ้านนายประสิทธิ์ ภารชาตรี หมู่ที่ 1 | บุกเบิกถนนขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร | กองช่าง | 400,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 67 | โครงการบุกเบิกถนนจากบ้านนายประสิทธิ์ ภารชาตรี - เหมืองน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 1 | บุกเบิกถนนขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 350 เมตร | กองช่าง | 5,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 68 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำเลียบถนนควนเกย - ไสเลียบบริเวณที่ประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 | ก่อสร้างคูระบายน้ำยาว 1,000 เมตร | กองช่าง | 67,500 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 69 | โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตจากถนนต้นยาง - บ้านนางวรรณี พลเดช หมู่ที่ 2 | ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 300 เมตร | กองช่าง | 700,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |

-27-

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | งบประมาณ (บาท) |  | เบิกจ่าย (บาท) | โอนงบ (+,-) | แล้วเสร็จ (ไตรมาส) |  |  |  | กำลังดำเนิน การ | ไม่ได้ดำเนิน การ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ๑ | ๒ | ๓ | ๔ |  |  |  |
|  |  |  |  | ตามแผน | อนุมัติ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | โครงการบุกเบิกถนนจากสามแยกถังประปาบ้านวัดใต้ถึงบ้านนายสุรินทร์ นาถาวร หมู่ที่ 3 | บุกเบิกถนนขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 225 เมตร | กองช่าง | 668,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 71 | โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนชายเขา หมู่ที่ 4 | ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่การก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร | กองช่าง | 1,330,000 | 1,125,000 | - | - | - | - | - | - |  | - | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 2564 |
| 72 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำสาธารณะตลาดสดเทศบาลตำบลเขาชุมทอง หมู่ที่ 4 | ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำสาธารณะตลาดสดเทศบาลตำบลเขาชุม | กองช่าง | 500,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 73 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาชุมทอง หมู่ที่ 4 | ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาชุม | กองช่าง | 500,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 74 | โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลเขาชุมทอง หมู่ที่ 4 | ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะบริเวณสำนักงานเทศบาล | กองช่าง | 780,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |

-28-

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | งบประมาณ (บาท) |  | เบิกจ่าย (บาท) | โอนงบ (+,-) | แล้วเสร็จ (ไตรมาส) |  |  |  | กำลังดำเนิน การ | ไม่ได้ดำเนิน การ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ๑ | ๒ | ๓ | ๔ |  |  |  |
|  |  |  |  | ตามแผน | อนุมัติ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเลียบถนนเลียบทางรถไฟและถนนควนฝ้าย หมู่ที่ 5 | ก่อสร้างระบบระบายน้ำเลียบถนนเลียบทางรถไฟและถนนควนฝ้าย | กองช่าง | 1,250,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 76 | โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยบ่อหว้า หมู่ที่ 5 | ปรับปรุงผิวจราจรด้วยการปูทับแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4 ม.ยาว 330 ม. | กองช่าง | 1,216,000 | 493,000 | 493,000 | - | ม.ค.64 | - | - | - | - | - | ดำเนินการแล้วในปีงบประมาณ 2563 |
| 77 | โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บริเวณสำนักงานอาคารเทศบาลตำบลเขาชุมทอง | ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บริเวณสำนักงานอาคารเทศบาล | กองช่าง | 1,300,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 78 | โครงการติดตั้งโคมไฟถนนระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (โคมไฟโซล่าเซลล์) ในเขตเทศบาลตำบลเขาชุมทอง | ติดตั้งโคมไฟถนนระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (โคมไฟโซล่าเซลล์) ในเขตเทศบาล | กองช่าง | 10,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 79 | โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์อาคารผลิตน้ำประปาเทศบาลตำบลเขาชุมทอง หมู่ที่ 5 | ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์อาคารผลิตน้ำประปา | กองช่าง | 1,300,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |

-29-

บัญชีโครงการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  2  ด้านการพัฒนาคนและสังคม

แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเขาชุมทอง  ประจำปี  2564

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  2  ด้านการพัฒนาคนและสังคม

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | งบประมาณ (บาท) |  | เบิกจ่าย (บาท) | โอนงบ (+,-) | แล้วเสร็จ (ไตรมาส) |  |  |  | กำลังดำเนิน การ | ไม่ได้ดำเนิน การ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ๑ | ๒ | ๓ | ๔ |  |  |  |
|  |  |  |  | ตามแผน | อนุมัติ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยต่างๆ | ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนกรณีได้รับความเดือนร้อนจากสาธารณภัยต่าง ๆ | สำนักปลัดเทศบาล | 30,000 | 470,700 | 470,700 | - |  | - | - | - | - | - |  |
| 2 | โครงการฝึกอบรม ทบทวน และศึกษาดูงาน อปพร. | ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนกรณีได้รับความเดือนร้อนจากสาธารณภัยต่าง ๆ | สำนักปลัดเทศบาล | 30,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 3 | โครงการฝึกซ้อมแผนต่างๆ ด้านงานป้องกันและแผนบรรเทาสาธารณภัย | ฝึกซ้อมการดับเพลิงเบื้องต้น | สำนักปลัดเทศบาล | 30,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 4 | โครงการอบรมให้ความรู้ ด้านกฎจราจรและรณรงค์สวมหมวกนิรภัยส่งเสริมความปลอดภัยบนท้องถนน | อบรมให้ความรู้หรือรณรงค์ให้ความรู้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเขาชุมทอง | สำนักปลัดเทศบาล | 30,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 5 | โครงการอบรมความรู้ ด้านอัคคีภัยแก่ประชาชนหรือนักเรียน | ดำเนินการฝึกอบรมแก่ประชาชนหรือนักเรียน จำนวน 50 คน | สำนักปลัดเทศบาล | 38,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |

-30-

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | งบประมาณ (บาท) |  | เบิกจ่าย (บาท) | โอนงบ (+,-) | แล้วเสร็จ (ไตรมาส) |  |  |  | กำลังดำเนิน การ | ไม่ได้ดำเนิน การ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ๑ | ๒ | ๓ | ๔ |  |  |  |
|  |  |  |  | ตามแผน | อนุมัติ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการงานปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และงานกู้ชีพกู้ภัย | บริการการแพทย์ฉุกเฉินแก่ประชาชน และงานกู้ภัย | สำนักปลัดเทศบาล | 870,000 | 756,000 | 756,000 | - |  |  |  |  | - | - |  |
| 7 | โครงการเสริมสร้างความรู้ ด้านกฎจราจร | จัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน 15 ปีขึ้นไป ในเขตเทศบาลตำบลเขาชุมทอง | สำนักปลัดเทศบาล | 20,000 | 24,800 สปสช. | - | - | - | - | - | - | - |  | เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 |
| 8 | โครงการอบรมกฎวินัยจราจรร่วมกับโครงการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ | อบรมให้ความรู้หรือรณรงค์ให้ความรู้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเขาชุมทอง | สำนักปลัดเทศบาล | 20,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 9 | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ | ตั้งจุดตรวจร่วมกับ สภ.ร่อนฯ บริเวณสามแยกต้นยาง | สำนักปลัดเทศบาล | 25,000 | 15,000 |  | - 15,000 | - | - | - | - | - |  |  |
| 10 | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ | ตั้งจุดตรวจร่วมกับ สภ.ร่อนฯ บริเวณสามแยกต้นยาง | สำนักปลัดเทศบาล | 25,000 | 15,000 | 2,720 | - | - | - |  | - | - | - |  |
| 11 | โครงการฝึกอบรม ทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) | อปพร.เทศบาลตำบลเขาชุมชุมทอง จำนวน 115 นาย | สำนักปลัดเทศบาล | 60,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 12 | โครงการฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลตำบลเขาชุมทอง | ผู้เข้ารับการอบรม 40 คน | สำนักปลัดเทศบาล | 250,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |

-31-

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | งบประมาณ (บาท) |  | เบิกจ่าย (บาท) | โอนงบ (+,-) | แล้วเสร็จ (ไตรมาส) |  |  |  | กำลังดำเนิน การ | ไม่ได้ดำเนิน การ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ๑ | ๒ | ๓ | ๔ |  |  |  |
|  |  |  |  | ตามแผน | อนุมัติ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | โครงการประชุมสัญจรปรึกษางานบูรณาการทุกภาคส่วน กับประชาชน (จิบน้ำชากาแฟแชร์ความคิด) | ประชุมสัญจรปรึกษางานบูรณาการทุกภาคส่วน กับประชาชน | สำนักปลัดเทศบาล | 20,000 | - | - | - | - |  |  | - | - | - | ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ |
| 14 | สนับสนุนอาหารกลางวันให้กับเด็กเล็ก - ประถมศึกษาปีที่ 6 สำหรับโรงเรียนในเขตเทศบาล | สนับสนุนอาหารกลางวัน ให้กับนักเรียน ในเขตเทศบาลตำบลเขาชุมทอง | กองการศึกษา ฯ | 1,050,000 | 1,240,000 | 1,163,880 | - |  |  |  |  | - | - |  |
| 15 | อาหารเสริม (นม)โรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลควนเกยและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล เขาชุมทอง | สนับสนุนอาหารเสริม (นม) ให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 ในเขตเทศบาลตำบลเขาชุมทอง | กองการศึกษา ฯ | 650,000 | 687,916 | 686,258 | - |  |  |  |  | - | - |  |
| 16 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | 1.จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาชุมทอง 2.ค่าวัสดุการศึกษา 3.ค่าพาหนะนำส่งเด็กไปสถาน พยาบาล | กองการศึกษา ฯ | 635,000 | 378,770 | 368,230 | - |  |  |  |  | - | - |  |
| 17 | อุดหนุนโครงการประเพณีบุญสารทเดือนสิบ อำเภอร่อนพิบูลย์ | อุดหนุนโครงการประเพณีบุญสารทเดือนสิบ อำเภอร่อนพิบูลย์ | กองการศึกษา ฯ | 20,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 18 | อุดหนุนโครงการประเพณีลากพระ อำเภอร่อนพิบูลย์ | อุดหนุนโครงการประเพณีลากพระ อำเภอร่อนพิบูลย์ | กองการศึกษา ฯ | 40,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |

-32-

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | งบประมาณ (บาท) |  | เบิกจ่าย (บาท) | โอนงบ (+,-) | แล้วเสร็จ (ไตรมาส) |  |  |  | กำลังดำเนิน การ | ไม่ได้ดำเนิน การ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ๑ | ๒ | ๓ | ๔ |  |  |  |
|  |  |  |  | ตามแผน | อนุมัติ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | โครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชนตรวจสุขภาพขั้นพื้นฐานคัดกรองเบาหวาน ความดัน | ประชาชน 15 ปีขึ้นไป ในเขตเทศบาลตำบลเขาชุมทอง | กองสาธารณสุข ฯ | 30,000 | 13,800 สปสช. | - | - | - | - | - | - | - |  | เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 |
| 20 | โครงการป้องกันไข้เลือดออกและกำจัดยุงลาย | จัดอบรมให้ความรู้ประชาชนจัดซื้อวัสดุ เคมีภัณฑ์ต่างๆในการกำจัดยุง | กองสาธารณสุข ฯ | 50,000 | 18,000 สปสช. | - | - |  | - | - | - | - | - |  |
| 21 | โครงการขยับกายตอนเย็น ลดอ้วนลดพุง | ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเขาชุมทองมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง | กองสาธารณสุข ฯ | 50,000 | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |
| 22 | โครงการน้ำดื่มปลอดภัย | อบรมให้ความรู้การบริโภคน้ำดื่มที่ปลอดภัยสำหรับครัวเรือน | กองสาธารณสุข ฯ | 10,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 23 | โครงการอบรมสุขาภิบาลอาหารและผู้จำหน่ายอาหาร | อบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบอาชีพจำหน่ายอาหาร ผู้ผลิตอาหาร | กองสาธารณสุข ฯ | 10,000 | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  |
| 24 | โครงการอบรมกิจการอันตรายต่อสุขภาพ | อบรมให้ความรู้ผู้ประกอบกิจการอันตราย | กองสาธารณสุข ฯ | 10,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 25 | โครงการตลาดปลอดสารพิษ | อบรมให้ความรู้พ่อค้าแม่ค้าและประชาชนที่มาจับจ่ายในตลาด | กองสาธารณสุข ฯ | 10,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 26 | โครงการทำหมัน คุมกำเนิดและป้องกันโรคติดต่อ จากสัตว์เลี้ยงและสัตว์จรจัด | สัตว์เลี้ยงและสัตว์จรจัด 400 ตัว | กองสาธารณสุข ฯ | 30,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |

-33-

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | งบประมาณ (บาท) |  | เบิกจ่าย (บาท) | โอนงบ (+,-) | แล้วเสร็จ (ไตรมาส) |  |  |  | กำลังดำเนิน การ | ไม่ได้ดำเนิน การ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ๑ | ๒ | ๓ | ๔ |  |  |  |
|  |  |  |  | ตามแผน | อนุมัติ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุวันดอกลำดวนบาน | จัดกิจกรรมผู้สูงอายุในตำบลควนเกยจำนวน 50 คน | กองสาธารณสุข ฯ | 25,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 28 | โครงการปั่นรักษ์โลก ปั่นรักสุขภาพ | จัดกิจกรรมการปั่นจักรยาน รณรงค์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ | กองสาธารณสุข ฯ | 50,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 29 | โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค | จัดกิจกรรมแก่เด็กเพื่อส่งเสริมให้เด็กรู้จักการดูแลและป้องกันโรคภัยต่าง ๆ ด้วยตนเอง | กองสาธารณสุข ฯ | 30,000 | - | - | - | - | - |  | - | - | - | อบรมให้ความรู้แก่เด็กและผู้ปกครองในวันประชุม(ไม่ใช้งบประมาณ) |
| 30 | โครงการเยาวชนคนอาสากู้ชีพ | สร้างแกนนำเยาวชนโดยการให้ความรู้แก่เยาวชนในการช่วยเหลือกู้ชีพกรณีพบเหตุเพื่อช่วยเหลือชีวิตในเบื้องต้น | กองสาธารณสุข ฯ | 30,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 31 | โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว ในพื้นที่ตำบลควนเกย รวม 6 หมู่บ้าน จำนวน 400 ตัว | กองสาธารณสุข ฯ | 20,000 | 50,000 | 45,500 | - | - | - |  | - | - | - |  |

-34-

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | งบประมาณ (บาท) |  | เบิกจ่าย (บาท) | โอนงบ (+,-) | แล้วเสร็จ (ไตรมาส) |  |  |  | กำลังดำเนิน การ | ไม่ได้ดำเนิน การ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ๑ | ๒ | ๓ | ๔ |  |  |  |
|  |  |  |  | ตามแผน | อนุมัติ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | จัดทำโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข อย่างน้อย 3 โครงการตามความเหมาะสมกับปัญหาและบริบทของพื้นที่/หมู่บ้าน/ชุมชน ทั้ง 11 ชุมชน | กองสาธารณสุข ฯ | 220,000 | 220,000 | - | - 220,000 | - | - | - | - | - |  | ประชาคมหมู่บ้านมีมติยกเลิกโครงการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 |
| 33 | โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า | สำรวจปีละ 2 ครั้ง ภายในเดือนมีนาคม ครั้งที่ 2 ภายในเดือนสิงหาคม | กองสาธารณสุข ฯ | 20,000 | 9,360 | 6,279 | - | - |  |  | - | - | - |  |
| 34 | โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า | สุนัขและแมวที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเขาชุมทอง 11 ชุมชน ที่ได้รับการสำรวจและขึ้นทะเบียน | กองสาธารณสุข ฯ | 50,000 | 50,000 | 45,500 | - | - | - |  | - | - | - |  |
| 35 | โครงการควบคุมโรคติดต่อในท้องถิ่น | ควบคุมโรคติดต่อในท้องถิ่นทั้ง 11 ชุมชน ในเขตเทศบาลตำบลเขาชุมทอง | กองสาธารณสุข ฯ | 30,000 | 99,810 สปสช. | 87,590 | - | - |  |  | - | - | - | การป้องกันและแก้ไขการแพร่ระบาด COVID-19 |
| 36 | โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการร้านอาหารและแผงลอย | อบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการร้านอาหารและแผงลอยในเขตเทศบาล | กองสาธารณสุข ฯ | 20,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |

-35-

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | งบประมาณ (บาท) |  | เบิกจ่าย (บาท) | โอนงบ (+,-) | แล้วเสร็จ (ไตรมาส) |  |  |  | กำลังดำเนิน การ | ไม่ได้ดำเนิน การ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ๑ | ๒ | ๓ | ๔ |  |  |  |
|  |  |  |  | ตามแผน | อนุมัติ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยแก่ผู้ด้อยโอกาส | สร้างที่อยู่อาศัยให้ประชาชน อย่างน้อย 1 หลัง | สำนักปลัดเทศบาล | 50,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 38 | โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ | ผู้สูงอายุในเขตจัดกิจกรรมไหว้พระสัญจรจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมสัญจร | สำนักปลัดเทศบาล | 50,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 39 | โครงการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ป่วยเรื้อรังที่บ้าน | จัดระบบบริการ อสบ.ไปทำการดูแลผู้ป่วยติดเตียงที่บ้าน | สำนักปลัดเทศบาล | 10,000 | 120,000 | 120,000 | - |  |  |  |  | - | - |  |
| 40 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | กิจกรรมการรณรงค์และการสร้างความตระหนักในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) | กองสาธารณสุข ฯ | 50,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 41 | โครงการติดตั้งกล้อง CCTV ภายในเขตเทศบาลตำบล เขาชุมทอง | หมู่ที่ 1- 6 ในพื้นที่เทศบาลตำบลเขาชุมทอง ได้รับการติดตั้งกล้อง CCTV ตามจุดทางแยกต่าง ๆ | สำนักปลัดเทศบาล | 1,500,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 42 | โครงการพัฒนาประสิทธิภาพของคณะกรรมการชุมชน | อบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชน 100 คน จำนวน 1 ครั้ง | สำนักปลัดเทศบาล | 100,000 | 50,000 | - | 8,500 | - | - | - | - | - |  | เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 |

-36-

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | งบประมาณ (บาท) |  | เบิกจ่าย (บาท) | โอนงบ (+,-) | แล้วเสร็จ (ไตรมาส) |  |  |  | กำลังดำเนิน การ | ไม่ได้ดำเนิน การ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ๑ | ๒ | ๓ | ๔ |  |  |  |
|  |  |  |  | ตามแผน | อนุมัติ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | โครงการส่งเสริม สนับสนุนคุณภาพชีวิตของผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส | คนพิการ 84 คนมีกิจกรรมทำ | สำนักปลัดเทศบาล | 40,000 | 150,800 งบสนับสนุนจาก ม.วลัยลักษณ์ | 150,800 | - |  | - | - |  | - | - | ดำเนินกิจกรรม 8 โครงการของผู้สูงอายุ |
| 44 | โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี | สนับสนุนงบประมาณพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มสตรีในเทศบาลตำบลเขาชุมทอง | สำนักปลัดเทศบาล | 150,000 | 50,000 | - | 25,000 | - | - | - | - | - |  |  |
| 45 | โครงการระดมความคิดเห็นในการจัดทำโครงการต่างๆของเทศบาล | จัดกิจกรรม ประชุม ทำประชาคม ทำประชาพิจารณ์ต่างๆโครงการต่างๆ | สำนักปลัดเทศบาล | 30,000 | - | - | - | - | - |  | - | - | - | ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ |
| 46 | โครงการอบรมและฝึกอาชีพให้กับประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเขาชุมทอง | ฝึกอบรมกลุ่มแม่บ้าน สตรี ผู้ว่างงาน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เยาวชนและประชาชนทั่วไป | สำนักปลัดเทศบาล | 30,000 | 20,000 | - | - | - | - | - | - | - |  | เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 |
| 47 | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี | กองการศึกษา ฯ | 50,000 | 30,000 | - | - | - | - | - | - | - |  | เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 |
| 48 | โครงการเข้าค่ายจริยธรรมคุณธรรมเด็กและเยาวชน | เข้าค่ายจริยธรรมและคุณธรรมเด็กและเยาวชนไม่ น้อยกว่า 100 คน ร.ร.ในเขต เทศบาล | กองการศึกษา ฯ | 50,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 49 | โครงการจัดการแข่งขันกีฬา นักเรียนเยาวชนและประชาชน | ร่วมแข่งขันกีฬากับอำเภอร่อนพิบูลย์ แข่งขันกีฬาเทศบาล ชุมชน โรงเรียนฯลฯ | กองการศึกษา ฯ | 100,000 | 60,000 | - | - | - | - | - | - | - |  | เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 |

-37-

-38-

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | งบประมาณ (บาท) |  | เบิกจ่าย (บาท) | โอนงบ (+,-) | แล้วเสร็จ (ไตรมาส) |  |  |  | กำลังดำเนิน การ | ไม่ได้ดำเนิน การ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ๑ | ๒ | ๓ | ๔ |  |  |  |
|  |  |  |  | ตามแผน | อนุมัติ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | โครงการสนับสนุนกิจกรรมด้านวัฒนธรรมต่าง ๆ เช่นการทำขวัญข้าว ลอยกระทง ก่อเจดีย์ทรายฯลฯ | อุดหนุนองค์กรประชาชนในการจัดกิจกรรมด้านวัฒนธรรมของพื้นที่ | กองการศึกษา ฯ | 50,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 51 | โครงการแข่งขันฟุตบอล เทศบาลตำบลเขาชุมทอง | จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลประจำปี 1 ครั้ง | กองการศึกษา ฯ | 100,000 | 45,000 | - | - | - | - | - | - | - |  | เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 |
| 52 | โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต่างๆ | ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต่างๆ ได้แก่ กีฬา อบจ. กีฬาอำเภอ | กองการศึกษา ฯ | 100,000 | 60,000 | - | - | - | - | - | - | - |  | เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 |
| 53 | โครงการฝึกทักษะกีฬาแก่เด็กและเยาวชน | จัดกิจกรรมการฝึกทักษะด้านกีฬา เช่น ฟุตบอล วอลเลย์บอล ฯ แก่เยาวชน | กองการศึกษา ฯ | 100,000 | 20,000 | - | - | - | - | - | - | - |  | เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 |
| 54 | โครงการมหกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพ 3 วัย สานสัมพันธ์ชุมชนเข้มแข็ง | จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา เด็กและเยาวชน ประชาชน และผู้สูงอายุ | กองการศึกษา ฯ | 50,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 55 | โครงการจัดกิจกรรมงานประเพณีท้องถิ่น | จัดกิจกรรมเกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรมและวันสำคัญของชาติและศาสนา | กองการศึกษา ฯ | 50,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |

-39-

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | งบประมาณ (บาท) |  | เบิกจ่าย (บาท) | โอนงบ (+,-) | แล้วเสร็จ (ไตรมาส) |  |  |  | กำลังดำเนิน การ | ไม่ได้ดำเนิน การ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ๑ | ๒ | ๓ | ๔ |  |  |  |
|  |  |  |  | ตามแผน | อนุมัติ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | โครงการจัดงานวันกตัญญู | จัดกิจกรรมการรดน้ำ ขอพรผู้สูงอายุ ในพื้นที่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ | กองการศึกษา ฯ | 50,000 | 13,000 | - | - | - | - | - | - | - |  | เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 |
| 57 | โครงการสืบสานวันสำคัญทางศาสนา | กิจกรรมวันสำคัญต่างๆ เช่น กิจกรรมแห่ผ้าขึ้นธาตุกิจกรรมแห่เทียนวันเข้าพรรษากิจกรรมทอดกฐิน ฯลฯ | กองการศึกษา ฯ | 15,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 58 | โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ ศาสนพิธี | ประชาชนเข้าร่วมไม่น้อยกว่า 50 คน | กองการศึกษา ฯ | 15,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 59 | โครงการเยียวยาช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณภัย | ประชาชนที่ประสบภัยพิบัติธรรมชาติด้านต่าง ๆ และด้านอัคคีภัย มีภูมิลำเนาอาศัยอยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเขาชุมทอง | สำนักปลัดเทศบาล | 200,000 | 470,700 | 470,700 | - |  | - | - | - | - | - |  |
| 60 | โครงการฝึกอบรมการจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลเขาชุมทอง | จัดฝึกอบรมจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติจำนวน 50 คน | สำนักปลัดเทศบาล | 160,000 | 100,000 | 99,900 |  |  | - | - | - | - | - |  |

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | งบประมาณ (บาท) |  | เบิกจ่าย (บาท) | โอนงบ (+,-) | แล้วเสร็จ (ไตรมาส) |  |  |  | กำลังดำเนิน การ | ไม่ได้ดำเนิน การ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ๑ | ๒ | ๓ | ๔ |  |  |  |
|  |  |  |  | ตามแผน | อนุมัติ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | โครงการเยาวชนปลูกป่า | จัดฝึกอบรมเด็กและเยาวชนและร่วมปลูกป่า ณ บริเวณ อ่างเก็บน้ำนบทับช้าง หมู่ที่ 5 จำนวน 60 คน | กองสาธารณสุข | 6,000 | 6,000 | - | - | - | - | - | - | - |  | เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 |
| 62 | โครงการอบรมสอนสาธิตการจัดทำขยะอินทรีย์ในครัวเรือน และวิธีการทำ EM Ball บำบัดน้ำเสีย | อบรมส่งเสริมการใช้น้ำหมักชีวภาพ /สารสกัดชีวภาพ/จุลินทรีย์ Enzyme Ionic Plasma /ก้อนจุลินทรีย์ EM ball เพื่อใช้บำบัดน้ำเสียจัดฝึกอบรมจากตัวแทนในแต่ละหมู่บ้านจำนวน 6 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 10 คน (รวม 60 คน) | กองสาธารณสุข | 10,000 | 10,000 | - | - | - | - | - | - | - |  | เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 |
| 63 | โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น อาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) และแกนนำชุมชนในการป้องกันควบคุมโรค | ผู้นำชุมชน, อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น อาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.)และแกนนำชุมชนในการป้องกันควบคุมโรค จำนวน 60 คน | กองสาธารณสุข | 20,000 | 50,000 | - | 8,500 | - | - | - | - | - |  | เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 |

-40-

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | งบประมาณ (บาท) |  | เบิกจ่าย (บาท) | โอนงบ (+,-) | แล้วเสร็จ (ไตรมาส) |  |  |  | กำลังดำเนิน การ | ไม่ได้ดำเนิน การ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ๑ | ๒ | ๓ | ๔ |  |  |  |
|  |  |  |  | ตามแผน | อนุมัติ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ | อบรมให้ความรู้ ด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ,โรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อใหม่,โรคอุบัติใหม่ ,โรคติดต่อที่พบในพื้นที่ใหม่โรคติดต่ออุบัติซ้ำประชาชนในพื้นที่จำนวน 60 คน | กองสาธารณสุข | 20,000 | 16,200 สปสช. | - | - | - | - | - | - | - |  | เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 |
| 65 | โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ | อบรมให้ความรู้ ด้านการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ โรคที่ไม่ได้มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อ โรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม เช่นโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดสมองประชาชนในพื้นที่จำนวน 60 คน | กองสาธารณสุข | 20,000 | 9,620 สปสช. | 9,600 | - |  |  |  |  | - | - |  |
| 66 | โครงการตรวจสอบสารปนเปื้อนอาหารในตลาดสด | ตรวจสอบสารปนเปื้อนอาหารในตลาดสด และประชาชนในพื้นที่จำนวน 60 คน | กองสาธารณสุข | 20,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 67 | โครงการจัดโซนจำหน่ายเกษตรปลอดสารพิษในตลาดเทศบาล | จัดจุด หรือโซนจำหน่ายเกษตรปลอดสารพิษ อาหาร ผัก ผลไม้ปลอดสารพิษในตลาดสดเทศบาล๑ จุดหรือ ๑ โซน | กองสาธารณสุข | 5,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |

-41-

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | งบประมาณ (บาท) |  | เบิกจ่าย (บาท) | โอนงบ (+,-) | แล้วเสร็จ (ไตรมาส) |  |  |  | กำลังดำเนิน การ | ไม่ได้ดำเนิน การ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ๑ | ๒ | ๓ | ๔ |  |  |  |
|  |  |  |  | ตามแผน | อนุมัติ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบล รัตนราชกัญญาสิริวัฒนา พรรวดี | เด็กเยาวชนและประชาชนทั้ง 11 ชุมชน ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเขาชุมทอง | กองสาธารณสุข | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 69 | โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม | ผู้หญิงที่มีอายุตั้งแต่ 35 ปี ขึ้นไปได้รับความรู้และเฝ้าระวังโดยการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก | กองสาธารณสุข | 60,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 70 | การส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี | เพื่อให้แม่และเด็กในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเขาชุมทองได้รับความรู้การดูแลภาวะโภชนา การที่สมดุลของเด็ก | กองสาธารณสุข | 60,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 71 | โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง | จ้างเหมา อสบ. ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิงของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น | กองสาธารณสุข | 144,000 | 120,000 | 120,000 | - |  |  |  |  | - | - |  |
| 72 | โครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง อ่างเก็บน้ำ ม.4 | ก่อสร้างโรงสูบน้ำพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำจำนวน 1 แห่ง | กองสาธารณสุข | 150,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |

-42-

บัญชีโครงการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  3  ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเขาชุมทอง  ประจำปี  2564

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  3  ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | งบประมาณ (บาท) |  | เบิกจ่าย (บาท) | โอนงบ (+,-) | แล้วเสร็จ (ไตรมาส) |  |  |  | กำลังดำเนิน การ | ไม่ได้ดำเนิน การ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ๑ | ๒ | ๓ | ๔ |  |  |  |
|  |  |  |  | ตามแผน | อนุมัติ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | โครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพให้เข้มแข็งและยั่งยืน | ส่งเสริมและพัฒนาร้านค้าชุมชน จัดอบรมกลุ่มเพื่อส่งเสริมการแปรรูปสินค้าด้านการเกษตร สนับสนุนกลุ่มอาชีพ สนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเขาชุมทองเบเกอรี่ สนับสนุนกลุ่มเลี้ยงโค | สำนักปลัดเทศบาล | 50,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 2 | โครงการส่งเสริมการทำกลุ่มปุ๋ยหมัก | ส่งเสริมประชาชนลดการใช้ปุ๋ยเคมีและสามารถทำให้พืชมีความเจริญเติบโตได้ดียิ่งขึ้น | สำนักปลัดเทศบาล | 20,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 3 | โครงการส่งเสริมการทำเกษตรตามแนวพระราชดำริ "เศรษฐกิจพอเพียง" | ส่งเสริมให้ประชาชนดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง | สำนักปลัดเทศบาล | 20,000 | 5,000 | 8,300 | + 10,000 | - | - |  | - | - |  | กิจกรรมการปลูกผักสวนครัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษา ฯ (ร.10) |
| 4 | โครงการปรับปรุงตลาดสดเทศบาล | ดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซมตลาดให้ถูกสุขลักษณะได้มาตรฐาน | กองช่าง | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 5 | โครงการจ้างเหมาบุคคลทำความสะอาดตลาดสดและห้องน้ำเทศบาลตำบลเขาชุมทอง | ทำความสะอาดตลาดสดและห้องน้ำเทศบาลตำบลเขาชุมทองให้มีความสะอาดและเป็นระเบียบ | กองคลัง | 86,400 | 86,400 | 86,400 | - |  |  |  |  | - | - |  |
| 6 | โครงการปรับปรุงพื้นที่ตลาดสดเทศบาลตำบลเขาชุมทอง | ปรับปรุงบริเวณสถานที่จอดรถ -ปรับปรุงห้องน้ำ -ปรับปรุงทางเท้า ฯลฯ | กองช่าง | 6,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |

-43-

บัญชีโครงการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  4  ด้านการพัฒนาการเมืองการปกครองและการบริหารจัดการเทศบาลภายใต้หลักธรรมาภิบาล

แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเขาชุมทอง  ประจำปี  2564

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  4  ด้านการพัฒนาการเมืองการปกครองและการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | งบประมาณ (บาท) |  | เบิกจ่าย (บาท) | โอนงบ (+,-) | แล้วเสร็จ (ไตรมาส) |  |  |  | กำลังดำเนิน การ | ไม่ได้ดำเนิน การ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ๑ | ๒ | ๓ | ๔ |  |  |  |
|  |  |  |  | ตามแผน | อนุมัติ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | โครงการบริการจัดเก็บภาษี นอกสถานที่ | ออกให้บริการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม ต่าง ๆให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ปีละ 1 ครั้ง ม.1 - ม.6 ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง / ปี | กองคลัง | 10,000 | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |
| 2 | โครงการจัดงานวันเทศบาล | จัดกิจกรรมต่างๆ เช่น 5 ส ทำบุญสำนักงาน วันที่ 24 เมษายน ทุกปี | สำนักปลัดเทศบาล | 10,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 3 | โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | ปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีเพิ่มรายได้ให้กับเทศบาลและมีความถูกต้องเป็นธรรมในการจัดเก็บรายได้ | กองคลัง | 300,000 | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 4 | โครงการรณรงค์การเลือกตั้ง ทุกระดับ | ประชาชนมีจิตสำนึกในการมาใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. ส.อบจ. ส.ท.ฯลฯ | สำนักปลัดเทศบาล | 20,000 | 53,415 | 53,415 |  | - |  | - | - | - | - | โครงการจัดการเลือกตั้งสท. และ ผถ. |
| 5 | โครงการสนับสนุนการจัดการเลือกตั้งต่าง ๆ | ประชาสัมพันธ์ และสร้งความตระหนักการเลือกตั้งทุกระดับ เช่น ส.ส. , ส.ว. , อบจ., ส.ท.,ผู้ใหญ่บ้านตัวแทนเกษตรกร และอื่นๆ | สำนักปลัดเทศบาล | 100,000 | 420,000 | 520,897 | +155,000 - 50,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการจัดกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติ | จัดกิจกรรมเพื่อประชาชนร่วมแสดงออกถึงความรักความสามัคคีและถวายความจงรักภักดี 3 ครั้ง/ปี | สำนักปลัดเทศบาล | 50,000 | 5,000 | 9,000 | + 10,000 | - | - | - |  | - | - | - 28 ก.ค. 64(ปลูกผักสวนครัว เฉลิมพระเกียรติ ฯ) - 12 ส.ค.64 (ปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติฯ) |

-44-

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | งบประมาณ (บาท) |  | เบิกจ่าย (บาท) | โอนงบ (+,-) | แล้วเสร็จ (ไตรมาส) |  |  |  | กำลังดำเนิน การ | ไม่ได้ดำเนิน การ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ๑ | ๒ | ๓ | ๔ |  |  |  |
|  |  |  |  | ตามแผน | อนุมัติ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการจัดกิจกรรมงานรัฐพิธีประเพณีท้องถิ่นและวันสำคัญทางศาสนา | จัดกิจกรรมงานรัฐพิธีประเพณีท้องถิ่นและวันสำคัญทางศาสนา | สำนักปลัดเทศบาล | 100,000 | 80,000 | 40,338 |  |  | - |  |  | - | - | - 13 ต.ค.63 - 23 ต.ค.63 - 5 ธ.ค. 63 - 3 มิ.ย. 64 - 28 ก.ค.64 |
| 8 | โครงการฝึกอบรมและการศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาล ผู้นำชุมชน อสม. ฯลฯ | คณะผู้บริหารสมาชิกเทศบาลลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง จำนวน 1 คณะ | สำนักปลัดเทศบาล | 300,000 | 30,000 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 9 | โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาล ผู้่บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล | จัดอบรมแก่กลุ่มเป้าหมายได้แก่ผู้บริหารคณะผู้บริหารพนักงานสมาชิกสภา | สำนักปลัดเทศบาล | 50,000. | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 10 | โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องขยายเสียงรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ | ติดตั้งระบบเครื่องขยายเสียงรถประชาสัมพันธ์ โครงเหล็กติดตั้งเครื่องเสียง,ป้ายประชาสัมพันธ์ | สำนักปลัดเทศบาล | 35,000 | 35,000 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
| 11 | โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาล | ปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาล โดยการกั้นผนัง (กระจกอลูมิเนียม) ขนาดกว้าง 3.90 ม.สูง 2.85 ม. | สำนักปลัดเทศบาล | 20,500 | 20,500 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
| 12 | โครงการจัดทำประชาคมท้องถิ่น | จัดทำเวทีประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลและระดับหมู่บ้าน | สำนักปลัดเทศบาล | 20,000 | 8,000 | - | - | - | - |  | - | - | - | ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ |

-45-

บัญชีโครงการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  5  ด้านการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม

แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเขาชุมทอง  ประจำปี  2564

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  5  ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | งบประมาณ (บาท) |  | เบิกจ่าย (บาท) | โอนงบ (+,-) | แล้วเสร็จ (ไตรมาส) |  |  |  | กำลังดำเนิน การ | ไม่ได้ดำเนิน การ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ๑ | ๒ | ๓ | ๔ |  |  |  |
|  |  |  |  | ตามแผน | อนุมัติ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | โครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและใช้พลังงานทดแทน | 1.กิจกรรมอบรมให้ความรู้ 2.กิจกรรมรณรงค์ลดการใช้พลังงาน 3.กิจกรรมปลูกต้นไม้ตามแนวพระราชดำริหลักเศรษฐกิจพอเพียง | กองสาธารณสุข ฯ | 30,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 2 | โครงการจัดกิจกรรมรณรงค์คัดแยกขยะก่อนทิ้งและนำกลับมาใช้ใหม่ | จัดกิจกรรมเพื่อประโยชน์ขบวนการรีไซเคิลลดจำนวนขยะ ขยะที่มีประโยชน์สามารถเปลี่ยนเป็นเงิน | กองสาธารณสุข ฯ | 10,000 | - | - | - | - | - |  | - | - | - | (ให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ในการคัดแยกขยะ) |
| 3 | โครงการบริหารระบบจัดการขยะแบบบูรณาการ (วาระแห่งชาติขยะล้นเมือง) | ระบบการขนส่งเพื่อกำจัดขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพ | กองสาธารณสุข ฯ | 330,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 4 | โครงการปรับปรุงบ่อขยะเทศบาลตำบลเขาชุมทอง หมู่ที่ 4 ต.ควนเกย อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช | ปรับปรุงบ่อเก็บขยะโดยการขุดฝังกลบพร้อมปรับปรุงงานถนนภายในบ่อขยะเทศบาลตำบลเขาชุมทอง | กองสาธารณสุข ฯ | 500,000 | 150,000. | 191,433 | + 50,000 |  | - | - | - | - | - |  |
| 5 | โครงการ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน | เพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่สาธารณะ ในพื้นที่ตำบลควนเกย | กองสาธารณสุข ฯ | 20,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |

-46-

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | งบประมาณ (บาท) |  | เบิกจ่าย (บาท) | โอนงบ (+,-) | แล้วเสร็จ (ไตรมาส) |  |  |  | กำลังดำเนิน การ | ไม่ได้ดำเนิน การ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ๑ | ๒ | ๓ | ๔ |  |  |  |
|  |  |  |  | ตามแผน | อนุมัติ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการรณรงค์หนูน้อยอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ | จัดฝึกอบรมเด็กและเยาวชน จำนวน 50 คนให้มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ | กองสาธารณสุข ฯ | 5,000 | 5,000 | - | - | - | - | - | - | - |  | เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 |
| 7 | โครงการร่วมใจลดการใช้พลังงานเทศบาลตำบล เขาชุมทอง | จัดฝึกอบรมพนักงานและลูกจ้างในเทศบาล ตำบลเขาชุมทอง จำนวน 48 คน | กองสาธารณสุข ฯ | 8,000 | 8,000 | - | - | - |  | - | - | - | - |  |
| 8 | โครงการเยาวชนร่วมใจอนุรักษ์พลังงาน | จัดฝึกอบรมเยาวชนในโรงเรียน จำนวน 50 คน /โซล่าเซลล์ | กองสาธารณสุข ฯ | 6,000 | 6,000 | 5,995 | - | - |  |  | - | - | - |  |
| 9 | โครงการทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม | ๑. ให้ความรู้เรื่องขยะมูลฝอย ประเภทของขยะ การคัดแยกขยะ หลักการ 3 R เพื่อจัดการขยะมูลฝอยในหน่วยงานของรัฐ ๒. สร้างความรู้ ความเข้าใจเพื่อให้บุคลากรในเทศบาลตำบลเขาชุมทองมีกาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลด คัดแยกขยะหน่วยงาน ๓.นำขยะที่คัดแยกในหน่วยงานไปใช้ประโยชน์ | กองสาธารณสุข ฯ | 20,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |

-47-

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | งบประมาณ (บาท) |  | เบิกจ่าย (บาท) | โอนงบ (+,-) | แล้วเสร็จ (ไตรมาส) |  |  |  | กำลังดำเนิน การ | ไม่ได้ดำเนิน การ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ๑ | ๒ | ๓ | ๔ |  |  |  |
|  |  |  |  | ตามแผน | อนุมัติ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | โครงการรับสมัคร ขึ้นทะเบียนอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ครัวเรือนเครือข่ายการจัดการขยะมูลฝอย | รับสมัครประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลเขาชุมทองเพื่อเข้าร่วมครัวเรือนเครือข่าย อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก | กองสาธารณสุข ฯ | 5,000 | - | - | - |  |  |  |  | - | - | อถล.สมัคร 208 คน |
| 11 | โครงการ ๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑ ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม | พัฒนาถนนอย่างน้อย ๑ สายทางความยาวไม่น้อยกว่า ๕๐๐ เมตร เป็นถนนสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย | กองสาธารณสุข ฯ | 50,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 12 | โครงการบริหารจัดการขยะในครัวเรือนและชุมชน | ให้ความรู้และจัดกิจกรรมรณรงค์การคัดแยกขยะในครัวเรือน ชุมชน มีการจัดการขยะเปียกในครัวเรือนและจัดกิจกรรมรณรงค์ ๕ Rให้กับประชาชน | กองสาธารณสุข ฯ | 50,000 | - | - | - | - | - |  | - | - | - | (ให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ในการคัดแยกขยะ) |
| 13 | โครงการตลาดสดเป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม | ให้ความรู้และรณรงค์ให้ผู้ค้าในตลาด ใช้ภาชนะ บรรจุอาหารที่ทำมาจากวัสดุธรรมชาติ รณรงค์ลดการใช้พลาสติกและโฟม (NO Foam NO Plastic) | กองสาธารณสุข ฯ | 20,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 14 | โครงการ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 วัด ประชารัฐสร้างสุข 5 ส. | พัฒนาวัดในพื้นที่เทศบาลตำบลเขาชุมทอง โดยใช้หลัก ๕ ส.วัดอย่างน้อย ๒ วัด | กองสาธารณสุข ฯ | 3,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |

-48-

บัญชีโครงการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  6  ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว

แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเขาชุมทอง  ประจำปี  2564

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  6  ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | งบประมาณ (บาท) |  | เบิกจ่าย (บาท) | โอนงบ (+,-) | แล้วเสร็จ (ไตรมาส) |  |  |  | กำลังดำเนิน การ | ไม่ได้ดำเนิน การ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ๑ | ๒ | ๓ | ๔ |  |  |  |
|  |  |  |  | ตามแผน | อนุมัติ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | โครงการศึกษาวิจัยการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เขาชุมทอง | จัดจ้างสำรวจผลกระทบจากโครงการ | กองการศึกษา ฯ | 300,000 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |

-49-

บัญชีครุภัณฑ์

สรุปบัญชีครุภัณฑ์  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

| ลำดับที่ | งาน | ประเภท | รายการครุภัณฑ์ | งบประมาณอนุมัติ (บาท) | ผูกพัน (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | งานบริหารทั่วไป | ครุภัณฑ์สำนักงาน | เก้าอี้ทำงาน | โอนมาตั้งจ่ายรายการใหม่ 2,500 | - | 2,090 | 410 |  |
| 2 | งานบริหารทั่วไป | ครุภัณฑ์สำนักงาน | จัดซื้อเครื่องโทรศัพท์พื้นฐาน จำนวน 2 เครื่อง | โอนมาตั้งจ่ายรายการใหม่ 2,500 | 2,500 | - | - | อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ |
| 3 | งานบริหารทั่วไป | ครุภัณฑ์สำนักงาน | จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแขวน ขนาด 13000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง | โอนมาตั้งจ่ายรายการใหม่ 21,000 | 21,000 | - | - | อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ |
| 4 | งานบริหารทั่วไป | ครุภัณฑ์สำนักงาน | จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแขวน ขนาด 30000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง | โอนมาตั้งจ่ายรายการใหม่ 79,400 | 79,400 | - | - | อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ |
| 5 | งานบริหารทั่วไป | ครุภัณฑ์สำนักงาน | จัดซื้อโต๊ะรับแขกพร้อมเก้าอี้ 6 ที่นั่ง จำนวน 1 ชุด | โอนมาตั้งจ่ายรายการใหม่ 16,900 | 16,900 | - | - | อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ |
| 6 | งานบริหารทั่วไป | ครุภัณฑ์สำนักงาน | จัดซื้อโต๊ะรับแขกพร้อมเก้าอี้ 8 ที่นั่ง จำนวน 1 ชุด | โอนมาตั้งจ่ายรายการใหม่ 39,900 | 39,900 | - | - | อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ |

-50-

| ลำดับที่ | งาน | ประเภท | รายการครุภัณฑ์ | งบประมาณอนุมัติ (บาท) | ผูกพัน (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | งานบริหารทั่วไป | ครุภัณฑ์สำนักงาน | จัดซื้อโต๊ะเอนกประสงค์ จำนวน 10 ตัว | โอนมาตั้งจ่ายรายการใหม่ 18,000 | 18,000 | - | - | อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ |
| 8 | งานบริหารทั่วไป | ครุภัณฑ์สำนักงาน | จัดซื้อพัดลมชนิดติดฝาผนังห้อง ขนาด 16 นิ้ว จำนวน 1 ตัว | โอนมาตั้งจ่ายรายการใหม่ 1,200 | 1,200 | - | - | อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ |
| 9 | งานบริหารทั่วไป | ครุภัณฑ์สำนักงาน | โต๊ะทำงาน | โอนมาตั้งจ่ายรายการใหม่ 6,000 | - | 5,550 | 450 |  |
| 10 | งานบริหารทั่วไป | ครุภัณฑ์สำนักงาน | เพื่อจัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว | 6,500 | - | 5,590 | 910 |  |
| 11 | งานบริหารทั่วไป | ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | รถประจำตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น ขนาดไม่เกิน 2400 ซีซี จำนวน 1 คัน | โอนมาตั้งจ่ายรายการใหม่ 1,500,000 | 1,500,000 | - | - | อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ |
| 12 | งานบริหารทั่วไป | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | จัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องขยายเสียงรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่จำนวน 1 ระบบ | โอนมาตั้งจ่ายรายการใหม่ 35,000 | 35,000 | - | - | อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ |
| 13 | งานบริหารทั่วไป | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | จัดซื้้อกล้องถ่ายรูป จำนวน 1 เครื่อง | 25,000 | 25,000 | - | - | อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ |

-51-

| ลำดับที่ | งาน | ประเภท | รายการครุภัณฑ์ | งบประมาณอนุมัติ (บาท) | ผูกพัน (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | งานบริหารทั่วไป | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ SVGA หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 3000 ANSI Lumens จำนวน 1 เครื่อง | 14,100 | - | - | 14,100 |  |
| 15 | งานบริหารทั่วไป | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ | 30,400 | - | 30,100 | 300 |  |
| 16 | งานบริหารทั่วไป | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 22 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง | 11,000 | - | 7,500 | 3,500 |  |
| 17 | งานบริหารทั่วไป | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | พื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ All in One สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง | 23,000 | - | 19,990 | 3,010 |  |

-52-

| ลำดับที่ | งาน | ประเภท | รายการครุภัณฑ์ | งบประมาณอนุมัติ (บาท) | ผูกพัน (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | งานบริหารทั่วไป | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง | 22,000 | - | 21,390 | 610 |  |
| 19 | งานบริหารทั่วไป | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ จำนวน 4 ตัว | 10,000 | - | 7,160 | 2,840 |  |
| 20 | งานบริหารงานคลัง | ครุภัณฑ์สำนักงาน | เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน จำนวน 1 เครื่อง | 42,300 | - | 42,300 | - |  |
| 21 | งานบริหารงานคลัง | ครุภัณฑ์สำนักงาน | เพื่อเป็นค่าจัดซื้อชั้นวางแฟ้มตั้ง 40 ช่อง แบบมีล้อเลื่อน จำนวน 2 ตู้ | 8,580 | - | 7,180 | 1,400 |  |
| 22 | การรักษาความสงบภายใน | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | เพื่อเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง | 23,300 | - | 23,000 | 300 |  |
| 23 | การรักษาความสงบภายใน | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องรับ – ส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ จำนวน 12 เครื่อง | 48,000 | - | 48,000 | - |  |

-53-

| ลำดับที่ | งาน | ประเภท | รายการครุภัณฑ์ | งบประมาณอนุมัติ (บาท) | ผูกพัน (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข | ครุภัณฑ์การเกษตร | เพื่อจ่ายเป็นจัดซื้อเครื่องเข็นล้อคู่ จำนวน 1 คัน | 2,500 | - | - | 2,500 |  |
| 25 | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา | ครุภัณฑ์สำนักงาน | เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 4 ตัว | 14,000 | - | 14,000 | - |  |
| รวม |  |  |  | 2,003,080 | 1,738,900 | 233,850 | 30,330 |  |

-54-

ภาคผนวก

ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเขาชุมทอง

อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี พ.ศ. 2564

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  มีจำนวนร้อยละ

เพศ		ชาย			ร้อยละ	60

หญิง 			ร้อยละ	40

อายุ               ต่ำกว่า  20 ปี 		ร้อยละ	1.9

20 -30 ปี		ร้อยละ	11.7

31 - 40 ปี 		ร้อยละ	20.4

41 -50  ปี		ร้อยละ	25.2

51 -60 ปี		ร้อยละ	23.3

60 ขึ้นไป		ร้อยละ	17.5

การศึกษา 	ประถมศึกษา		ร้อยละ	26.2

มัธยมศึกษา		ร้อยละ	36.9

อนุปริญญา		ร้อยละ	18.4

ปริญญาตรี 		ร้อยละ	17.5

สูงกว่าปริญญาตรี 	ร้อยละ	  0

อื่นๆ 			ร้อยละ	  1

อาชีพหลัก	รับราชการ    		ร้อยละ	8.7

เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  	ร้อยละ	0

นักเรียน/นักศึกษา	ร้อยละ	1.9

ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว	ร้อยละ	30.1

เกษตรกร  		ร้อยละ	49.5

อื่นๆ (ระบุ) ...... 		ร้อยละ	9.7

-55-

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลในภาพรวม คิดเป็นจำนวนร้อยละ

| ประเด็น | ความพึงพอใจของประชาชน |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | พอใจมาก | พอใจ | ไม่พอใจ |
| 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 32.04 | 65.05 | 2.91 |
| 2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 33.98 | 63.11 | 2.91 |
| 3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น | 32.04 | 65.05 | 2.91 |
| 4. มีการรายงานผลดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | 25.24 | 68.93 | 5.83 |
| 5. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 29.12 | 65.05 | 5.83 |
| 6. มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 31.07 | 64.08 | 4.85 |
| 7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 32.04 | 61.17 | 6.79 |
| 8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับการจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 32.04 | 62.13 | 5.83 |
| รวม |  |  |  |

สรุปรายงานผล

จากการสำรวจเพื่อประเมินความพึงพอใจ  ต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเขาชุมทอง  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  ในภาพรวมของการดำเนินงานซึ่งได้จัดแบ่งประเด็นการสำรวจไว้จำนวน 8 ประเด็นหลัก  ในลักษณะคำถามเพื่อแสดงถึงความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน  แบ่งเป็น 3 ระดับ  คือ

“พอใจมาก”  “พอใจ”  และ  “ไม่พอใจ”  ดังนี้

1.  ประเด็น  “มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม”  จากผลการสำรวจประชาชนได้แสดงถึงระดับความพึงพอใจในประเด็นดังกล่าว  ดังนี้

-  พอใจมาก  	คิดเป็นร้อยละ  32.04

-  พอใจ		คิดเป็นร้อยละ  65.05

-  ไม่พอใจ	คิดเป็นร้อยละ    2.91

2.  ประเด็น  “มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม”  จากผลการสำรวจประชาชนได้แสดงถึงระดับความพึงพอใจในประเด็นดังกล่าว  ดังนี้

-  พอใจมาก  	คิดเป็นร้อยละ  33.98

-  พอใจ		คิดเป็นร้อยละ  63.11

-  ไม่พอใจ	คิดเป็นร้อยละ    2.91

3.  ประเด็น  “มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น”  จากผลการสำรวจประชาชนได้แสดงถึงระดับความพึงพอใจในประเด็นดังกล่าว  ดังนี้

-  พอใจมาก  	คิดเป็นร้อยละ  32.04

-  พอใจ		คิดเป็นร้อยละ  65.05

-  ไม่พอใจ	คิดเป็นร้อยละ    2.91

-56-

4.  ประเด็น  “มีการรายงานผลดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ”  จากผลการสำรวจประชาชนได้แสดงถึงระดับความพึงพอใจในประเด็นดังกล่าว  ดังนี้

-  พอใจมาก  	คิดเป็นร้อยละ  25.24

-  พอใจ		คิดเป็นร้อยละ  68.93

-  ไม่พอใจ	คิดเป็นร้อยละ    5.83

5.  ประเด็น  “มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม”  จากผลการสำรวจประชาชนได้แสดงถึงระดับความพึงพอใจในประเด็นดังกล่าว  ดังนี้

-  พอใจมาก  	คิดเป็นร้อยละ  29.12

-  พอใจ		คิดเป็นร้อยละ  65.05

-  ไม่พอใจ	คิดเป็นร้อยละ    5.83

6.  ประเด็น  “มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด”  จากผลการสำรวจประชาชนได้แสดงถึงระดับความพึงพอใจในประเด็นดังกล่าว  ดังนี้

-  พอใจมาก  	คิดเป็นร้อยละ  31.07

-  พอใจ		คิดเป็นร้อยละ  64.08

-  ไม่พอใจ	คิดเป็นร้อยละ    4.85

7.  ประเด็น  “ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น”  จากผลการสำรวจประชาชนได้แสดงถึงระดับความพึงพอใจในประเด็นดังกล่าว  ดังนี้

-  พอใจมาก  	คิดเป็นร้อยละ  32.04

-  พอใจ		คิดเป็นร้อยละ  61.17

-  ไม่พอใจ	คิดเป็นร้อยละ    6.79

8.  ประเด็น  “ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับการจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม”  จากผลการสำรวจประชาชนได้แสดงถึงระดับความพึงพอใจในประเด็นดังกล่าว  ดังนี้

-  พอใจมาก  	คิดเป็นร้อยละ  32.04

-  พอใจ		คิดเป็นร้อยละ  62.13

-  ไม่พอใจ	คิดเป็นร้อยละ    5.83

กล่าวโดยสรุปแล้ว  จากผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนของประชาชนต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเขาชุทองในภาพรวม  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ระดับ  “พอใจ”  ต่อผลการดำเนินงานในภาพรวม  ทั้งนี้ในด้านของการสำรวจความคิดเห็นทั่วไป  ข้อเสนอแนะ  หรือความต้องการที่ให้เทศบาลตำบลเขาชุมทองดำเนินการเป็นสำคัญในด้านต่าง ๆ ได้แก่

-57-

6.1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  (ถนน,ไฟฟ้า,ประปา ฯลฯ)

จากข้อเสนอแนะของประชาชนที่ได้จากการสำรวจ  ประชาชนได้สะท้อนความคิดเห็นตลอดจนข้อเสนอแนะต่าง ๆ โดยสรุป  ดังนี้

1)  ขยายผิวจราจรถนนสายที่มีการสัญจรหนาแน่นให้กว้างกว่าเดิม

2)  ให้ดูแลแสงสว่างมากกว่าเดิมเพื่อเป็นการลดอุบัติเหตุในตอนกลางคืน  เช่น  ไฟฟ้าสาธารณะซอยปากสระ ม.3 , ถนนสายหลังวัดควนเกย , ถนนสายห้วยคันไถ เป็นต้น

3)  ระบบประปา  ได้มีการเสนอให้ลดค่าน้ำประปาต่อหน่วย  รวมถึงปรับปรุงคุณภาพของน้ำประปาเนื่องจากบางช่วงจะมีลักษณะของน้ำขุ่น  ตลอดจนทำให้ระบบประปาสามารถให้บริการในช่วงฤดูแล้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4)  ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายทุ่งหลาย

5)  อยากให้ติดกล้องวงจรปิดตามจุดต่างๆ เช่น บริเวณทางแยก

6)  พัฒนาระบบการระบายน้ำตามแนวถนนสายต่าง ๆ เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง

๗)  บุกเบิกถนนสายไสเลียบ – ทุ่งหนองบ่อ

6.2 การพัฒนาคนและสังคม (สาธารณสุข , การศึกษา , ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ , การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย , ปัญหายาเสพติด ฯลฯ)

จากข้อเสนอแนะของประชาชนที่ได้จากการสำรวจ  ประชาชนได้สะท้อนความคิดเห็นตลอดจนข้อเสนอแนะต่าง ๆ ในด้านการพัฒนาคนและสังคมโดยสรุป  ดังนี้

1)  แก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนให้เข้มงวดโดยเฉพาะกับเยาวชน

ปัญหายาเสพติด มีวิธีป้องกันให้ความรู้แก่เยาวชนมากกว่านี้  พร้อมนี้  อยากให้เทศบาลเขาชุมทองร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ หารือเกี่ยวกับสถานที่ฟื้นฟูและบำบัดยาเสพติดในจังหวัดนครศรีธรรมราช

2)  จัดกิจกรรมให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเพื่อเป็นการร่วมพลังสานความสามัคคีของคนในหมู่บ้านชุมชน

3)  พัฒนาด้านการศึกษา เช่น  การส่งเสริมการเรียนการสอนเพิ่มเติมนอกเหนือจากในโรงเรียน

4)  การป้องกันการบรรเทาสาธารณภัยให้เตรียมเครื่องมืออุปกรณ์การช่วยเหลือให้พร้อมในกรณีภัยนั้น  ๆ  เพื่อให้สามารถช่วยเหลือชาวบ้านได้ทันที  รวมถึงการพัฒนาระบบการเตือนภัยเพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารการเตือนภัยกรณีมีเหตุจำเป็นต่าง ๆ ให้สามารถเข้าถึงประชาชนในพื้นที่ได้อย่างกว้างขวาง รวดเร็ว และทันท่วงที เพื่อเป็นการลดผลกระทบ

นอกจากนี้  การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการเตรียมพร้อม ทั้งก่อนเกิดภัย  ขณะเกิดภัย และหลังเกิดภัยให้แก่ประชาชน  เพื่อลดผลกระทบและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น โดยในส่วนของอุทกภัยที่มักเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยเฉพาะครัวเรือนพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณหลังวัดเทพมงคล  , สวนทุเรียน เป็นต้น

5)  อยากจะให้มีสถานที่พักผ่อนให้สำหรับผู้สูงอายุและมีสนามเด็กเล่นของเด็กเป็นแบบเหมือนสวนหย่อมและสถานที่ออกกำลังกายให้คนในหมู่บ้าน

6)  ให้มีการอนุรักษ์  ฟื้นฟูประเพณี  วัฒนธรรมของชุมชน ได้แก่ วัฒนธรรม ประเพณีพื้นบ้าน รวมถึงการกิจกรรมในแต่ละครั้งให้เทศบาลได้ร่วมในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ด้วย

7)  ด้านสาธารณสุขปัจจุบันประชาชนได้รับบริการและความเอาใจใส่ในเรื่องต่าง ๆ เป็นอย่างดี  แต่อยากให้มีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความรู้ด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องครอบคลุมปัญหาด้านสาธารณสุขเรื่องต่าง ๆ เพิ่มขึ้น

-58-

8)  ด้านผู้ด้อยโอกาส  ผู้ป่วยติดเตียง  ให้จัดบริการดูแลผู้สูงอายุ ติดบ้าน,ติดเตียง,จิตไม่ปกติ โดยการสำรวจ ความต้องการความจำเป็นที่มีผลต่อการดำเนินชีวิต  และให้ความช่วยเหลือ  ประสานขอรับการช่วยเหลือแก่กลุ่มเปราะบางอย่างทั่วถึง และต่อเนื่อง

6.3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ (การสร้างรายได้ , การส่งเสริมอาชีพ , หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฯลฯ)

จากข้อเสนอแนะของประชาชนที่ได้จากการสำรวจ  ประชาชนได้สะท้อนความคิดเห็นตลอดจนข้อเสนอแนะต่าง ๆ ในด้านการด้านเศรษฐกิจ โดยสรุป  ดังนี้

๑)  ส่งเสริมคนในหมู่บ้านให้มีรายได้เสริมเพิ่มขึ้นโดยการสอน จัดอบรมส่งเสริมอาชีพเสริมตามความถนัด  เพื่อสร้างรายได้เพิ่มให้แก่ครัวเรือน

๒)  จัดทำตลาดพืชผลทางการเกษตร  จัดหาตลาดรองรับสินค้าเกษตรของประชาชนในพื้นที่ให้มีความมั่นคง

3)  การส่งเสริมให้ครัวเรือนได้ตระหนักและน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในครัวเรือนอย่างจริงจัง

4)  การสร้างรายได้การส่งเสริมอาชีพทำโดยเริ่มจากคิด วิเคราะห์ถึงแหล่งที่มาของรายได้คนในชุมชนทั้งรายได้หลัก รายได้รอง รายได้เสริมให้ออก  ซึ่งหน่วยงานต้องทำอันดับแรก  คือ  ต้องหาตลาดให้ได้โดยพิจาณาว่าทำแล้ว ปลูกแล้ว เลี้ยงสัตว์แล้ว  ฯลฯ จะไปขายในรูปแบบไหน ตัวแทน ปลีกหรือส่ง สุดท้าย  คือ ปลูกฝังและผลักดันให้คนในชุมชนที่มีบุตรหลานที่ไม่ได้เรียนหนังสือแล้วได้มีงานทำสร้างอาชีพสร้างรายได้ทั้งในชุมชน และต่างๆซึ่งนำมาในการแก้ไขปัญหาความยากจนซึ่งให้เกิดความช่วยเหลือทางสังคมจากการขาดรายได้ พร้อมตั้งทีมสนับสนุนอย่างจิงจังเพื่อการพัฒนากลุ่มที่มีอาชีพอยู่แล้วให้ขยายและพัฒนาได้ดียิ่งขึ้นทั้งสินค้าและบริการ

5)  ส่งเสริมให้หมู่บ้าน ชุมชนได้มีการรวมกลุ่มการส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างมูลค่าของสินค้า เกษตรและบริการ เช่น  การแปรรูปสินค้า  การสร้างมูลค่าเพิ่ม  พัฒนาคุณภาพมาตรฐานของสินค้าในพื้นที่   โดยเมื่อมีการรวมกลุ่มจะสามารถสร้างอำนาจในการต่อรองด้านการตลาด  รวมถึงสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มได้ดียิ่งขึ้น

6)  สนับสนุนการส่งเสริมอาชีพ ได้แก่  การปลูกพืช  เช่น การปลูกพืชหลังเก็บเกี่ยวข้าง  การเลี้ยงสัตว์ การปลูกหญ้าและการทำหญ้าแห้งใช้ในฤดูฝน  การส่งเสริมการทำไตปลาแห้ง

6.4 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  (การบริหารจัดการขยะ,แหล่งน้ำธรรมชาติ ,

ป่าไม้ , ฯลฯ)  จากข้อเสนอแนะของประชาชนที่ได้จากการสำรวจ  ประชาชนได้สะท้อนความคิดเห็นตลอดจนข้อเสนอแนะต่าง ๆ ในด้านการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โดยสรุป  ดังนี้

1)  พัฒนาพื้นที่ ม.1 ควนเกย  เป็นพื้นที่ ที่น่าส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เพราะเป็นพื้นที่ป่าที่สมบูรณ์

2)  การจัดการถังขยะไม่มีฝาปิดถังขยะ การเก็บถังขยะอาทิตย์หนึ่งเคยมีบริการ 2 ครั้ง แต่ตอนนี้เหลือครั้งเดียวต่ออาทิตย์  โดยมีความเห็นว่าควรจัดเก็บสัปดาห์ละ 2 ครั้ง  และสำรวจเพื่อเพิ่มจำนวน ถังขยะ โดยเฉพาะกรณีที่มีบ้านเลขที่

๓)  แหล่งน้ำธรรมชาติ น้ำรางควนเกยเป็นน้ำธรรมชาติที่อยู่คู่กับชาวบ้านบ้านควนเกยมายาวนานยังไม่ได้พัฒนาอย่างจริงจังเป็นรูปธรรมมีประโยชน์ใช้สอยไห้ได้มากที่สุดอยากให้พัฒนาให้มากกว่าที่เป็นอยู่

๔)  ส่งเสริม  สร้างความตระหนักให้ครัวเรือนมีการคัดแยกขยะอย่างถูกต้องตั้งแต่ต้นทาง เพื่อลดปัญหาด้านขยะ  รวมทั้งการส่งเสริมการดูแล ปลูกฝังการอนุรักษ์และหวงแหนในทรัพยากรน้ำและป่าไม้

-59-

5)  จัดทำฝายน้ำล้นลำห้วยสาธารณะหมู่ที่  3

6)  การปรับปรุงภูมิทัศน์ตามแนวถนนสายต่าง ๆ ให้มีการดำเนินการพัฒนาอย่างละเอียดยิ่งขึ้น เช่น การตัดหญ้าบริเวณสองข้างทางให้มีแนวรัศมีของการตัดกว้างขึ้น  การปลูกไม้ประดับโดยเมื่อปลูกแล้วให้มีการดูแลบำรุงรักษาให้สวยงามอยู่อย่างต่อเนื่อง

6.5  การท่องเที่ยว (เชิงนิเวศน์ , เชิงประวัติศาสตร์ , เชิงเกษตร ฯลฯ)

จากข้อเสนอแนะของประชาชนที่ได้จากการสำรวจ  ประชาชนได้สะท้อนความคิดเห็นตลอดจนข้อเสนอแนะต่าง ๆ ในด้านการด้านการท่องเที่ยว  โดยสรุป  ดังนี้

1)  พัฒนาส่งเสริมให้แหล่งธรรมชาติในพื้นที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติเพื่อสร้างรายได้และสร้างชื่อให้กับหมู่บ้าน  ตำบล  โดยเฉพาะพื้นที่รางน้ำควรส่งเสริมเป็นสถานที่ท่องเที่ยวพร้อมศึกษาธรรมชาติ

2)  จัดทำจุดชมวิวบนเขาควนเกย  และเพิ่มแสงสว่างบริเวณน้ำราง  พร้อมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์อย่างน้ำควนเกย และรางน้ำควนเกยเพื่อเป็นแหล่งพักผ่อน  ออกกำลังกาย  รวมถึงการพัฒนาให้เป็นแหล่งจับจ่ายใช้สอยหรือถนนคนเดินด้วย

3)  ต้องการปรับปรุงบริเวณสระน้ำหมู่ที่ 4 ไว้เป็นสถานที่ออกกำลังกายและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นจุดเช็คอิน

4)  ให้ส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในตำบลเพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลมีรายได้และส่งเสริมการบริโภคร้านอาหารที่มีอยู่ในเขตเทศบาลเพื่อร้านอาหารที่มีอยู่ในหมู่บ้าน ตำบลจะมีรายได้ด้วย

5)  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีศูนย์เรียนรู้เพื่อเป็นแหลงท่องเที่ยวเชิงเกษตร

6)  จัดกิจกรรม  หรือทริปท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ทางธรรมชาติในพื้นที่  โดยมีกิจกรรมให้ทำ

7)  โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฏีใหม่ (โคกหนองนาโมเดล) เป็นโครงการที่ดี ที่รัฐบาลสนับสนุนโครงการบางส่วนซึ่งไม่เพียงพอ ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการ ช่วยสนับสนุนจัดฝึกอบรมให้ความรู้ สนับสนุนพันธ์สัตว์เลี้ยง ปลา พันธ์ไม้ ผัก เป็นต้น ในการบริหารจัดการที่มีอยู่แล้วในตำบลพัฒนาไปสู่การท่องเที่ยว เชิงเกษตร

6.6  การบริหารจัดการของเทศบาล  (การส่งเสริมการมีส่วนร่วม , การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ฯลฯ)  จากข้อเสนอแนะของประชาชนที่ได้จากการสำรวจ  ประชาชนได้สะท้อนความคิดเห็นตลอดจนข้อเสนอแนะต่าง ๆ ในด้านการด้านการบริหารจัดการของเทศบาล  โดยสรุป  ดังนี้

๑)  ควรมีบอร์ดประชาสัมพันธ์แต่ละหมู่บ้าน

๒)  การประชาสัมพันธ์โดยรถประชาสัมพันธ์ต้องการให้รถประชาสัมพันธ์ได้จอดประกาศเป็นจุด ๆเพราะไม่ค่อยได้ยินชัดเจนเท่าที่ควร  และหากรถวิ่งเร็วไปจะทำให้ไม่สามารถรับทราบข้อมูลได้ทั้งหมด  รวมทั้งเน้นให้มีการเข้าถึงยังตรอกซอย  ครัวเรือนเพื่อความครอบคลุมในการรับรู้ข่าวสาร  นอกจากนี้ยังมีการเสนอให้ปรับปรุงพัฒนารถประชาสัมพันธ์ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

3)  เสนอให้มีเสียงตามสายแบบวิทยุชุมชน

4)  จัดให้มีระบบเสียงตามสายทั่วทั้งตำบล  โดยครอบคลุมทุกหมู่บ้าน  และให้มีการประชาสัมพันธ์อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง

5)  การจัดการเทศบาลการประชุมแต่ละครั้งควรออกกระจายเสียงเพื่อให้ชาวบ้านรับรู้

6)  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง

-60-